

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.08.2018 № ПОС.03-1199/18

г. Переславль-Залесский

О концепции городской целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории

городского округа город Переславль-Залесский»

на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить концепцию городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 28.08.2018 № ПОС.03-1199/18

**Концепция городской целевой программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы**

**1. Стратегическая цель развития городского округа город Переславль-Залесский, на достижение которой будет направлена Программа**

Реализация городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (далее – Программа) предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 – 2020 годы:

- развитие и модернизация инженерных сетей городского округа и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

**2. Оценка преимуществ и рисков, включая обоснование предлагаемого способа решения проблемы и общую характеристику системы программных мероприятий**

Реализация Программы будет осуществляться на основании утвержденных программных мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения городского округа, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате сокращения потерь в процессе их производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее выполнение:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий Программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы;

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования.

**3. Характеристика и содержание проблемы, анализ**

**причин ее возникновения**

Основной проблемой в сфере энергосбережения остается низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы населенных пунктов городского округа. Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы рост стоимости энергетических ресурсов вызывает следующие негативные последствия:

- рост затрат предприятий городского округа на оплату энергетических ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на оказание муниципальных услуг и вызванное этим снижение эффективности оказания таких услуг.

Основными направлениями в реализации целевой программы являются:

1. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве:

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- реконструкция уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников.

1. Энергосбережение в бюджетной сфере:

- внедрение энергосервисных контрактов для создания механизма внебюджетного финансирования энергосберегающих мероприятий;

- дооснащение установленных узлов учета устройствами регулирования, с помощью которых можно будет управлять процессом потребления ресурсов.

Утверждение Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы – это необходимый шаг для рационального использования энергетических ресурсов, снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращение их потерь.

**4. Предложения по целям и задачам целевой программы,**

**целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации целевой программы по годам и в целом**

4.1. Цель:

- развитие и модернизация инженерных сетей городского округа и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

4.2. Основные задачи:

- энергосбережение в коммунальном хозяйстве;

- энергосбережение в бюджетной сфере.

4.3. Целевые индикаторы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| 2018 год (базовое значение) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего (2019 – 2021 год) |
| 1. | Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные | ед. | 47 | 85 | 70 | 60 | 215 |
| 2. | Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | ед. | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 3. | Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета | ед. | 103 | 125 | 108 | 50 | 283 |
| 5 | Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности | ед. | 0 | 20 | 38 | 38 | 96 |

**5. Ориентировочные сроки, а в случае необходимости этапы решения проблемы программно-целевым методом**

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы.

**6. Предложения по разработчикам и исполнителям целевой программы**

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», которое:

- осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере энергоэффективности;

- ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Исполнителями Программы являются:

- организации коммунального комплекса городского округа город Переславль-Залесский;

- муниципальные учреждения городского округа город Переславль-Залесский;

- муниципальное казенное учреждение «Центр развития города Переславля-Залесского».

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за выполнением отдельных мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа на мероприятия, предусмотренные Программой;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

**7. Данные о потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| Всего | В том числе по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | Тыс. руб. | 2 634,1 | 925,0 | 863,3 | 845,8 |
| - бюджет городского округа | Тыс. руб. | 1 134,1 | 425,0 | 363,3 | 345,8 |
| - внебюджетные источники | Тыс. руб. | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

**8. Предварительная оценка ожидаемых результатов от реализации предлагаемого варианта решения проблемы**

К концу 2021 года ожидается достижение следующих результатов:

1. Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные составит 215 ед.;

2. Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, составит 14 ед.;

3. Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями составит 100%;

4. Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, составит 283 ед.;

5. Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности, составит 96 ед.