**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ**

«**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСАЛВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(в редакции постановлений Администрации города Переславля-Залесского
от 19.02.2019 № ПОС.03-0231/19, от 26.03.2019 № ПОС.03-0639/19, от 21.05.2019 № ПОС.03-1129/19, от 20.12.2019 № ПОС.03-2940/19, от 14.02.2020 № ПОС.03-0231/20, от 14.04.2020 № ПОС.03-0686/20, от 17.07.2020 № ПОС.03-1205/20, от 06.10.2020 № ПОС.03-1771/20, от 12.10.2020 № ПОС.03-1802/20, от 11.11.2020 № ПОС.03-2015/20, от 30.11.2020 № ПОС.03-2146/20, от 09.03.2021 № ПОС.03-0390/21, от 13.04.2021 № ПОС.03-0678/21, от 30.04.2021 № ПОС.03-0843/21, от 06.07.2021 № ПОС.03-1280/21,от 30.12.2021 № ПОС.03-2568/21, от 01.03.2022 № ПОС.03-0427/22, от 30.03.2022 № ПОС.03-0650/22, от 26.04.2022 № ПОС.03-0876/22, от 17.05.2022 № ПОС.03-0982/22, от 29.06.2022 № ПОС.03-1389/22, от 27.07.2022 № ПОС.03-1617/22, от 27.10.2022 № ПОС.03-2362/22, от 02.12.2022 № ПОС.03-2675/22, от 23.12.2022 № ПОС.03-2859/22, от 26.01.2023 № ПОС.03-75/23, от 10.03.2023 № ПОС.03-445/23, от 11.04.2023 № ПОС.03-718/23, от 06.06.2023 № ПОС.03-1176/23, от 04.07.2023 № ПОС.03-1501/23, от 26.07.2023 № ПОС.03-1710/23, от 06.09.2023 № ПОС.03-2272/23, от 31.10.2023 № ПОС.03-2790/23)

)

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

 от 30.03.2022 № ПОС.03-0650/22

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»**

**I. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 2. Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Овчинников Юрий Сергеевич, телефон 8 (48535) 3-18-82 |
| 3. Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», Черноногов Алексей Владимирович, телефон (48535) 3-27-10 |
| 4. Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| 5. Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы  | Всего 480 922,2 тыс. руб., из них:- средства бюджета городского округа:2019 год – 3 584,2 тыс. руб.;2020 год – 9 665,4 тыс. руб.;2021 год – 2 764,3 тыс. руб.;2022 год – 21 526,4 тыс. руб.;2023 год – 29 858,9 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| 7. Перечень городских целевых программ/ведомственных целевых программ/ городских адресных программ и (или) программных мероприятий | Подпрограммы отсутствуют.– благоустройство дворовых территорий;– благоустройство территорий общего пользования. |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» (далее по тексту – муниципальная программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее по тексту – городской округ) до 2030 года, где одной из основных стратегических целей развития городского округа является создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ.

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области является организация благоустройства территории округа, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Реализация соответствующих полномочий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области насчитывается 568 дворовых территорий и 47 общественных пространств. По результатам инвентаризации, проведенной в 2017-2018 годах только 57 дворовых территорий и 8 общественных пространств можно считать относительно благоустроенными. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 16,7 % от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, образующих дворовые территории.

Низкий уровень благоустройства территорий городского округа и его жилищного фонда, увеличивающий затратность содержания жилищно-коммунального хозяйства, создает социальные и экологические проблемы.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Указанные проблемы влекут за собой низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Это снижает качество жизни в городском округе и серьезно ухудшает образ округа в глазах потенциальных партнеров, инвесторов, туристов.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Формирование благоустройства и развитие территории городского округа создает условия для повышения качества и комфорта городской среды путем проведения необходимых мероприятий по благоустройству.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 1 к муниципальной программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 2 к муниципальной программе);

- нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 3 к муниципальной программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (приложение 4 к муниципальной программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (приложение 5 к муниципальной программе).

Отбор из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица) с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и территории общего пользования в программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Переславль-Залесский. Оценка предложений осуществляется общественной комиссией, которая определяется распоряжением Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

Адресный перечень территорий общего пользования в 2018 году формировался согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации. На основании решения общественной комиссии в 2018 году отбор общественных территорий производился путём голосования, проведённого в соответствии с постановлениями:

* Администрации города Переславля-Залесского №ПОС.03-1913/17 от 29.12.2017 «О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий города Переславля-Залесского для первоочередного благоустройства»;
* Администрации Рязанцевского сельского поселения Переславского муниципального района №15 от 08.02.2018 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в Рязанцевском сельском поселении»;
* Администрации Нагорьевского сельского поселения Переславского Муниципального района №54 от 08.02.2018 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в Нагорьевском сельском поселении».

Таким образом был определён перечень общественных пространств для первоочередного благоустройства (приложение 6 к муниципальной программе). Перечень общественных территорий может быть изменён на основании письменных предложений заинтересованных лиц и по решению общественной комиссии.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации содержится в приложении 7 к муниципальной программе, которое подлежит корректировке в процессе реализации муниципальной программы и по факту выделенного объёма финансирования.

**3. Цель и целевые показатели муниципальной программы**

Цель муниципальной программы:

- создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ.

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Плановое значение показателя |
| 2018 год(базовое значение\*) | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий  | шт. | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

\* Значение на 01.01.2019 года.

**4. Задачи муниципальной программы**

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

– благоустройство дворовых территорий;

– благоустройство территорий общего пользования.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»** | **480 922,2** | **112493,3** | **146307,0** | **18327,4** | **93885,8** | **82 831,6** | **27 077,1** |
| Средства бюджета городского округа | 67 399,2 | 3584,2 | 9665,4 | 2764,3 | 21 526,4 | 29 858,9 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **480 922,2** | **112493,3** | **146307,0** | **18327,4** | **93885,8** | **82 831,6** | **27 077,1** |
| **Средства бюджета городского округа** | **67 399,2** | **3 584,2** | **9 665,4** | **2 764,3** | **21 526,4** | **29 858,9** | **0,0** |

**6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию муниципальной программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 №50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!»;

- постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 29.11.2018 №ПОС.03-2025/18 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169»;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля- Залесского».

Ответственный исполнитель:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру муниципальной программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– подготавливает информацию о ходе реализации программы, в том числе ответы на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– проводит оценку результативности и эффективности реализации программы и подготавливает годовой отчет;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Соисполнителем муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

Соисполнитель муниципальной программы:

* несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;
* осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;
* осуществляет контроль за целевым использованием средств программы;
* осуществляет подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;
* осуществляет формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

осуществляет своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение муниципальной программы осуществляется в следующих случаях:

– достижение поставленной цели муниципальной программы;

– прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа;

– ликвидация ответственного исполнителя муниципальной программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Досрочное завершение муниципальной программы осуществляется в следующих случаях:

– достижение поставленной цели муниципальной программы;

– прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа;

– ликвидация ответственного исполнителя муниципальной программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Муниципальная программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

**7. Основные сведения о программных мероприятиях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи/ мероприятия(в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| **1.** | **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий** | **Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт.** | **4** | **2019** | **14 995,1** | **12 083,6** | **503,5** | **2 406,1** | **1,9** | **МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского»** |
| **5** | **2020** | **18 015,8** | **14 418,3** | **600,7** | **2 996,8** | **0,0** |
| **6** | **2021** | **17 144,0** | **13 870,5** | **578,0** | **2 695,5** | **0,0** |
| **2** | **2022** | **86 991,0** | **11 275,9** | **54 669,9** | **21 045,2** | **0,0** |
| **1** | **2023** | **35 956,9** | **0,0** | **26 365,9** | **9 591,0** | **0,0** |
| **1** | **2024** | **27 077,1** | **0,0** | **27 077,1** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, с.Новое, ул. Школьная, д.5,6,7 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 1 | 2019 | 5 125,2 | 4 204,1 | 175,2 | 745,9 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, ул. Ростовская, д.28 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 1 | 2019 | 4 393,9 | 3 555,7 | 148,1 | 688,2 | 1,9 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, с.Берендеево, ул.Центральная, д.13,15 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 1 | 2019 | 5 219,7 | 4 323,8 | 180,2 | 715,7 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Устройство основания хоккейной коробки, ул. Красноэховская, д.11,12 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 1 | 2019 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, ул. Кооперативная, д.66, 68 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 4 045,3 | 3 685,0 | 153,5 | 206,8 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, мкр. Чкаловский, д.37, 39 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 2 471,9 | 2 252,8 | 93,9 | 125,2 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, с.Кубринск, ул.Комсомольска, д.6, 6а, ул. Московская, д.5а | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 2 555,1 | 2 274,4 | 94,8 | 185,9 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, п. Ивановское, пр-т Мира, д.4,6,8, ул. Ленина, д.8,10, ул. Московская, д.6,7 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 6 375,6 | 4 666,3 | 194,4 | 1 514,9 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, п. Рязанцево, ул. Николаева, д.2,4 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 1 738,3 | 1 539,8 | 64,1 | 134,4 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Поставка детского игрового оборудования (ул.Вокзальная, д.31,33,35, ул.Пушкина, д33,35,37) | Количество детского игрового оборудования, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 621,4 | 0,0 | 0,0 | 621,4 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Поставка детского игрового оборудования (50 лет Комсомола, д.19) | Количество детского игрового оборудования, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Благоустройство дворовой территории городской округ город Переславль-Залесский Ярославской, с. Нагорье, ул. Молодежная д. 17, 17А, ул. Калязинская д. 32 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 2 747,3 | 2 243,9 | 93,5 | 409,9 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Благоустройство дворовой территории городской округ город Переславль-Залесский Ярославской, п. Рязанцево, ул. Николаева, д. 7,9 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 2 252,9 | 1 830,9 | 76,3 | 345,7 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Благоустройство дворовой территории городской округ город Переславль-Залесский Ярославской, ул. 50 лет Комсомола, д. 10,12 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 2 421,6 | 1 977,9 | 82,4 | 361,3 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Благоустройство дворовой территории городской округ город Переславль-Залесский Ярославской, с. Купанское, ул. Советская, д. 12,14,16,32,34 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 5 146,0 | 4 203,1 | 175,1 | 767,8 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Благоустройство дворовой территории городской округ город Переславль-Залесский Ярославской, мкр. Чкаловский, д. 36 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 1 487,0 | 1 208,5 | 50,3 | 228,2 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Благоустройство дворовой территории городской округ город Переславль-Залесский Ярославской, мкр. Чкаловский, д. 38 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 2 741,9 | 2 406,2 | 100,4 | 235,3 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, пер.Трудовой, д.14, ул. Полевая, д.4,6 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2022 | 4 826,0 | 4 398,9 | 183,3 | 243,8 | 0,0 |
| 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19. | Благоустройство дворовой территории, городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области, ул. Менделеева, д.2,4,6 и ул.Урицкого, д.78 | Количество вновь созданных благоустроенных дворовых территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2022 | 7 712,0 | 6 877,0 | 286,6 | 548,4 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20. | Исполнение судебных актов | Количество исполненных судебных актов, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21. | Разработка и экспертиза ПСД | Выполнение мероприятий по экспертизе ПСД, (да (1)/нет(0)) | 1 | 2019 | 196,3 | 0,0 | 0,0 | 196,3 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 201,9 | 0,0 | 0,0 | 201,9 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 338,1 | 0,0 | 0,0 | 338,1 | 0,0 |
| 1 | 2022 | 1 305,5 | 0,0 | 0,0 | 1 305,5 | 0,0 |
| 9 | 2023 | 1 967,0 | 0,0 | 0,0 | 1 967,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22. | Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках Губернаторской программы «НАШИ ДВОРЫ»(г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д. 49,50,52;г. Переславль-Залесский, пер. Красноэховский, д.12,14,16, ул. Берендеевская, д.5, пер. Берендеевский, д. 11, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.4;г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.14,16,18;г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 2,4, ул. Кооперативная, д. 64,66,68;г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 3,5,7,9;г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 28, пер. Школьный, д. 2, пер. Фабричный,10;г. Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 3,5,7,9,11;с. Большая Брембола, ул. Советская, напротив д.26;д. Красная Деревня, ул. Совхозная, вблизи д. 1;д. Горки, пер. Учительский, д. 8,9;с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 8, вблизи Дома Культуры;Чехачевский сквер (Утиные пруды)). | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 2022 | 54 200,0 | 0,0 | 54 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках Губернаторской программы «НАШИ ДВОРЫ» (ул. Разведчика Петрова, д.10,12, ул. Строителей, д.24, 26; д. Перелески, ул. Новая, у д.8; с.Красное, ул. Центральная, у д.76) |  | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2023 | 32 389,9 | 0,0 | 26 365,9 | 6 024,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей | Количество отремонтированных участков | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2022 | 18 947,5 | 0,0 | 0,0 | 18 947,5 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25 | Благоустройство дворовых территорий и устройство детских площадок в рамках Губернаторской программы «НАШИ ДВОРЫ» |  | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 2024 | 27 077,1 | 0,0 | 27 077,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Задача 2. Благоустройство территорий общего пользования** | **Количество) вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт.** | **3** | **2019** | **97 498,2** | **20 467,3** | **75 852,8** | **1 178,1** | **0,0** | **МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского»,** **МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства»** |
| **3** | **2020** | **128 291,2** | **104 157,7** | **17 464,9** | **6 668,6** | **0,0** |
| **2** | **2021** | **1 183,4** | **1 070,0** | **44,6** | **68,8** | **0,0** |
| **1** | **2022** | **6 894,8** | **6 157,1** | **256,5** | **481,2** | **0,0** |
| **1** | **2023** | **46 874,7** | **25 542,5** | **1 064,3** | **20 267,9** | **0,0** |
| **1** | **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Благоустройство территории общего пользования, Парк Победы (1 этап) | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 1 | 2019 | 18 820,5 | 17 124,3 | 717,7 | 978,5 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Благоустройство территории общего пользования, с.Берендеево, ул.Центральная | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 1 | 2019 | 3 677,7 | 3 343,0 | 135,1 | 199,6 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Благоустройство территории общего пользования, пл.Народная | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 1 | 2019 | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,00 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Благоустройство территории общего пользования, Парк Победы (2 этап) | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города |
| 1 | 2020 | 15 543,5 | 14 157,7 | 589,9 | 795,9 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Благоустройство территории общего пользования, Летний парк | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города |
| 1 | 2020 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Благоустройство территории общего пользования, территория вдоль набережной Плещеева озера и ул.Плещеевской | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» |
| 1 | 2020 | 112 525,0 | 90 000,0 | 16 875,0 | 5 650,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Благоустройство территории общего пользования, Парк Победы (3 этап) | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2021 | 1 173,3 | 1 070,0 | 44,6 | 58,7 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Благоустройство территории общего пользования, Посёлок «Газовиков» | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2022 | 6 894,8 | 6 157,1 | 256,5 | 481,2 | 0,0 |
| 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | ПСД | Выполнение мероприятий по экспертизе ПСД, (да (1)/нет(0)) | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1 | 2020 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 163,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Благоустройство территории общего пользования, парк им. Вейнгарта | Количество вновь созданных благоустроенных общественных территорий, шт. | 0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2023 | 46 874,7 | 25 542,5 | 1 064,3 | 20 267,9 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **2019** | **112 493,3** | **32 550,9** | **76 356,3** | **3 584,2** | **1,9** | **МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского», МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства»** |
| **2020** | **146 307,0** | **118 576,0** | **18 065,6** | **9 665,4** | **0,0** |
| **2021** | **18 327,4** | **14 940,5** | **622,6** | **2 764,3** | **0,0** |
| **2022** | **93 885,8** | **17 433,0** | **54 926,4** | **21 526,4** | **0,0** |
| **2023** | **82 831,6** | **25 542,5** | **27 430,2** | **29 858,9** | **0,0** |
| **2024** | **27 077,1** | **0,0** | **27 077,1** | **0,0** | **0,0** |

Список сокращений:

- МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» - муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

Приложение 1

к муниципальной программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |
|  | Ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям |
|  | Устройство уличного освещения дворовых территорий: |
|  | Светильник уличный |  |  |
|  | Светильник уличный |  |  |
|  | Приобретение и установка скамеек: |
|  | Диван парковый |  | 770\*2000\*950 |
|  | Скамья со спинкой |  | 770\*2085\*975 |
| 1.
 | Приобретение и установка урн: |
|  | Урна кубок, 30 литров, с грунтозацепом |  | 800\*370\*300 |
|  | Урна с грунтозацепом |  | 1200\*420\*380  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| - оборудование детских и (или) спортивных площадок;- устройство автомобильных парковок;- устройство пешеходных дорожек;- озеленение дворовых территорий;- ограждение дворовых территорий;- устройство пандусов;- иные виды работ. |

Приложение 3

к муниципальной программе

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ | Единица измерения | Сметная стоимостьЕдиницы измерения на 01.01.2018 без прочих затрат и НДС, в рублях | Сметная стоимостьЕдиницы измерения на 01.01.2018 с прочими затратами и НДС 18%, в рублях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проезды и парковки |
| 1 | Разборка бортовых камней вручную с разборкой а/б покрытия у бортового(без отвозки мусора) | м.п. бортового камня | 404,97 | 487,42 |
| 2 | Установка бортового камня(разм.1,0\*0,3\*0,15) | м.п. бортового камня | 1028,28 | 1237,64 |
| 3 | Ремонт щебёночного основания проездов | м2 | 176,07 | 211,92 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги т.5см с выравнивающим слоем 3см | м2 | 1059,95 | 1275,75 |
| 5 | Ямочный ремонт а/б покрытия до 5м2(без отвозки мусора) | м2 | 1016,16 | 1223,05 |
| 6 | Ямочный ремонт а/б покрытия до 25м2(без отвозки мусора) | м2 | 827,87 | 996,42 |
| 7 | Уширение проездов, устройство парковокасф./бет. ниж.слой-5см/верхн.слой 5см;щебень Н -25см;песок Н-30см | м2 | 1560,46 | 1878,17 |
| Тротуары и пешеходные дорожки |
| 8 | Устройство тротуаров, пешеходных дорожекасф./бет. Н- 5см;щебень Н -12см;песок Н-13см | м2 | 860,42 | 1035,6 |
| 9 | Ремонт существующих тротуаров и дорожекасф./бет. Н- 5см; | м2 | 363,97 | 438,1 |
| 10 | Установка бортового камня(разм.1,0\*0,2\*0,08) | м.п. бортового камня | 718,65 | 864,96 |
| Отмостка |
| 11 | Ремонт отмосткиасф./бет. Н- 5см;щебень Н -12см; | м2 | 592,72 | 713,4 |
| Газон |
| 12 | Восстановление газоновПланировка земли Н-15смпосев вручную газонных трав | м2 | 171,96 | 206,97 |
| Наружное освещение |
| 1. 13
 | 1. Демонтаж ж/б опор наружного освещения
 | 1. шт.
 | 1. 902,84
 | 1. 1086,66
 |
| 1. 14
 | 1. Электроснабжение 0,4кВ (прокладка в траншее 1 кабеля с учетом земляных работ)
 | 1. м.п. кабеля
 | 1. 1272,14
 | 1. 1531,14
 |
| 1. 15
 | 1. Наружное освещение (учтены прокладка кабеля в траншее с земляными работами, установка стальных труб с устройством фундаментов, навеска светильника, монтаж оборудования)
 | 1. м.п трассы
 | 1. 29164,29
 | 1. 35102,14
 |
| 1. 16
 | 1. Наружное освещение (учтены: установка стальных опор с устройством фундаментов, навеска светильников, монтаж оборудования)
 | 1. шт.
 | 1. 28356,30
 | 1. 34129,65
 |
| 1. Малые архитектурные формы
 |
| 1. 17
 | 1. Установка малых архитектурных форм, в составе:
2. Диван-парковый 770\*2000\*950 (1 шт.)
 | 1. 1 комплект
 | 1. 13582,00
 | 1. 16347,30
 |
| 1. 18
 | 1. Установка малых архитектурных форм, в составе:
2. Урна металлическая напольная опрокидывающаяся (1 шт.)
 | 1. 1 комплект
 | 1. 7388,22
 | 1. 8892,46
 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых

в муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

1. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
	1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству осуществляется представителями Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского совместно с представителем заинтересованных лиц с оформлением ведомости работ и схемы зонирования;

5.2. разработка дизайн-проекта реализуется Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского на основании данных осмотра дворовой территории.

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения и представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания для их урегулирования.

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 5

к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых

территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского округа город Переславль-Залесский (далее – дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан, в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка:

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей благоустройству.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если муниципальным образованием принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном муниципальным образованием.

При этом доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

1.3.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если муниципальным образованием принято решение о таком участии;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

* + 1. Минимальный перечень работ:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

* + 1. Дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство пешеходных дорожек;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- иные виды работ.

1.4. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

2.1. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

2.2. Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения муниципальным образованием, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц

3.1. На территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, определено Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее – МКУ «МЦР»).

3.2. МКУ «МЦР» заключает соглашения (макет соглашения – приложение к настоящему Порядку) с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Зачисление средств производится на единый счет бюджета городского округа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области, код дохода для зачисления 208 2 07 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов».

3.4. МКУ «МЦР» обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет учреждения от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. МКУ «МЦР» ежемесячно:

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет;

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МКУ «МЦР» на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. МКУ «МЦР» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок до 01 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.

4.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация города Переславля-Залесского.

4.3 Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку

МАКЕТ СОГЛАШЕНИЯ

ОБ АККУМУЛИРОВАНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития г.Переславля-Залесского», именуемое в дальнейшем МКУ «МЦР», в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и, собственник помещений в многоквартирном доме, собственник иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, именуемый в дальнейшем "Заинтересованное лицо", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. …

2. Права и обязанности, ответственность Сторон

2.1. …

3. Порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению

3.1. …

4. Порядок расходования и возврата средств

4.1. …

5. Условия и порядок контроля

5.1. …

6. Иные условия

6.1. …

7. Адреса и реквизиты Сторон

8. Подписи сторон

Заинтересованное лицо МКУ «МЦР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_

Приложение 6

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2019 – 2024 годах, на территории муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Основные направления реализации |
| 2019 год |
| 1 | Благоустройство Парка Победы (территория на пересечении ул. Маяковского, ул. Урицкого, ул. Кошкина и ул. Новой до Ледового дворца и развлекательного комплекса "Оскар") | Территория на пересечении ул. Маяковского, ул. Урицкого, ул. Кошкина и ул. Новой до Ледового дворца и развлекательного комплекса "Оскар" | ремонт тротуаров, устройство уличного освещения, установка малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, озеленение, опиловка |
| 2 | Благоустройство территории | село Берендеево, ул. Центральная | обустройство универсального детского спортивно-игрового комплекса |
| 3 | Благоустройство Народной площади | пл. Народная | ремонт тротуаров, устройство уличного освещения, установка малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, благоустройство набережной |
| 2020 год |
| 1 | Благоустройство Парка Победы (второй этап) | Территория ул. Маяковского | ремонт асфальтового покрытия покрытие проезда, устройство покрытия дорожек и тротуаров, установка бордюров, резинового покрытия, установка лавочек и урн, уличных светильников вне здания. |
| 2 | Обустройство городского пляжа (территория вдоль набережной Плещеева озера и ул. Плещеевской) | Территория вдоль набережной Плещеева озера и ул. Плещеевской |  Археологические изыскания, демонтаж существующих поврежденных покрытий и малых архитектурных форм;  реконструкция дорожно-тропиночной сети: расширение существующих проездов до нормативных, восстановление имеющихся и формирование новых пешеходных связей;  формирование в границах проектирования велоинфраструктуры с устройством велодорожки с двусторонним движением;  реконструкция существующих площадок отдыха и устройство дополнительных площадок для массовых и спортивных мероприятий;  установка объектов некапитального строительства (павильонов) сезонного использования;  установка малых архитектурных форм (беседки, скамьи, урны, контейнеры для мусора, информационные стенды, указатели);  устройство автономных туалетных модулей;  озеленение территории: высадка деревьев и кустарников, устройство и восстановление газонов;  реконструкция наружного освещения вдоль существующих проездов и пешеходного променада, устройство освещения проектируемых площадок отдыха;  устройство площадок с твердым покрытием для ТБО. |
| 2021-2024 годы |
|  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство стадиона "Текстильщик" (территория на пересечении ул. Трудовой и Трудового пер.) | Территория на пересечении ул. Трудовой и Трудового пер. | реконструкция поля, устройство площадки ГТО, игровой зоны, площадки для выгула собак |
| 2 | Благоустройство Чкаловского парка (территория в северной части Чкаловского мкр., возле гарнизонного офицерского клуба, между военной частью и жилыми домами) | Территория в северной части Чкаловского мкр., возле гарнизонного офицерского клуба, между военной частью и жилыми домами | устройство пешеходных дорожек, обустройство смотровой площадки, площадки для катания, установка хоккейного корта, малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, опиловка деревьев, устройство освещения, озеленение |
| 3 | Благоустройство поселка газовиков (территория на пересечении пер. Ямского и Троицкого пер.) | Территория на пересечении пер. Ямского и Троицкого пер. | устройство пешеходной зоны, установка малых архитектурных форм, площадки ГТО, детской игровой площадки, спортивной площадки, очистка пруда, устройство уличного освещения |
| 4 | Благоустройство Сокольского сквера (территория на пересечении ул. Луговой и ул. Пришвина) | Территория на пересечении ул. Луговой и ул. Пришвина | устройство пешеходной зоны, спортивного поля, установка малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, площадки ГТО, устройство освещения, озеленение |

\*Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годы, может быть изменён с учетом предложений, представленных в соответствии с порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2024 годы, а также по результатам голосования, в соответствии с порядком организации и проведения голосования по отбору общественных территорий для первоочередного благоустройства.

Приложение 7

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2019 – 2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адреса МКД | Основные направления реализации |
|
|
| 2019 год |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | село Новое, ул. Школьная, д 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка малых архитектурных форм (далее-МАФ) |
| село Новое, ул. Школьная, д 6 |
| село Новое, ул. Школьная, д 7 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 28 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 3 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул. Центральная, д 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул. Центральная, д 15 |
| 2020 год |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 66 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кооперативная, 68 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 37 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| мкр. Чкаловский, 39 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул. Комсомольская, д. 6  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
|  село Кубринск, ул. Комсомольская, д.6А |
|  село Кубринск, ул. Московская, д. 5А |
| 4 | Благоустройство дворовой территории | поселок Ивановское, пр-кт Мира, д 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Ивановское, пр-кт Мира, д 6 |
| поселок Ивановское, пр-кт Мира, д 8 |
| поселок Ивановское, ул Ленина, д 10 |
| поселок Ивановское, ул Ленина, д 8 |
| поселок Ивановское, ул Московская, д 6 |
| поселок Ивановское, ул Московская, д 7 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Николаева, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Рязанцево, ул Николаева, д 4 |
| 2021-2024 годы |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 6А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 2 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 6Б | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 3 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 4 | Благоустройство дворовой территории | ул. Урицкого, 78 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Менделеева, 2 |
| ул. Менделеева, 4 |
| ул. Менделеева, 6 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории | ул. Маяковского, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Маяковского, 5 |
| ул. Маяковского, 7 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории | ул. Маяковского, 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Маяковского, 11 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Менделеева, 16 |
| ул. Менделеева, 18 |
| ул. Менделеева, 20 |
| ул. 50 лет Комсомола, 21 |
| ул. 50 лет Комсомола, 23 |
| 8 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 9 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 10 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 17 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 11 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 25 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 12 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 27 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 13 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Маяковского, 17 |
| 14 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 24 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. 50 лет Комсомола, 20 |
| 15 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 26 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 16 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 28 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 17 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 18 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 18 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 30 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Менделеева, 40 |
| ул. Менделеева, 32 |
| 19 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 34 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Менделеева, 42 |
| 20 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 44 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Менделеева, 46 |
| 21 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 48 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 22 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 50 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 23 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 52 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 24 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 54 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Менделеева, 56 |
| 25 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 56А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 26 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 56Б | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 27 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 28 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. 50 лет Комсомола, 12 |
| 29 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 30 | Благоустройство дворовой территории | ул. 50 лет Комсомола, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 31 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 56 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 32 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 58 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 33 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 62 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 34 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 64 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 35 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 70 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 36 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 72 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 37 | Благоустройство дворовой территории | ул. Строителей, 39 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Строителей, 41 |
| ул. Строителей, 43 |
| 38 | Благоустройство дворовой территории | ул. Менделеева, 47 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Менделеева, 47А |
| 39 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 40 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 41 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 42 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 43 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 44 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 45 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 46 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 47 | Благоустройство дворовой территории | пос. Молодежный, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 48 | Благоустройство дворовой территории | ул. Разв. Петрова, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Разв. Петрова, 12 |
| ул. Строителей, 24 |
| ул. Строителей, 26 |
| 49 | Благоустройство дворовой территории | ул. Строителей, 28 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Строителей, 30 |
| ул. Строителей, 32 |
| ул. Строителей, 34 |
| 50 | Благоустройство дворовой территории | ул. Строителей, 36 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Строителей, 38 |
| ул. Октябрьская, 43 |
| 51 | Благоустройство дворовой территории | ул. Разв. Петрова, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 52 | Благоустройство дворовой территории | ул. Разв. Петрова, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Разв. Петрова, 4 |
| ул. Октябрьская, 35 |
| ул. Октябрьская, 37 |
| 53 | Благоустройство дворовой территории | ул. Разв. Петрова, 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Разв. Петрова, 13А |
| 54 | Благоустройство дворовой территории | ул. Брембольская, 30 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Разв. Петрова, 23 |
| ул. Брембольская, 28 |
| ул. Разв. Петрова, 21 |
| 55 | Благоустройство дворовой территории | ул. Разв. Петрова, 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 56 | Благоустройство дворовой территории | ул. Разв. Петрова, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Разв. Петрова, 7 |
| ул. Разв. Петрова, 17 |
| ул. Разв. Петрова, 19 |
| 57 | Благоустройство дворовой территории | ул. Берендеевская, 24 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Берендеевская, 26 |
| 58 | Благоустройство дворовой территории | ул. Разв. Петрова, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 59 | Благоустройство дворовой территории | ул. Октябрьская, 27 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Октябрьская, 29 |
| 60 | Благоустройство дворовой территории | ул. Октябрьская, 31 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 61 | Благоустройство дворовой территории | ул. Октябрьская, 33 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 62 | Благоустройство дворовой территории | ул. Магистральная, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 63 | Благоустройство дворовой территории | ул. Магистральная, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 64 | Благоустройство дворовой территории | ул. Магистральная, 21 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 65 | Благоустройство дворовой территории | ул. Магистральная, 27 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 66 | Благоустройство дворовой территории | ул. Магистральная, 36А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 67 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 24 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 68 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 26 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 69 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 30 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 70 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 111 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 71 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 72 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 20 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 73 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 22 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 74 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 33 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 75 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 35 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 76 | Благоустройство дворовой территории | ул. Заводская, 39 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 77 | Благоустройство дворовой территории | ул. Октябрьская, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 78 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кооперативная, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Октябрьская, 12 |
| 79 | Благоустройство дворовой территории | ул. Октябрьская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Октябрьская, 3 |
| 80 | Благоустройство дворовой территории | ул. Октябрьская, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Октябрьская, 7 |
| 81 | Благоустройство дворовой территории | ул. Октябрьская, 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 82 | Благоустройство дворовой территории | ул. Коммунальная, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 83 | Благоустройство дворовой территории | ул. Коммунальная, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 84 | Благоустройство дворовой территории | ул. Коммунальная, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 85 | Благоустройство дворовой территории | ул. Коммунальная, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 86 | Благоустройство дворовой территории | ул. Коммунальная, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 87 | Благоустройство дворовой территории | пер. Совхозный, 5А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 88 | Благоустройство дворовой территории | ул. Северная, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 89 | Благоустройство дворовой территории | ул. Северная, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 90 | Благоустройство дворовой территории | ул. Северная, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 91 | Благоустройство дворовой территории | ул. Северная, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 92 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошкина, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 93 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошкина, 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 94 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ярославская, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 95 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошкина, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 96 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошкина, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 97 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошкина, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 98 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошкина, 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 99 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ярославская, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 100 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новая, 53 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 101 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новая, 55 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 102 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новая, 57 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 103 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новая, 59 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 104 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новая, 61 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 105 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новая, 63 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 106 | Благоустройство дворовой территории | ул. Урицкого, 40а | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 107 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошкина, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 108 | Благоустройство дворовой территории | пер. Северный, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 109 | Благоустройство дворовой территории | пер. Северный, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 110 | Благоустройство дворовой территории | пер. Северный, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 111 | Благоустройство дворовой территории | пер. Северный, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 112 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 59 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 113 | Благоустройство дворовой территории | ул. Полевая, 47 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Полевая, 47А |
| 114 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 35 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 115 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 37 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 116 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 37А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 117 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 45 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 118 | Благоустройство дворовой территории | ул. Трудовая, 1В | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 119 | Благоустройство дворовой территории | ул. Полевая, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Полевая, 6 |
| пер. Трудовой, 14 |
| 120 | Благоустройство дворовой территории | ул. Трудовая, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 121 | Благоустройство дворовой территории | ул. Трудовая, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 122 | Благоустройство дворовой территории | ул. Трудовая, 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 123 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнечная, 32А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 124 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнечная, 36 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кузнечная, 38 |
| 125 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнечная, 40 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 126 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнечная, 42 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 127 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 46 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 128 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 44 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 129 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 40 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 130 | Благоустройство дворовой территории | ул. Трудовая, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 131 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 19 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 132 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 21 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 133 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 23 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 134 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 25 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 135 | Благоустройство дворовой территории | пер. Кривоколенный, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 136 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кошелевская, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 137 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Ростовская, 8 |
| ул. Ростовская, 12 |
| ул. Ростовская, 14 |
| 138 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 18 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 139 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 32 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 140 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комсомольская, 42 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 141 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комсомольская, 44 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 142 | Благоустройство дворовой территории | ул. Озерная, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 143 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 23 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кузнецова, 2 |
| ул. Кузнецова, 4 |
| 144 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комсомольская, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 145 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комсомольская, 57 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 146 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комсомольская, 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 147 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнецова, 10А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 148 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнецова, 16А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кузнецова, 16Б |
| ул. Кузнецова, 16В |
| 149 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнецова, 20 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 150 | Благоустройство дворовой территории | ул. Депутатская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Ново-Плещеевская, 7 |
| ул. Плещеевская, 64 |
| 151 | Благоустройство дворовой территории | ул. Депутатская, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Плещеевская, 66 |
| 152 | Благоустройство дворовой территории | ул. Депутатская, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Плещеевская, 68 |
| 153 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ново-Плещеевская, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Ново-Плещеевская, 4 |
| ул. Плещеевская, 56 |
| ул. Плещеевская, 58 |
| ул. Плещеевская, 60 |
| ул. Плещеевская, 62 |
| 154 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 36 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 155 | Благоустройство дворовой территории | пер. 4-Плещеевский, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 156 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 32 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 157 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 24А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 158 | Благоустройство дворовой территории | ул. Найдышева, 2А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 159 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 18 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 160 | Благоустройство дворовой территории | пер. Новомирский, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 161 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 162 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 163 | Благоустройство дворовой территории | пер. Новомирский, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 164 | Благоустройство дворовой территории | пер. Новомирский, 2А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 165 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 166 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 167 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 168 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 169 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 170 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 171 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 2Б | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 172 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 2В | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 173 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Первомайская, 6 |
| ул. Первомайская, 8 |
| 174 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Первомайская, 10А |
| 175 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 176 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 177 | Благоустройство дворовой территории | ул. Конная, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 178 | Благоустройство дворовой территории | ул. Конная, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 179 | Благоустройство дворовой территории | ул. Конная, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 180 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кузнецова, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 181 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комсомольская, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 182 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комсомольская, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 183 | Благоустройство дворовой территории | пл. Народная, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 184 | Благоустройство дворовой территории | пл. Народная, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 185 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ростовская, 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Ростовская, 15 |
| ул. Ростовская, 17 |
| 186 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пушкина, 17А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пушкина, 19 |
| 187 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пушкина, 21 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 188 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пушкина, 23 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пушкина, 25 |
| 189 | Благоустройство дворовой территории | ул. Вокзальная, 37 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 190 | Благоустройство дворовой территории | ул. 40 лет ВЛКСМ, 21 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Вокзальная, 15 |
| ул. Вокзальная, 19 |
| 191 | Благоустройство дворовой территории | ул. 40 лет ВЛКСМ, 19 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Вокзальная, 17 |
| 192 | Благоустройство дворовой территории | ул. 40 лет ВЛКСМ,17 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 15 |
| 193 | Благоустройство дворовой территории | пер. Берендеевский, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Берендеевский, 16 |
| пер. Берендеевский, 18 |
| пер. Берендеевский, 18А |
| 194 | Благоустройство дворовой территории | пер. Берендеевский, 18Б | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Берендеевский, 18В |
| пер. Берендеевский, 20 |
| пер. Берендеевский, 22 |
| 195 | Благоустройство дворовой территории | ул. Вокзальная, 21 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Вокзальная, 23 |
| ул. Вокзальная, 25 |
| ул. Вокзальная, 27 |
| 196 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пушкина, 18 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пушкина, 20 |
| 197 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пушкина, 22 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пушкина, 24 |
| ул. Вокзальная, 29 |
| 198 | Благоустройство дворовой территории | ул. 40 лет ВЛКСМ, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 3 |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 5 |
| 199 | Благоустройство дворовой территории | ул. 40 лет ВЛКСМ, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 9 |
| 200 | Благоустройство дворовой территории | ул. 40 лет ВЛКСМ, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 13 |
| пер. Берендеевский, 23 |
| пер. Берендеевский, 25 |
| 201 | Благоустройство дворовой территории | пер. Берендеевский, 29 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 202 | Благоустройство дворовой территории | пер. Берендеевский, 31 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пушкина, 16 |
| 203 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 72 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Свободы, 74 |
| 204 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пушкина, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пушкина, 4 |
| ул. Пушкина, 6 |
| ул. Пушкина, 8 |
| 205 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пушкина, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пушкина, 12 |
| ул. Пушкина, 14 |
| 206 | Благоустройство дворовой территории | ул. 40 лет ВЛКСМ, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 10 |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 12 |
| 207 | Благоустройство дворовой территории | ул. Берендеевская, 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 208 | Благоустройство дворовой территории | ул. Берендеевская, 17 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 209 | Благоустройство дворовой территории | ул. Берендеевская, 19 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Берендеевская, 21 |
| 210 | Благоустройство дворовой территории | ул. Берендеевская, 23 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 211 | Благоустройство дворовой территории | ул. Берендеевская, 28 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 212 | Благоустройство дворовой территории | ул. Берендеевская, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 213 | Благоустройство дворовой территории | ул. Красноэховская, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Красноэховская, 5 |
| 214 | Благоустройство дворовой территории | ул. Красноэховская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Красноэховский, 1 |
| пер. Красноэховский, 3 |
| ул. Берендеевская, 2 |
| ул. Свободы, 52 |
| ул. Свободы, 54 |
| ул. Свободы, 56 |
| 215 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 58 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Свободы, 60 |
| ул. Свободы, 62 |
| ул. 40 лет ВЛКСМ, 2 |
| пер. Красноэховский, 5 |
| пер. Красноэховский, 7 |
| пер. Красноэховский, 9 |
| ул. Берендеевская, 1 |
| ул. Берендеевская, 3 |
| 216 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 66 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Свободы, 68 |
| 217 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 50 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Свободы, 50А |
| ул. Красноэховская, 9 |
| ул. Красноэховская, 10 |
| ул. Красный Текстильщик, 13 |
| 218 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 48 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 219 | Благоустройство дворовой территории | ул. Красный Текстильщик, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Красный Текстильщик, 8 |
| ул. Красный Текстильщик, 9 |
| ул. Красный Текстильщик, 10 |
| 220 | Благоустройство дворовой территории | ул. Красный Текстильщик, 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Красный Текстильщик, 17 |
| 221 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 40А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 222 | Благоустройство дворовой территории | ул.Красный Текстильщик, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 223 | Благоустройство дворовой территории | пл. Комсомольская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 224 | Благоустройство дворовой территории | пл. Комсомольская, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 225 | Благоустройство дворовой территории | пл. Комсомольская, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 226 | Благоустройство дворовой территории | пл. Комсомольская, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 227 | Благоустройство дворовой территории | пл. Комсомольская, 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 228 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пролетарская, 16А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 229 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пролетарская, 29 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 230 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 231 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 232 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 22А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 233 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 22Б | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 234 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 28 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Школьный, 2 |
| 235 | Благоустройство дворовой территории | пер. Фабричный, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 236 | Благоустройство дворовой территории | пер. Кривоколенный, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 237 | Благоустройство дворовой территории | ул. Свободы, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 238 | Благоустройство дворовой территории | ул. Правая Набережная, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Правая Набережная, 6 |
| 239 | Благоустройство дворовой территории | ул. Правая Набережная, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 240 | Благоустройство дворовой территории | ул. Правая Набережная, 24 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Правая Набережная, 24А |
| 241 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 242 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 243 | Благоустройство дворовой территории | ул. Плещеевская, 17а | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 244 | Благоустройство дворовой территории | ул. Первомайская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 245 | Благоустройство дворовой территории | ул. Трубежная, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 246 | Благоустройство дворовой территории | ул. Левая Набережная, 11А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 247 | Благоустройство дворовой территории | пер. Казаковский, 14/16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 248 | Благоустройство дворовой территории | ул. Трубежная, 36 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 249 | Благоустройство дворовой территории | ул. Гагарина, 30 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 250 | Благоустройство дворовой территории | ул. Гагарина, 26 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 251 | Благоустройство дворовой территории | ул. Гагарина, 20А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 252 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 2А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кардовского, 4 |
| 253 | Благоустройство дворовой территории | ул. Гагарина, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 254 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 255 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 256 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новый Быт, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 257 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новый быт, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 258 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новый Быт, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 259 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новый Быт, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 260 | Благоустройство дворовой территории | ул. Новый Быт, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 261 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 262 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 18А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 263 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 28 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кардовского, 30 |
| ул. Кардовского, 32 |
| 264 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 36 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 265 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 38 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 266 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 40 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 267 | Благоустройство дворовой территории | ул. Молодежная, 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 268 | Благоустройство дворовой территории | пер. Ветеринарный, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 269 | Благоустройство дворовой территории | ул. Южная, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 270 | Благоустройство дворовой территории | ул. Молодежная, 59 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 271 | Благоустройство дворовой территории | ул. Молодежная, 61 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 272 | Благоустройство дворовой территории | ул. Молодежная, 63 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 273 | Благоустройство дворовой территории | ул. Молодежная, 65 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 274 | Благоустройство дворовой территории | ул. Молодежная, 69 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 275 | Благоустройство дворовой территории | ул. Молодежная, 71 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 276 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 62Б | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 277 | Благоустройство дворовой территории | ул. Тихонравова, 59 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Дорожный, 4 |
| ул. Кардовского, 86 |
| ул. Кардовского, 88 |
| 278 | Благоустройство дворовой территории | ул. Тихонравова, 61 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кардовского, 90 |
| ул. Кардовского, 94 |
| 279 | Благоустройство дворовой территории | ул. Московская, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 280 | Благоустройство дворовой территории | ул. Московская, 26 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 281 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 24 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 282 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 35 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 283 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 24А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 284 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 27 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| мкр. Чкаловский, 28 |
| 285 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 25 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 286 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 34 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| мкр. Чкаловский, 26 |
| мкр. Чкаловский, 33 |
| 287 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 36 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 288 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 42 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 289 | Благоустройство дворовой территории |  мкр. Чкаловский, 44 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 290 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 29 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| мкр. Чкаловский, 30 |
| мкр. Чкаловский, 31 |
| мкр. Чкаловский, 32 |
| 291 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 38 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 292 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 40 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| мкр. Чкаловский, 41 |
| 293 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 49 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 294 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 50 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 295 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 52 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 296 | Благоустройство дворовой территории | мкр. Чкаловский, 54 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| мкр. Чкаловский, 55 |
| 297 | Благоустройство дворовой территории | ул. Московская, 122 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 298 | Благоустройство дворовой территории | пл. Красная, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 299 | Благоустройство дворовой территории | ул. Проездная, 2В | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 300 | Благоустройство дворовой территории | пл. Красная, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 301 | Благоустройство дворовой территории | ул. Садовая, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Садовая, 6 |
| 302 | Благоустройство дворовой территории | ул. Валовое Кольцо, 39 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 303 | Благоустройство дворовой территории | ул. Садовая, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 304 | Благоустройство дворовой территории | ул. Проездная, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 305 | Благоустройство дворовой территории | ул. Проездная, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 306 | Благоустройство дворовой территории | ул. Валовое Кольцо, 26 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Валовое Кольцо, 27 |
| 307 | Благоустройство дворовой территории | ул. Проездная, 23 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 308 | Благоустройство дворовой территории | ул. Проездная, 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 309 | Благоустройство дворовой территории | пер. Красноармейский, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Красноармейский, 6 |
| 310 | Благоустройство дворовой территории | пер. Красноармейский, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Красноармейский, 5 |
| ул. Проездная, 1А |
| ул. Проездная, 3 |
| 311 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 26 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 312 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 32 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 313 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 34 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 314 | Благоустройство дворовой территории | пер. Горсоветский, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Советская, 7 |
| 315 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 316 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 19 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 317 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комитетская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 318 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комитетская, 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 319 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комитетская, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 320 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комитетская, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Комитетская, 16 |
| 321 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 23 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 322 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 27 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 323 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 29 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 324 | Благоустройство дворовой территории | ул. Советская, 39 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 325 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комитетская, 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 326 | Благоустройство дворовой территории | ул. Комитетская, 33 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 327 | Благоустройство дворовой территории | ул. Большая Протечная, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 328 | Благоустройство дворовой территории | ул. Большая Протечная, 11А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 329 | Благоустройство дворовой территории | ул. Большая Протечная, 19 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 330 | Благоустройство дворовой территории | ул. Большая Протечная, 35 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 331 | Благоустройство дворовой территории | ул. Большая Протечная, 37 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 332 | Благоустройство дворовой территории | ул. Малая Протечная, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 333 | Благоустройство дворовой территории | пер. Грачковский, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 334 | Благоустройство дворовой территории | пер. Грачковский, 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Грачковский, 12А |
| пер. Грачковский, 12Б |
| 335 | Благоустройство дворовой территории | пер. Тайницкий, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| пер. Тайницкий, 3 |
| 336 | Благоустройство дворовой территории | ул. Лабазная, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 337 | Благоустройство дворовой территории | ул. Лабазная,11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 338 | Благоустройство дворовой территории | ул. Селитровская, 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Селитровская, 1А |
| 339 | Благоустройство дворовой территории | ул. Селитровская, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Селитровская, 14А |
| 340 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Кардовского, 15 |
| 341 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 21А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 342 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 25 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 343 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 27А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 344 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 29 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 345 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 31 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 346 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 33 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 347 | Благоустройство дворовой территории | ул. Пыряева, 58 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Пыряева, 60 |
| 348 | Благоустройство дворовой территории | ул. Зеленая, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 349 | Благоустройство дворовой территории | ул. Зеленая, 27 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 350 | Благоустройство дворовой территории | ул. Кардовского, 77 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 351 | Благоустройство дворовой территории | ул. Зеленая, 32 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 352 | Благоустройство дворовой территории | ул. Нагорная Крестьянка, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 353 | Благоустройство дворовой территории | пер. Пришвина, 20 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 354 | Благоустройство дворовой территории | ул. Московская, 115 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Ямская, 1 |
| 355 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 356 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 357 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 358 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 359 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 360 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 361 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 362 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 363 | Благоустройство дворовой территории | пер. Почтовый, 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 364 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ямская, 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 365 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ямская, 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 366 | Благоустройство дворовой территории | ул. Ямская, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 367 | Благоустройство дворовой территории | ул. Белинского, 18 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 368 | Благоустройство дворовой территории | ул. Белинского, 20 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 369 | Благоустройство дворовой территории | ул. Восточная, 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 370 | Благоустройство дворовой территории | ул. Красный Химик, 1А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 371 | Благоустройство дворовой территории | ул. Малая Протечная, 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Малая Протечная, 16 |
| 372 | Благоустройство дворовой территории | ул. Малая Протечная, 25А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| ул. Малая Протечная, 29 |
| 373 | Благоустройство дворовой территории | ул. Малая Протечная, 27 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 374 | Благоустройство дворовой территории | ул. Маловский сад, 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 375 | Благоустройство дворовой территории | ул. Маловский сад, 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 376 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Адмирала Спиридова, д 5А  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 377 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, Строительный пер, д 3  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, Строительный пер, д 5  |
| село Кубринск, Строительный пер, д 7  |
| село Кубринск, ул Парковая, д 10  |
| село Кубринск, ул Парковая, д 8  |
| село Кубринск, ул Петрова, д 17 |
| 378 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Комсомольская, д 5А  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
|  село Кубринск, ул Комсомольская, д 7 |
| село Кубринск, ул Московская, д 7А |
| село Кубринск, ул Московская, д 9А |
| 379 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Московская, д 3А  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 380 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Парковая, д 12  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 381 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Парковая, д 17  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Московская, д 1А |
| село Кубринск, ул Парковая, д 17Б |
| 382 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Парковая, д 3  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 383 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Парковая, д 7  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Петрова, д 19 |
| 384 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 1  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Петрова, д 3  |
| село Кубринск, ул Петрова, д 5  |
| село Кубринск, ул Петрова, д 7 |
| 385 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 12  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Петрова, д 14 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 16 |
| 386 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 2  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Петрова, д 4 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 6 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 8 |
| 387 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 20  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 388 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 22  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Комсомольская, д 4 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 22 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 24 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 26 |
| 389 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 25  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Петрова, д 27 |
| 390 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 28  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Петрова, д 30 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 32 |
| село Кубринск, ул Советская, д 2 |
| 391 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Петрова, д 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Петрова, д 13 |
| село Кубринск, ул Петрова, д 9  |
| 392 | Благоустройство дворовой территории | село Кубринск, ул Московская, д 11А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Кубринск, ул Советская, д 4 |
| село Кубринск, ул Советская, д 4А  |
| село Кубринск, ул Советская, д 6 |
| 393 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Адмирала Спиридова, д 10  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 394 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Адмирала Спиридова, д 14  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 395 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Адмирала Спиридова, д 9  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 396 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Запрудная, д 57  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 397 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Калязинская, д 29А  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Нагорье, ул Калязинская, д 31 |
| 398 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Калязинская, д 32  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Нагорье, ул Молодежная, д 17 |
| село Нагорье, ул Молодежная, д 17А |
| 399 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Молодежная, д 11  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 400 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Молодежная, д 13  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 401 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Молодежная, д 15  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 402 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Молодежная, д 16  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 403 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Молодежная, д 18  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Нагорье, ул Молодежная, д 18А  |
| село Нагорье, ул Молодежная, д 19  |
| село Нагорье, ул Молодежная, д 20  |
| 404 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Молодежная, д 9  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 405 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Первомайская, д 21  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 406 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Первомайская, д 4А  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Нагорье, ул Первомайская, д 12 |
| 407 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Пионерская, д 6  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 408 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Пионерская, д 7  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 409 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Пионерская, д 8  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 410 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Советская, д 9  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 411 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Школьная, д 3  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 412 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Школьная, д 7  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 413 | Благоустройство дворовой территории | село Нагорье, ул Школьная, д 8  | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 414 | Благоустройство дворовой территории | село Новое, ул Школьная, д 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 415 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Депутатская, д 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Строителей, д 7 |
| село Купанское, ул Строителей, д 9 |
| 416 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Депутатская, д 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Депутатская, д 13 |
| село Купанское, ул Строителей, д 11 |
| село Купанское, ул Строителей, д 13 |
| село Купанское, ул Строителей, д 6 |
| село Купанское, ул Строителей, д 8 |
| 417 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Советская, д 18 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Советская, д 20 |
| село Купанское, ул Советская, д 22 |
| село Купанское, ул Советская, д 24 |
| село Купанское, ул Советская, д 26 |
| село Купанское, ул Советская, д 28 |
| село Купанское, ул Советская, д 30 |
| 418 | Благоустройство дворовой территории | село Новоселье, ул Моисеева, д 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Новоселье, ул Моисеева, д 9 |
| 419 | Благоустройство дворовой территории | поселок Ивановское, ул Ленина, д 18 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Ивановское, ул Ленина, д 20 |
| поселок Ивановское, ул Московская, д 10 |
| поселок Ивановское, ул Московская, д 11 |
| 420 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Депутатская, д 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Строителей, д 15 |
| село Купанское, ул Строителей, д 17 |
| 421 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Советская, д 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 422 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, Больничный пер, д 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 423 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Депутатская, д 21 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 424 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Советская, д 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Советская, д 7 |
| село Купанское, ул Советская, д 9 |
| 425 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Депутатская, д 25 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 426 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Депутатская, д 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Депутатская, д 12 |
| село Купанское, ул Депутатская, д 8 |
| 427 | Благоустройство дворовой территории | поселок Ивановское, ул Ленина, д 1А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 428 | Благоустройство дворовой территории | поселок Ивановское, ул Московская, д 33 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Ивановское, ул Московская, д 34 |
| 429 | Благоустройство дворовой территории | поселок Ивановское, ул Ленина, д 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 430 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Советская, д 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Советская, д 15 |
| 431 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Советская, д 17 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Советская, д 19 |
| 432 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Советская, д 23 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Советская, д 25 |
| 433 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Советская, д 12 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Купанское, ул Советская, д 14 |
| село Купанское, ул Советская, д 16 |
| село Купанское, ул Советская, д 32 |
| село Купанское, ул Советская, д 34 |
| 434 | Благоустройство дворовой территории | село Купанское, ул Левая Набережная, д 8А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 435 | Благоустройство дворовой территории | село Большая Брембола, ул Строителей, д 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Большая Брембола, ул Строителей, д 7 |
| село Большая Брембола, ул Строителей, д 8 |
| село Большая Брембола, ул Строителей, д 9 |
| 436 | Благоустройство дворовой территории | село Большая Брембола, ул Строителей, д 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 437 | Благоустройство дворовой территории | деревня Лунино, ул Центральная, д 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 438 | Благоустройство дворовой территории | село Большая Брембола, ул Строителей, д 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 439 | Благоустройство дворовой территории | поселок Ивановское, ул Ленина, д 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Ивановское, ул Московская, д 22 |
| поселок Ивановское, ул Московская, д 9 |
| 440 | Благоустройство дворовой территории | Красная Деревня, ул Совхозная, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 441 | Благоустройство дворовой территории | поселок Приозерный, ул Переславская, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Приозерный, ул Переславская, д 2 |
| 442 | Благоустройство дворовой территории | село Новое, ул Кирпичная, д 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Новое, ул Кирпичная, д 4 |
| 443 | Благоустройство дворовой территории | село Новое, ул Кирпичная, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Новое, ул Кирпичная, д 2 |
| 444 | Благоустройство дворовой территории | село Глебовское, ул Центральная, д 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Глебовское, ул Центральная, д 5 |
| село Глебовское, ул Центральная, д 6 |
| село Глебовское, ул Центральная, д 7 |
| 445 | Благоустройство дворовой территории | село Глебовское, ул Центральная, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Глебовское, ул Центральная, д 2 |
| село Глебовское, ул Центральная, д 3 |
| 446 | Благоустройство дворовой территории | Красная Деревня, ул Совхозная, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| Красная Деревня, ул Совхозная, д 3 |
| 447 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Николаева, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Рязанцево, ул Николаева, д 3 |
| поселок Рязанцево, ул Николаева, д 5 |
| 448 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Николаева, д 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Рязанцево, ул Николаева, д 9 |
| 449 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Гагарина, д 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Рязанцево, ул Гагарина, д 6 |
| поселок Рязанцево, ул Гагарина, д 8 |
| 450 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, Республиканский пер, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 451 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Октябрьская Б., д 38/1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 452 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Октябрьская Б., д 38 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 453 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Горького, д 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 454 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Горького, д 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул Республиканская, д 2 |
| 455 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Центральная, д 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 456 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Горького, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул Горького, д 4 |
| село Берендеево, ул Центральная, д 7 |
| 457 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Горького, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 458 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Некрасова, д 15 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул Некрасова, д 17 |
| село Берендеево, ул Некрасова, д 19 |
| 459 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Республиканская, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 460 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Республиканская, д 6 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 461 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Пушкина, д 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 462 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Пушкина, д 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул Республиканская, д 8 |
| 463 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Республиканская, д 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул Республиканская, д 12 |
| 464 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Республиканская, д 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 465 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, Клубный пер, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул Центральная, д 12А |
| 466 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Центральная, д 11 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, ул Центральная, д 9 |
| 467 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Республиканская, д 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 468 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Центральная, д 14 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 469 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, Центральный пер, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, Центральный пер, д 3 |
| село Берендеево, Центральный пер, д 5 |
| 470 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, Центральный пер, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, Центральный пер, д 4 |
| село Берендеево, Центральный пер, д 6 |
| 471 | Благоустройство дворовой территории | деревня Горки, Совхозный пер, д 13 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| деревня Горки, Совхозный пер, д 14 |
| деревня Горки, Совхозный пер, д 15 |
| деревня Горки, ул Центральная, д 10 |
| деревня Горки, ул Центральная, д 11 |
| деревня Горки, ул Центральная, д 12 |
| деревня Горки, Учительский пер, д 8 |
| деревня Горки, Учительский пер, д 9 |
| 472 | Благоустройство дворовой территории | деревня Горки, д 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| деревня Горки, ул Центральная, д 5 |
| 473 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Садовая, д 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 474 | Благоустройство дворовой территории | деревня Горки, д 19 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| деревня Горки, ул Центральная, д 20 |
| 475 | Благоустройство дворовой территории | село Смоленское, ул Центральная, д 26 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Смоленское, ул Центральная, д 27 |
| село Смоленское, ул Центральная, д 28 |
| 476 | Благоустройство дворовой территории | село Смоленское, ул Центральная, д 17 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Смоленское, ул Центральная, д 24 |
| 477 | Благоустройство дворовой территории | село Смоленское, ул Центральная, д 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Смоленское, ул Центральная, д 25 |
| 478 | Благоустройство дворовой территории | село Смоленское, ул Парковая, д 9 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 479 | Благоустройство дворовой территории | село Смоленское, ул Парковая, д 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 480 | Благоустройство дворовой территории | село Бектышево, ул Новая, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Бектышево, ул Новая, д 3 |
| 481 | Благоустройство дворовой территории | село Бектышево, ул Новая, д 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Бектышево, ул Сельская, д 15 |
| село Бектышево, ул Сельская, д 17 |
| 482 | Благоустройство дворовой территории | село Бектышево, ул Сельская, д 16 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Бектышево, ул Сельская, д 18 |
| 483 | Благоустройство дворовой территории | п/ст Шушково, ул Центральная, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 484 | Благоустройство дворовой территории | п/ст Шушково, ул Центральная, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 485 | Благоустройство дворовой территории | село Дубровицы, ул Крутец, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Дубровицы, ул Крутец, д 2 |
| село Дубровицы, ул Крутец, д 3 |
| 486 | Благоустройство дворовой территории | село Дубровицы, ул Крутец, д 4 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 487 | Благоустройство дворовой территории | село Дубровицы, ул Крутец, д 5 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Дубровицы, ул Крутец, д 6 |
| 488 | Благоустройство дворовой территории | село Дубровицы, ул Крутец, д 7 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Дубровицы, ул Крутец, д 8 |
| село Дубровицы, ул Крутец, д 9 |
| 489 | Благоустройство дворовой территории | село Ефимьево, ул Октябрьская, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Ефимьево, ул Октябрьская, д 2 |
| 490 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, уч-к 1-й, д 35 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 491 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, уч-к 1-й, д 10 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, уч-к 1-й, д 12 |
| 492 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, уч-к 1-й, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 493 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, уч-к 1-й, д 38 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 494 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, уч-к 1-й, д 42 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 495 | Благоустройство дворовой территории | поселок Дубки, ул Тимирязевская, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Дубки, ул Тимирязевская, д 4 |
| поселок Дубки, ул Тимирязевская, д 6 |
| поселок Дубки, ул Тимирязевская, д 8 |
| 496 | Благоустройство дворовой территории | поселок Дубки, ул Центральная, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Дубки, ул Центральная, д 2 |
| поселок Дубки, ул Центральная, д 3 |
| поселок Дубки, ул Центральная, д 4 |
| поселок Дубки, ул Центральная, д 5 |
| поселок Дубки, ул Центральная, д 6 |
| 497 | Благоустройство дворовой территории | поселок Дубки, ул Новая, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Дубки, ул Новая, д 3 |
| поселок Дубки, ул Новая, д 5 |
| 498 | Благоустройство дворовой территории | поселок Дубки, ул Новая, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| поселок Дубки, ул Новая, д 4 |
| 499 | Благоустройство дворовой территории | поселок Рязанцево, ул Садовая, д 2 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 500 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Первомайская, д 1А | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 501 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, ул Лесосклад, д 8 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| 502 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, уч-к 2-й, д 1 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |
| село Берендеево, уч-к 2-й, д 2 |
| 503 | Благоустройство дворовой территории | село Берендеево, уч-к 2-й, д 3 | ремонт дворовых проездов, устройство уличного освещения, установка МАФ |