**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 7

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области", МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО" за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | |
| *()* | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | |
| ГБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГЦП" Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 28953.36 | 25375.99 |
|  | Итого по муниципальной программе | 28953.36 | 25375.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ГБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ГЦП" Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | |
| 1 | Энергосбережение в коммунальном хозяйстве |  |  |  | 21221.19 | 17931.32 |  |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению в коммунальном хозяйстве |  |  |  | 21221.19 | 17931.32 | Не исполнено по причине несвоевременного получения гос.эксперизы, из за погодных условий, мероприятия по благоустройству стадиона Тестильщик запланированы на 2023 год |
| 3 | Энергосбережение в бюджетной сфере |  |  |  | 7732.17 | 7444.67 |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере |  |  |  | 7732.17 | 7444.67 | экономия ;  экономия;  Экономия по контракту |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 28953.36 | 25375.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация (реконструкция) уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников | Да/Нет | 1 | 1 |  |
| 2 | Установка узлов учета потребления энергетического учета | Да/Нет | 1 | 1 |  |
|  | ГЦП" Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по энергосбережению в коммунальном хозяйстве | Да/Нет | 1 | 1 |  |
| 2 | Выполнение мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере | Да/Нет | 1 | 1 |  |