**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 9

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области", МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО" за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | | | |
| *()* | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | | | |
| ОС | | ГБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 7276 | 4275.27 | 5458.86 | 4335.72 |
| 2 | ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | 0 | 0 | 1800 | 1800 |
|  | Итого по муниципальной программе | 7276 | 4275.27 | 7258.86 | 6135.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | | ГБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований |  |  |  | 0 | 0 | 1952.52 | 1295.32 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция общественных шахтных колодцев | Выполнение мероприятий по строительству общественных шахтных колодцев(шт) | 11 | 8 | 0 | 0 | 1952.52 | 1295.32 | не состоялись 3 процедуры;  Не поданы заявки для участия в закупочных процедурах;  Не поданы заявки для участия в закупочных процедурах |
| 3 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) |  |  |  | 5537 | 2536.27 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей | Протяжённость(к) | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | Выполнение мероприятий по кадастровым работам на объектах газораспределения (Да/Нет) | 1 | 1 | 5537 | 2536.27 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) |  |  |  | 0 | 0 | 3506.34 | 3040.4 |  |
| 7 | реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | Количество построенных объектов(шт) | 3 | 0 | 0 | 0 | 656 | 190.06 | Экономия |
| 8 | Реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60 процентов | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения(Да/Нет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения(Да/Нет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2850.34 | 2850.34 |  |
| 10 | Реконструкция (модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60% | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения(Да/Нет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  | 1739 | 1739 | 0 | 0 |  |
| 12 | МБТ на оказание гос.поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений | Количество человек получивших гос.поддержку(чел) | 34 | 34 | 1739 | 1739 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 7276 | 4275.27 | 5458.86 | 4335.72 |  |
|  | ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | | | | | |
| 13 | Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  |
| 14 | Разработка и (или) актуализация документации по планировке территории (проекты планировок территории, проекты межеваний территории) | Количество разработанных документов и формирование пакета документов для постановки на учет в ЕГРН границ населенных пунктов и внесение изменений в границы населенных пунктов(шт) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | Проводились процедуры принятия правил землепользования (далее -ПЗЗ) городского округа. До этого были противоречия в документах ген.плана и 4 ПЗЗ, а также отмены части ПЗЗ пригородного сельского поселения в части охранной зоны нац.парка |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество газифицированных населённых пунктов | ед | 31 | 30 |  |
| 2 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | шт | 1 | 0 |  |
| 3 | Устойчивое развитие градостроительной деятельности | Да/Нет | 1 | 1 |  |
|  | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований | Да/Нет | 1 | 1 |  |
| 2 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) | Да/Нет | 1 | 1 |  |
| 3 | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) | Да/Нет | 1 | 1 |  |
|  | ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | | | | |
| 1 | Наличие актуализированных и соответствующих действующему законодательству документов, обеспечивающих устойчивое развитие градостроительной деятельности | Да/Нет | 1 | 0 | Проводились процедуры принятия правил землепользования (далее -ПЗЗ) городского округа. До этого были противоречия в документах ген.плана и 4 ПЗЗ, а также отмены части ПЗЗ пригородного сельского поселения в части охранной зоны нац.парка |