

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2015 № ПОС.03-0392/15

г. Переславль-Залесский

О мерах по обеспечению безопасности

граждан в период весеннего половодья 2015 года

на территории города Переславля-Залесского

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка

 Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период весеннего половодья 2015 года на территории города Переславля-Залесского (Приложение).

2. Управлению образования города (Г.А.Зарайская), управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (А.Н. Грушевич) организовать проведение инструктажей в подведомственных учреждениях по мерам безопасности на льду в весенний период и оказанию помощи утопающим.

3. Постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместитель Главы администрации города А.Б. Малюткина.

 Мэра города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

 Приложение

к постановлению Администрации города

 от №

**П Л А Н**

основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период весеннего половодья 2015 года на территории города Переславля-Залесского.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  Наименование мероприятий. |  Срокисполнения. | Исполнители | Отметка овыполне-нии. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организовать контроль уровня паводковых вод. | Постоянно с 01.04.15г. | Начальник метеостанции( по согласованию).Начальник гидропоста на р.Трубеж( по согласованию).Начальник отдела по ВМР,ГОЧС.Начальник ЕДДС города. |  |
|  2. | Проверить и откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации ЧС города и План действий по предупреждению и ликвидации ЧС при прохождении паводка на территории города. Уточнить границы и масштабы последствий подтопления по наихудшему варианту развития половодья. |  До 14.03.15г | Председатель КЧС и ПБ города.Начальник отдела по ВМР,ГОЧС.Начальники служб ГО города. |  |
|  3. | Проверить состояние мостов, дорог и водопропускных труб, наличие материальных ресурсов для ликвидации последствий паводка. Провести санитарную очистку берега озера Плещеево и реки Трубеж, а также прилегающих к ним участков территории города. Провести очистку водопропускных труб и водоотводных канав. | До 15.04.15г. | Директор МБУ «МЦР города». Директора Управляющих организаций ( по согласованию).Директор МУП «Спектр».Директор ПМК-11( по согласованию). |  |
|  4. | Провести мероприятия по предотвращению загрязнения питьевой воды. Проверить наличие необходимых запасов хлорсодержащих веществ и коагулянтов для проведения хлорирования, гиперхлорирования и очистки питьевой воды, а также организовать усиленный контроль за ее качеством. |  До 01.04.15г. | Директор МУП «Энергетик». Начальник ТО Роспотребнадзор ( по согласованию).Директор ФГУЗ «Гигиена и эпидемиология»( по согласованию). |  |
| 5. | Уточнить места для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации при паводке. |  до 01.04.15г. | Заместитель председателя эвакокомиссии города – начальник отдела по ВМР, ГОЧС |  |
|  6. | Проверить готовность местной системы оповещения города к выполнению задач по оповещению населения. Уточнить списки оповещения руководящего состава при возникновении ЧС. |  до 25.03.15г. | Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |
|  7. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболевания населения острыми кишечными заболеваниями в период паводка. |  До 20.04.15г. | Директор ТО Роспотребнадзор( по согласованию).Главный врач ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ( по согласованию). |  |
|  8. | Провести комплекс мероприятий по недопущению гибели людей на водоемах города |  до 01.04.15г. | Начальник МО МВД « Переславль-Залесский»( по согласованию).Директор Национального парка( по согласованию).Отдел по ВМР,ГОЧС.Отделение ГИМС( по согласованию) |  |
|  9. | Подготовить ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» для оказания помощи пострадавшим. |   до 25.03.15г. |  ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» ( по согласованию) |  |
| 10. | Разработать муниципальный правовой акт о мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах города в весенне-летний период. | до 15.03.15г. | Консультант отдела по ВМР,ГОЧС |  |
| 11. | Провести уточнение паспорта безопасности города по рискам возникновения ЧС, обусловленными паводковыми явлениями | до 20.03.15г | Начальник ЕДДС города |  |
| 12. | Обеспечить сбор информации и ежедневный доклад в ГКУ ЦУКС ЯО по прохождению весеннего паводка с отображением на электронной карте города. | с 01.04.15г. | Начальник ЕДДС города |  |
| 13. | Провести уточнение Плана мероприятий по первоочередному обеспечению населения в условиях чрезвычайной ситуации. | до 10.04.15г. | Начальник отдела по ВМР,ГОЧС |  |
| 14. | Уточнить резерв финансовых и материальных ресурсов для проведения превентивных мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 01.04.15г. | Начальник отдела по ВМР,ГОЧС.Директор МУП «Спектр».Директор МУП «Энергетик». |  |
| 15. | Провести подготовку технических средств для откачки воды в подвальных помещениях жилищного фонда. | до 01.04.15г. | Директора управляющих компаний, собственники помещений в многоквартирных, индивидуальных жилых домах ( по согласованию) |  |
| 16. | Организовать и обеспечить проведение мероприятий по прочистке дренажной системы и ливневой канализации. | до 10.04.15г. | Директор МБУ «ЦР».Директор МУП «Спектр» |  |
| 17. | Организовать своевременное представление докладов и отчетных материалов по проведенным мероприятиям в ГУ МЧС России ( через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО») | с 10.03.15г | Секретарь КЧС и ОПБ города.Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |
| 18. | Организовать информирование населения о развитии паводковой обстановки на территории города через СМИ города, а , при ее обострении – задействовать систему местного оповещения для оповещения населения о возникновении ЧС при паводке. |  с 10.03.15г | Секретарь КЧС и ОПБ города.Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |