

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2022 № ПОС.03-0420/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Благоустройство территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

# 1. Утвердить городскую целевую программу «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации   
города Переславля-Залесского В.А. Клыков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 01.03.2022 № ПОС.03-0420/22

**Городская целевая программа**

**«Благоустройство территории городского округа город**

**Переславль-Залесский** **Ярославской области» на 2022-2024 годы**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 2. Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Клыков Владислав Александрович, телефон (48535) 3-18-82 |
| 3. Исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2022-2024 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 5 555,3 тыс. руб., из них:  - средства областного бюджета:  2022 год – 660,9 тыс. руб.;  2023 год – 550,9 тыс. руб.;  2024 год – 550,9 тыс. руб.;  - средства бюджета городского округа:  2022 год – 3 792,6 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

1. **Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется**

**путем реализации программы**

Благоустройство – это комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Объекты благоустройства территории – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, функционально-планировочные образования, другие территории.

Выполнение комплекса мер по благоустройству обеспечивает повышение качества среды проживания и временного нахождения гостей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее- городской округ), что оказывает прямое влияние на стабилизацию и подъем экономики и повышение уровня жизни населения.

Благоустроенные территории вместе с насаждениями и цветниками, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами создают благоприятный образ городского округа для инвестиционной деятельности.

Одной из проблем благоустройства является порча элементов благоустройства, образование несанкционированных свалок. Основная причина возникновения данной проблемы заключается в низком уровне культуры поведения жителей, небрежном отношении к элементам благоустройства. В связи с этим возникает необходимость постоянного содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии.

На территории городского округа существуют участки зеленых насаждений и растений общего пользования, которые имеют неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись в соответствии с требованиями стандартов.

В настоящее время на территории городского округа остро стоит вопрос о безнадзорных животных, которые создают угрозу жизни для населения. В рамках реализации программы запланированы мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

1. **Цель и задачи программы**

Реализация городской целевой программы «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы (далее – программа, городская целевая программа) предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года:

- создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ.

Задачи программы:

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей городского округа (благоустройство мест массового отдыха);

- озеленение территории городского округа;

- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- содержание плотин;

- проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

1. **Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 1 762,7 | 660,9 | 550,9 | 550,9 |
| Средства бюджета городского округа | 3 792,6 | 3 792,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по городской целевой программе | 5 555,3 | 4 453,5 | 550,9 | 550,9 |

1. **Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Программа носит выраженный социальный характер. Результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни городского округа.

Реализация программы позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с безнадзорностью, правонарушениями и защитой прав несовершеннолетних.

Результатом реализации программы станет улучшение положения семей и детей, формирование эффективной комплексной системы государственной и муниципальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация программных мероприятий позволит добиться снижения уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

1. **Управление программой и контроль за ходом ее реализации**

Реализация программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по благоустройству городского округа.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем программы является Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– подготавливает информацию о ходе реализации программы, в том числе подготавливает ответы на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– проводит оценку результативности и эффективности реализации программы и подготавливает годовой отчет;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Финансирование программы начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на очередной финансовый год.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

1. **Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | |
| 2021 год (базовое значение\*) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании | тыс. м2 | 378,2 | 378,2 | 378,2 | 378,2 |
| 2. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 457 | 350 | 350 | 350 |
| 3. | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 4. | Количество плотин, находящихся на содержании | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений | шт. | 0 | 1 | 2 | 3 |

\* Значение на 01.01.2022 года.

1. **Прогноз ожидаемых социально-экономических**

**результатов реализации программы**

Выполнение мероприятий программы обеспечит к 2024 году сохранение и повышение уровня комфортности и чистоты в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, и будут достигнуты следующие показатели:

– Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании, – 378,2 тыс.м2;

– Количество высаженных деревьев и кустарников – 1 050 шт.;

– Количество отловленных безнадзорных животных – 225 шт.;

– Количество плотин, находящихся на содержании, – 2 шт.;

– Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений – 5 шт.

1. **Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению**

**цели городской целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/ мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | | Срок реализации, годы | | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Исполнитель и участники мероприятия | | |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | | Всего | | Средства областного бюджета | | Средства бюджета городского округа | | | (в установленном порядке) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| **1.** | **Задача 1. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей города (благоустройство мест массового отдыха)** | **Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании, тыс. м2** | **378,2** | **2022** | | **3 751,5** | | **0,0** | | **3 751,5** | | **МКУ «Центр развития»** | | | | |
| **378,2** | **2023** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **378,2** | **2024** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.1. | Спасательные археологические исследования (раскопки, наблюдения), направленные на обеспечение сохранности объекта археологического наследия – на месте реконструкции стадиона «Текстильщик» в городе Переславль-Залесский | Площадь наблюдений, кв.м. | 10 | 2022 | | 414,7 | | 0,0 | | 414,7 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 0 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2. | Информационные таблички | Количество установленных информационных табличек, шт. | 45 | 2022 | | 200, 0 | | 0,0 | | 200, 0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 50 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 55 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3. | Демонтаж оборудования на детских площадках | Количество оборудования на детских площадках, которые демонтированы, шт. | 2 | 2022 | | 108,8 | | 0,0 | | 108,8 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 3 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4. | Приобретение и установка урн на детские игровые площадки | Количество приобретенных и установленных урн, шт. | 30 | 2022 | | 200,0 | | 0,0 | | 200,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 32 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 34 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5. | Ремонт и окраска пешеходных мостов | Количество отремонтированных мостов, шт. | 1 | 2022 | | 600,0 | | 0,0 | | 600,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 1 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.6. | Демонтаж сооружений | Количество сооружений, шт. | 40 | 2022 | | 350,0 | | 0,0 | | 350,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 45 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 50 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.7. | Ремонт памятников | Количество памятников, шт. | 2 | 2022 | | 1 508,0 | | 0,0 | | 1 508,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 2 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.8. | Приобретение детских игровых площадок | Количество площадок, шт. | 1 | 2022 | | 370,0 | | 0,0 | | 370,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 1 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **2.** | **Задача 2. Озеленение территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области** | **Количество высаженных деревьев и кустарников, шт.** | **350** | **2022** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **МКУ «Центр развития»** | | | | |
| **350** | **2023** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **350** | **2024** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 2.1 | Посадка деревьев и кустарников | Количество деревьев и кустарников, шт. | 350 | 2022 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 350 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 350 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **3.** | **Задача 3.**  **Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных** | **Количество отловленных безнадзорных животных, шт.** | **73** | **2022** | | **550,9** | | **550,9** | | **0,0** | | **МКУ «Центр развития»** | | | | |
| **75** | **2023** | | **550,9** | | **550,9** | | **0,0** | |
| **77** | **2024** | | **550,9** | | **550,9** | | **0,0** | |
| 3.1. | Регулирование численности безнадзорных животных и устранения угрозы для жизни и здоровья людей | Количество отловленных безнадзорных животных, шт. | 73 | 2022 | | 550,9 | | 550,9 | | 0,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 75 | 2023 | | 550,9 | | 550,9 | | 0,0 | |
| 77 | 2024 | | 550,9 | | 550,9 | | 0,0 | |
| **4.** | **Задача 4. Содержание плотин** | **Количество плотин, находящихся на содержании, шт.** | **2** | **2022** | | **41,1** | | **0,0** | | **41,1** | | **МКУ «Центр развития»** | | | | |
| **2** | **2023** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **2** | **2024** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 4.1. | Страхование плотин | Количество застрахованных плотин, шт. | 2 | 2022 | | 41,1 | | 0,0 | | 41,1 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
|  |
|  | 2 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **5.** | **Задача 5. Проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку** | **Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, шт.** | **1** | **2022** | | **110,0** | | **110,0** | | **0,0** | | **МКУ «Центр развития»** | | | | |
|  |
|  | **2** | **2023** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **3** | **2024** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 5.1. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, шт. | 1 | 2022 | | 110,0 | | 110,0 | | 0,0 | | МКУ «Центр развития» | | | | |
| 2 | 2023 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | | |
| 3 | 2024 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | | |
| **Итого по городской целевой программе** | | | | | **2022** | | **4 453,5** | | **660,9** | | **3 792,6** | | | **МКУ «Центр развития»** | | |
| **2023** | | **550,9** | | **550,9** | | **0,0** | | |
| **2024** | | **550,9** | | **550,9** | | **0,0** | | |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».