

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2020 № ПОС.03-1822/20

г. Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Охрана окружающей среды в городском округе

город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2017 № 599-П «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Ярославской области», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 31.07.2020 № ПОС.03-1306/20 «О концепции городской целевой программы «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский» на 2021-2023 годы, руководствуясь Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского М.М. Василькова.

Глава города Переславля-Залесского В.А. Астраханцев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 14.10.2020 № ПОС.03-1822/20

**ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

**ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**НА 2021 – 2023 годы**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы  | Администрация города Переславля-Залесского |
| Основание разработки Программы  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| Координатор Программы | Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского М.М. Васильков |
| Ответственный исполнитель Программы  | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее – МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского») |
| Исполнители Программы | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| Цель и задачи Программы  | Цель Программы – обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа, которая включает в себя: обеспечение экологической безопасности, улучшение экологической обстановки, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного состояния и эстетического вида территории городского округа, создание комфортной среды для проживания граждан;Задачи Программы:- повышение эффективности использования и охраны земель городского округа Переславль-Залесский;- повышение эффективности использования и охраны водных объектов, расположенных на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области;- профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей на территории городского округа Переславль-Залесский Ярославской области;- модернизация инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами;- мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения городского округа, формированию экологической культуры граждан. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяю-щие оценить ход реализации Программы  | - объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок;- количество деревьев, подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов;- площади, подлежащие акарицидной обработке;- количество обустроенных контейнерных площадок;- количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами. |
| Сроки (этапы) реализации Программы  | 2021 – 2023 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Объёмы и источники финансирования Программы | 41 876,36 тыс. руб. - всего, в том числе:**в 2021 году** – 15 493,23 тыс. руб.  - бюджет городского округа – 15 493,23 тыс. руб.**в 2022году** –13 255,15 тыс. руб.; - бюджет городского округа – 13 255,15 тыс. руб.**в 2023 году** – 13 127,98 тыс. руб., - бюджет городского округа – 13 127,98 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | - объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок составит 12 000 куб. м.;- количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке, на прибрежно-защитных полосах водных объектов составит 120 шт.;- площади, подлежащие акарицидной обработке – 244,836 га;- количество обустроенных контейнерных площадок - 195 шт.;- количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами составит 6008 шт. |
| Ответственные лица для контактов  | Васильков Максим Михайлович – первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Клопцова Виктория Витальевна – директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-04-64Ивченкова Людмила Александровна – заместитель директора по благоустройству, охране окружающей среды и похоронному делу МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-08-78. |

**ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Единица измерения** | **Объём финансирования**  |
| **всего** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год**  |
| Финансовые ресурсы:  | тыс. руб. | 41 876,36 | 15 493,23 | 13 255,15 | 13 127,98 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет  | тыс. руб. | 41 876,36 | 15 493,23 | 13 255,15 | 13 127,98 |

1. **Содержание проблем**

 Источниками образования ТКО являются организации, предприятия и учреждения, объекты инфраструктуры, население городского округа и временно проживающие и отдыхающие. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. Процесс захламления земель отходами наиболее ярко выражен в районах частной застройки, на прилегающих территориях к контейнерным площадкам и на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам регионального и местного значения.

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТКО, низкой экологической культуры у населения и практически полного отсутствия желания граждан участвовать в решении вопросов санитарной очистки значительная часть ТКО несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению существенного экологического ущерба и ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Переславле-Залесском. Наличие в отходах производства и потребления ртути или её химических соединений позволяет отнести такие отходы к опасным. Люминесцентные лампы и приборы с ртутным заполнением, электротехническое оборудование являются источником загрязнения окружающей среды. Ситуация усугубляется тем, что чрезвычайно токсичные ртуть и её соединения широко распространены в повседневной жизни, доступны и имеют многовариантную возможность проникновения в организм человека (через органы дыхания, с питьевой водой, с пищей и парфюмерно-косметической продукцией).

Ртуть, проникая через клеточные мембраны, вызывает тяжёлые расстройства нервной системы, функций почек, желудочно-кишечного тракта, служит причиной отравления и при постоянном контакте с ней ведёт к хроническому отравлению организма человека и увеличению вероятности летального исхода. Отходы, содержащие ртуть и другие тяжёлые металлы (цинк, марганец, кадмий, никель и др.) представляют наибольшую экологическую опасность.

 Модернизация инфраструктуры обращения ТКО в виде благоустройства контейнерных площадок позволит улучшить условия проживания жителей, а также экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе Переславле-Залесском. Кроме того, ворота Золотого кольца Ярославской области открывает город Переславль-Залесский, поэтому улучшение внешнего облика и функционирования инфраструктуры города позволит оставить приятные впечатления у туристов и скажется на притоке туристских маршрутов на Ярославскую землю.

 Береговая полоса реки Трубеж обозначена посадкой деревьев (тополь, ива). Пойма реки представлена выровненной поверхностью с растительно-земляными кочками, местами закустаренной. На береговой территории р. Трубеж произрастают аварийные и сухостойные (с дуплами и трещинами, с изломами и уклонами), которым необходима валка, обрезка до безопасного уровня. Они представляют опасность постройкам, автотранспорту и людям. Русло реки периодически засаривается упавшими деревьями (в том числе в результате сильного ветра), мусором. В период ледоходов русло реки Трубеж, перегороженное упавшими деревьями, находится в заторах.

 Акарицидная обработка – это обработка территорий от клещей, которая включает комплекс профилактических мер, направленных на устранения причин возникновения клещей. Она проводится с целью предотвращения возникновения заболеваний вирусом энцефалита, болезнью Лайма и другими болезнями переносимыми насекомыми. Отсутствие специфической профилактики при клещевых заболеваниях в значительной степени осложняет эпидемиологическую ситуацию в городе Переславле-Залесском. Укусы клещей регистрируются не только на территории природных очагов клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита, но и в парках, скверах, кладбищах. В результате недостаточного внимания к вопросам санитарного состояния населенных пунктов, проведения дератизационных мероприятий юридическими лицами и хозяйствующими организациями, противоклещевых обработок расширяется ареал территорий природных очагов, активно восстанавливается численность и зараженность переносчиков. Ареал распространения клещевого боррелиоза в большинстве территорий совпадает с клещевым вирусным энцефалитом, поэтому акарицидная обработка направлена на решение двух проблем.

К основным проблемам в сфере обеспечения экологической безопасности в городе Переславле-Залесском относятся следующие:

- возрастающее антропогенное воздействие (нагрузка) ТКО, чрезвычайно опасных отходов, химических источников тока и элементов на здоровье граждан и окружающую среду;

- нарушение требований по рациональному использованию и охране водных объектов, расположенных на территории города, со стороны населения и в результате природных явлений;

- низкий уровень организации индивидуальной (личной) защиты населения от нападения клещей;

- низкий уровень благоустройства контейнерных площадок для установки мусоросборников, частичное соблюдение либо не соблюдение санитарных норм при их эксплуатации;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТКО.

Достижение цели по повышению уровня экологической безопасности в городе Переславле-Залесском возможно с использованием программно-целевого метода путём принятия и реализации городской целевой программы «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский» на 2021-2023 годы.

Мероприятия Программы направлены на решение вопросов по обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения, совершенствования механизмов комплексного и рационального использования природных ресурсов.

 **II. Цель и задачи Программы**

 Основной целью Программы является обеспечение чистоты и благоустроенности города Переславля-Залесского, которая включает в себя: обеспечение экологической безопасности, улучшение экологической обстановки, комплексное решение проблем по улучшению санитарного состояния и эстетического вида города.

 Для достижения цели Программы необходимо решить следующий ряд задач:

- повышение эффективности использования и охраны земель города Переславля-Залесского;

- повышение эффективности использования и охраны водных объектов, расположенных на территории города Переславля-Залесского;

- профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей на территории города Переславля-Залесского;

- модернизация инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее - ТКО);

- мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения, формированию экологической культуры населения.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках мероприятий, входящих в состав Программы.

**III. Сроки (этапы) реализации Программы**

Срок реализации Программы 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение** |  **Результат** |
|  |  | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **всего** |
| 1. | Объём сбора, вывоза и утилизации ТБО от ликвидации несанкционированных свалок | куб.м. | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 12 000 |
| 2 | Количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов | шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 3. | Площади, подлежащие акарицидной обработке,  | га | 81,612 | 81,612 | 81,612 | 81,612 | 244,836 |
| 4. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. |  65 | 65 | 65 | 65 | 195 |
| 5. | Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами  | шт. | 2000 | 2000 | 2004 | 2004 | 6008 |

**IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

 При выполнении мероприятий Программы к концу 2023 года ожидается достижение следующих результатов:

- объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок составит 12 000 куб.м.;

- количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке, на прибрежно-защитных полосах водных объектов составит 120 шт.;

- площади, подлежащие акарицидной обработке, составят 244,836 га;

- количество обустроенных контейнерных площадок составит 195 шт.;

- количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами составит 6008 шт.

**V. Механизм реализации Программы**

Денежные средства, выделяемые из бюджета города Переславля-Залесского для реализации мероприятий Программы, направляются МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит запросы котировок (аукционы) в электронной форме на выполнение работ по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города.

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации ответственный исполнитель Программы - МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского».

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

 - периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;

 - рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы;

- предоставление отчетности в установленном порядке;

- распределение ежегодно выделяемых средств на реализацию Программы по программным мероприятиям;

- при необходимости организационную процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

- в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы;

- подготовку предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- представления изменений, вносимых в действующую Программу, на согласование в структурные подразделения Администрации города Переславля-Залесского;

- размещение на официальном сайте органа местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, об объеме финансовых результатов, затраченных на выполнение Программы, а также оценку эффективности реализации Программы по итогам очередного финансового года.

 Финансирование программы начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете города Переславля-Залесского на очередной финансовый год.

 Ответственный исполнитель Программы в порядке, предусмотренном для рассмотрения и утверждения Программы, может вносить изменения в Программу, а также приостанавливать, прекращать или продлевать ее действие.

 Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

 - досрочное выполнение Программы;

 - изменение социально-экономической политики городского округа;

 - низкой результативности и (или) эффективности Программы;

 - появление иных механизмов решения проблемы, отличных о тех, чем те, которые предусматривались Программой;

 - существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей Программы;

 - принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

 Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

 Проверка целевого использования средств выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

 В ходе реализации Программы объемы средств, необходимые для ее финансирования в очередной финансовым году, могут уточняться.

 Контроль за реализацией Программы осуществляет координатор Программы – первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского М.М. Васильков.

1. **Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия** | **Ед. изм.** | **2020г.**  | **Значение целевого индикатора, плановый объём финансирования** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. повышение эффективности использования и охраны земель города Переславля-Залесского |
| Целевые индикаторы: |
| 1. | объём сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок | куб.м | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Мероприятия: |
| **1.** | **Ликвидация несанкционированных свалок** | **тыс. руб.** | **1 503,68** | **1 718,99** | **1 846,58** | **2 814,80** |
|   | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджет городского округа | тыс. руб. | 1 503,68 | 1 718,99 | 1 846,58 | 2 814,80 |
|  | в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию отработанных люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп, приборов с ртутным заполнением, оргтехники** | **тыс. руб.** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджет городского округа | тыс. руб. | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Предотвращение деградации земель, нарушенных при размещении твердых коммунальных отходов** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта размещения отходов около с. Кубринск** | **тыс. руб.** | **0,00** | **2 783,33** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 2 783,33 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда** | **тыс. руб.** | **1105,80** | **1150,03** | **1193,73** | **0,00** |
|  |  Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 1 105,80 | 1 150,03 | 1 193,73 | 0,00 |
| **6.** | **Проведение научно-исследовательских работ по рекультивации земельных участков** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  **7.** | **Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **8**. | **Экспертиза сметной документации по территориям, занятым борщевиком Сосновского**  | **тыс. руб.** | **21,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **9**. | **Экспертиза проектно-сметной документации по полигону** | **тыс. руб.** | **2 489,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 2 489,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2. повышение эффективности использования и охраны водных объектов, расположенных на территории города Переславля-Залесского |  |  |
| Целевые индикаторы: |
| 1.  | Протяженность охваченного участка реки Трубеж уборкой ТКО и веток деревьев  | км | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов | шт | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мероприятия: |  | шт. |
| **1.**  | **Выполнение работ по уборке береговой зоны реки Трубеж** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Выполнение санитарной обработки прибрежно-защитных полос водных объектов от аварийных, сухостойных, упавших деревьев** | тыс. руб. | **0,00** | **116,28** | **120,70** | **124,80** |
|  | областной бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 116,28 | 120,70 | 124,80 |
| **3.** | **Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов д. Горки, с. Смоленское** | тыс. руб. | **652,06** | **231,96** | **240,78** | **0,00** |
|  | областной бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 652,06 | 231,96 | 240,78 | 0,00 |
| Задача 3. профилактика клещевых инфекций в местах (территориях) массового пребывания людей на территории города Переславля-Залесского |  | тыс. руб. |
| Целевые показатели: |
| 1. | площади, подлежащие акарицидной обработке | га | 81,612 | 81,612 | 81,612 | 81,612 |
| Мероприятия:  |  | га |
| **1.** | **Проведение акарицидной обработки территории города Переславля-Залесского** | **тыс. руб.** | **226,95** | **643,60** | **668,06** | **690,77** |
|  | областной бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 226,95 | 643,60 | 668,06 | 690,77 |
|  | в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4. модернизация инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами |  | тыс. руб |
| Целевые показатели: |
| 1. | количество обустроенных и введённых в эксплуатацию контейнерных площадок | шт. | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  2. | количество приобретенных контейнеров для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  3. | количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия: |  | шт. |
| **1.** | **Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом** | **тыс. руб.** | **5 000,00** | **3 669,31** | **3 808,74** | **3 938,25** |
|  | федеральный бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 5 000,00 | 3 669,31 | 3 808,74 | 3 938,25 |
| **2.** | **Содержание контейнерных площадок** | тыс. руб. | **5 088,35** | **5 130,67** | **5 325,63** | **5 506,70** |
|  | областной бюджет | **тыс. руб** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 5 088,35 | 5 130,67 | 5 325,63 | 5 506,70 |
| **3.** | **Закупка контейнеров для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов (отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы)**  | тыс. руб. | **131,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Закупка контейнеров для раздельного сбора отходов (стекло, пластик, металл)** | **тыс. руб**. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Экспертиза сметной документации по обустройству контейнерных площадок** | **тыс. руб** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5. Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения, формированию экологической культуры граждан |  | тыс. руб. |
| Целевые показатели: |
| 1. | Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами | шт. |  2000 | 2000 | 2004 | 2004 |
| Мероприятия: |  | шт. |
| **1.** | **Организация подготовки и изготовления наглядной информации (листовки, буклеты, вывески, знаки) о способах безопасного обращения с отходами** | **тыс. руб.** | **26,49** | **49,06** | **50,93** | **52,66** |
|  | областной бюджет | **тыс. руб.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | тыс. руб. | 26,49 | 49,06 | 50,93 | 52,66 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | **16 371,11** | **15 493,23** | **13 255,15** | **13 127,98** |
|  |  **Федеральный бюджет**  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **областной бюджет** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **бюджет городского округа** | **тыс. руб.** | **16 371,11** | **15 493,23** | **13 255,15** | **13 127,98** |

 Приложение 1 к городской целевой программе

 «Охрана окружающей среды в городском округе

 город Переславль-Залесский» на 2021-2023 годы

**Методика оценки эффективности и результативности реализации**

**городской целевой программы**

**«Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский» на 2021-2023 годы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их плановыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учётом бюджетного финансирования оценивается путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её бюджетного финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле:

**Xi тек - Xi нач**

**Ki ------------------------------**

**Xi план - Xi нач**

**R = ------------------------------------------ х 100%**

**F тек / F план**

где: X i нач - значение i-го целевого показателя на начало реализации Программы;

 X i план - плановое значение показателя;

 X i тек - текущее значение показателя;

 F план - плановая сумма финансирования;

 F тек - сумма финансирования на текущую дату;

 К i - весовой коэффициент параметра.

При значении R 95 процентов и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении R от 80 до 95 процентов эффективность реализации Программы признаётся средней, при значении R 80 процентов и менее эффективность реализации Программы признаётся низкой.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Комплексный показатель результативности (P) рассчитывается по формуле:



где: Х план - плановое значение показателя;

 Х тек - текущее значение показателя;

 К i - весовой коэффициент параметра.

При значении Р 95 процентов и более результативность реализации Программы признаётся высокой, при значении Р от 80 до 95 процентов результативность реализации Программы признаётся средней, при значении Р 80 процентов и менее результативность реализации Программы признаётся низкой.

При расчёте комплексных показателей эффективности и результативности Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Наименование показателя** | **Значение весового коэффициента** |
| 1. | Объём сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок | 0,3 |
| 2. | Количество деревьев (при d ствола ≤ 52 см), подверженных санитарной обработке на прибрежно-защитных полосах водных объектов | 0,15 |
| 3. | Площади, подлежащие акарицидной обработке | 0,35 |
| 4. | Количество обустроенных контейнерных площадок | 0,15 |
| 5. | Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами  | 0,05 |
| Итого: | 1  |