

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2016 № пос. 03-0493/16

г. Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения

г. Переславля-Залесского»

на 2014-2016 годы» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 05.03.2014 № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» и в связи с уточнением объема финансирования,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского» на 2014 – 2016 годы» в новой редакции согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 30.12.2014 № ПОС.03-2036/14 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского» на 2014 – 2016 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителей Главы Администрации города Переславля-Залесского Малышева А.В., Талалаева В.А.

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

Приложение № 1 к постановлению

Администрации г.Переславля - Залесского

От 14.04.2016 № ПОС. 03-0493/16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского» на 2014 - 2016 годы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Отдел капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города. |
| 1. Кураторы муниципальной программы. | Заместитель Главы Администрации города Малышев Александр Вячеславович, заместитель Главы Администрации города Талалаев Виктор Анатольевич. |
| 1. Сроки реализации муниципальной программы. | 2014 - 2016 годы. |
| 1. Цель(и) муниципальной программы. | Развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов. |
| 1. Объем финансирования муниципальной программы. | Всего – 23 233,5 тыс. руб., в т.ч.  2014 г. – 9 546,4 тыс. руб.  2015 г. – 10 927,5 тыс. руб.  2016 г. – 2 759,6 тыс. руб. |
| 1. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы. | ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы. |
| 1. Контакты кураторов и разработчиков программы. | Заместитель начальника отдела капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города Евстигнеева Светлана Вячеславовна тел. 6-08-21;  Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» Круглова Виктория Евгеньевна тел. 3-04-64. |
| 1. Ссылка на электронную версию программы. | www.adminpz.ru |

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики города Переславля-Залесского. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства являются практически все население города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Поэтому, устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, которое является составной частью преобразований экономики города.

Анализ изменений, произошедших в системе ЖКХ города, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований в сфере ЖКХ остаются следующие проблемы в данной отрасли:

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей;

- уровень газификации жилищного фонда;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

1. Газоснабжение.

Система газоснабжения города по состоянию на 01.01.2014 года включает в себя 232,47 километров газовых сетей. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, составляет 19102 квартиры. Уровень газификации жилищного фонда – 87,7%.

Прокладка сетей газоснабжения и использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит:

- значительно улучшить качество жизни населения города;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ, путем строительства квартальных газовых котельных;

- создать условия для более интенсивного развития экономики города за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2.Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей г. Переславля-Залесского осуществляется от девяти котельных, в том числе:

- пять котельных являются муниципальными, которые стоят на балансе МУП «Энергетик» (котельная поселка Сельхозтехника, 2-е котельные по ул. Московская, котельная по ул. Зеленая, ул. Кардовского);

- четыре котельные принадлежат частным предприятиям (ООО «Переславская энергетическая компания», ООО «МЭС», ЗАО «Новый мир»).

Котельная ООО «Переславская энергетическая компания» работает по температурному графику 130/70 °С со срезкой на 115 °С, остальные котельные работают по графику 95/70 °С.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от котельной ул. Московская, ООО «Переславская энергетическая компания», мкр. Чкаловский, пос. Молодежный и ЗАО «Новый мир». При параметрах теплоносителя 55 – 40 °С.

Системы теплоснабжения закрытые двухтрубные. Тепловые сети, на которые работают котельные, между собой не связаны. Протяженность сетей 83,3 км. в двухтрубном исчислении. Подогрев горячей воды происходит на центральных тепловых пунктах (15 шт.) сетевой воды в водо-водяных подогревателях, также имеются подогреватели для горячей воды в ряде жилых домов и на объектах социальной сферы. Прокладка сетей в основном подземная, канальная, имеются участки сетей надземной прокладки, в том числе магистральные трубопроводы. К тепловым сетям подключены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные, и прочие потребители (основным потребителем тепла является жилищный фонд). Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

3.Водоснабжение и водоотведение.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и города Переславля-Залесского.

В соответствии с действующим законодательством задача обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения возложена на органы местного самоуправления. В настоящее время ввиду недостаточной инвестиционной привлекательности большинства систем водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций основное финансирование работ по строительству новых и модернизации существующих объектов осуществляется за счет бюджетных средств. Однако ежегодная замена водопроводных сетей составляет менее 1 % от их общей протяженности, что в 5-6 раз менее необходимых объемов. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в городе вызвано недостаточным финансированием отрасли. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности бюджета города по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

В городе имеются системы водоснабжения и водоотведения (гидротехнические сооружения), построенные 25-30 лет назад и требуют капитального ремонта и реконструкции. Однако, отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать их в надлежащем техническом состоянии. Территория города активно развивается и застраивается, потребление воды возрастает. При этом, активная застройка вокруг озера и отсутствие центральной канализации в прибрежных районах р.Трубеж и оз.Плещеево приводит к загрязнению водосбора в черте города. С неканализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

В настоящее время обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет 95 %, а централизованным водоотведением населения составляет 82 %.

Качество водоснабжения является важной составляющей данной задачи и, вместе с тем, серьезной проблемой города, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

В целом, для систем водоснабжения и систем водоотведения характерны высокий уровень износа и технологическая отсталость.

Протяженность водопроводных сетей города 150,2 км, проложены в период 1884-2001 годы. Особенно много неисправностей на домовых вводах, выполненных из стальных труб, пришедших в негодность в процессе эксплуатации. В настоящее время нуждается в срочном ремонте до 10 км придомовых и внутриквартальных сетей. Уровень износа сетей водоснабжения составляет 86,6%.

Канализационные сети имеют протяженность 121,8 км, износ – 88,7 %. Основными проблемами при эксплуатации уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей являются засоры на сети, вызванные плохим исполнением сети (контруклоны) и некачественными материалами.

III. ЦЕЛЬ(И) И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

Программа по модернизации и реформированию ЖКХ на современном этапе диктуется необходимостью реализации комплекса мер в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п, Концепцией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 № 110, Стратегией социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009-2020 годы, утвержденной решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57 и других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Реализация Программы будет осуществляться на основании утвержденных программных мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения города, повысить качество предоставления ЖКУ, в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате сокращения потерь в процессе их производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку.

Приоритетными направлениями развития города Переславля-Залесского в сфере реализации муниципальной программы являются:

1. Газоснабжение.

Мероприятия по газификации предусматривают строительство распределительных газовых сетей, перевод на индивидуальное газовое отопление индивидуальных жилых домов и квартир.

1. Теплоснабжение.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и центральных тепловых пунктов, строительство и модернизацию сетей теплоснабжения.

1. Водоснабжение и водоотведение.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения предусматривают строительство и реконструкцию водопроводно-канализационных сетей.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих целевых показателей муниципальной программы:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое  2013 год | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| плановое | плановое | плановое |
| ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы |  |  |  |  |  |
| 1.Повышение уровня газификации жилищного фонда | % | 87,7 | 90,0 | 93,0 | 93,0 |
| 2.Увеличение протяженности сетей газоснабжения | км | 232,47 | 233,6 | 234,8 | 234,8 |
| 3.Уровень износа сетей теплоснабжения | % | 80,4 | 80,4 | 79,8 | 79,8 |
| 4.Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки | % | 26,5 | 26,5 | 23,5 | 20,6 |
| 5.Снижение уровня износа сетей водоснабжения | % | 86,6 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| 6.Увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением | % | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 |
| 7.Увеличение протяженности сетей водоснабжения | км | 150,2 | 150,2 | 150,5 | 150,5 |
| 8.Снижение уровня износа сетей водоотведения | % | 88,7 | 88,7 | 88,3 | 88,3 |
| 9.Увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением | % | 82,0 | 82,0 | 82,3 | 85,0 |
| 10.Увеличение протяженности сетей водоотведения | км | 121,8 | 121,8 | 122,3 | 122,3 |

1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы» | 23 233,5 | 9 546,4 | 10 927,5 | 2 759,6 |
| - Областной бюджет | 6 023,49 | 4 891,0 | 1 132,49 | 0 |
| - Городской бюджет | 17 210,01 | 4 655,4 | 9 795,01 | 2 759,6 |
| - Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 23 233,5 | 9 546,4 | 10  927,5 | 2 759,6 |
| - Областной бюджет | 6 023,49 | 4 891,0 | 1 132,49 | 0 |
| - Городской бюджет | 17 210,01 | 4 655,4 | 9 795,01 | 2 759,6 |
| - Внебюджетные источники | - | - | - | - |

1. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задачами Программы являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города;

- снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры города;

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. по направлениям:

1. Газоснабжение:

- повышение уровня газификации жилищного фонда города;

- увеличение протяженности сетей газоснабжения.

1. Теплоснабжение:

- модернизация системы теплоснабжения города;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение тепловых и эксплуатационных потерь при реконструкции и модернизации

системы теплоснабжения;

- повышение уровня эксплуатации объектов системы теплоснабжения.

1. Водоснабжение и водоотведение:

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохраной зоне города);

- реконструкция очистных сооружений (увеличение мощности очистных сооружений);

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- снижение уровня износа сетей путем внедрения в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

1. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы | | | | |
| 1. | Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 26.09.2014 №ПОС.03-1512/14 «Об утверждении городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы.  Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26.  Стратегия социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009-2020 годы, утвержденная решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57. | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства. | Отдел капиталь-ного строительства управления архи-тектуры и градостроительства Администрации города, МКУ  «Центр развития города Переславля-Залесского»; | принято 26.09.2014  принято 12.03.2009  принято 23.04.2009 |

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О ПОДПРОГРАММАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы». |
| Срок реализации | 2011- 2016 годы. |
| Ответственные исполнители | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»,  Отдел капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города. |
| Объемы финансирования | Всего – 50 883,591 тыс. руб., в т.ч.  2011 г. – 10 590,1 тыс. руб.  2012 г. – 12 467,36 тыс. руб.  2013 г. – 4 592,631 тыс. руб.  2014 г. – 9 546,4 тыс. руб.  2015 г. – 10 927,5 тыс. руб.  2016 г. – 2 759,6 тыс. руб. |
| Цель(и) | Развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов. |
| Задача(и) | – модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города;  – снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры города;  – привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;  – снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;  – повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. по направлениям:   1. Газоснабжение:   – повышение уровня газификации жилищного фонда города;  – увеличение протяженности сетей газоснабжения.   1. Теплоснабжение:   – модернизация системы теплоснабжения города;  – повышение качества предоставления коммунальных услуг;  – снижение тепловых и эксплуатационных потерь при реконструкции и модернизации системы теплоснабжения;  – повышение уровня эксплуатации объектов системы теплоснабжения.   1. Водоснабжение и водоотведение:   – строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохраной зоне города);  – реконструкция очистных сооружений (увеличение мощности очистных сооружений);  – повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  – снижение уровня износа сетей путем внедрения в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Целевые показатели | – повышение уровня газификации жилищного фонда города с базового уровня 87,7 процента до 93,0 процентов;  – увеличение протяженности сетей газоснабжения от 232,47 км до 234,8 км;  – снижение уровня износа сетей теплоснабжения с базового уровня 80,4 процентов до 79,8 процентов;  – снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 26,5 процентов до 20,6 процентов;  – снижение уровня износа сетей водоснабжения с базового уровня 86,6 процентов до 86,4 процентов;  – увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением с базового уровня 95,0 процентов до 96,0 процентов;  – увеличение протяженности сетей водоснабжения от 150,2 км до 150,5 км;  – снижение уровня износа сетей водоотведения с базового уровня 88,7 процентов до 88,3 процентов;  – увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением с базового уровня 82,0 процентов до 85,0 процентов;  – увеличение протяженности сетей водоотведения от 121,8 км до 122,3 км. |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 26.09.2014 №ПОС.03-1512/14. |