

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ПРОЕКТ

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 годы» согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение к постановлению

Администрации города Переславля-Залесского

от №

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского

на 2018-2022 годы»

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее – МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского») |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Цели муниципальной программы | -повышение качества и комфорта городской среды на территории города Переславля-Залесского;  -обеспечение чистоты и благоустроенности города |
| Объем финансирования муниципальной программы | 2018 год  15 031,5 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет –9940,0 тыс. руб.  - областной бюджет –4060,0 тыс. руб.  - городской бюджет –736,8 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 294,7 тыс. руб.  2019 год  15 031,5 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет –9940,0 тыс. руб.  - областной бюджет –4060,0 тыс. руб.  - городской бюджет –736,8 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 294,7 тыс. руб.  2020 год  15 031,5 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет –9940,0 тыс. руб.  - областной бюджет –4060,0 тыс. руб.  - городской бюджет –736,8 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 294,7 тыс. руб.  2021 год  15 031,5 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет –9940,0 тыс. руб.  - областной бюджет –4060,0 тыс. руб.  - городской бюджет –736,8 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 294,7 тыс. руб.  2022 год  15 031,5 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет –9940,0 тыс. руб.  - областной бюджет –4060,0 тыс. руб.  - городской бюджет –736,8 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 294,7 тыс. руб. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы | Не имеется |
| Контакты кураторов и разработчиков программы | Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского – Леженко Виталий Юрьевич, 3-25-63  Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» - Усманов Денис Анатольевич, 3-04-64, 6-08-19  Начальник Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского – главный архитектор-Цымбалов Артем Юрьевич, 6 09 81 |
| Ссылка на электронную версию документа |  |

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СЕКТОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ

По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь территории города Переславля-Залесского составила 2247 га. Основную долю территории – 72,6% – занимают застроенные земли, земли, занятые зелеными насаждениями, – 14,6%.

На территории города Переславля-Залесского имеется 4 парка и 4 сквера, 2 площади, 1 общественная территория - городской пляж. Площадь всех общественных пространств составляет 194 967,5 м2, благоустроено 64 800,00 м2, в течении 2017 года планируется благоустроить 12 500 м2, что на конец года составит 39,7 %.

На территории города Переславля-Залесского расположены 653 многоквартирных жилых дома. На 1 января 2017 года из всех дворовых территорий только 24 дворовые территории (3,7% от общего количество дворовых территорий) можно считать относительно благоустроенными, здесь проживает всего 16,2 % от общей численности населения города. В течении 2017 года планируется благоустроить дворовые территории у 14 домов. На конец года показатель составит 5,8 % от общего количество дворовых территорий. Охват населения составит 21,4%.

Низкий уровень благоустройства территорий города и его жилищного фонда, увеличивающий затратность содержания жилищно-коммунального хозяйства, создает социальные и экологические проблемы.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

-отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

-неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Указанные проблемы влекут за собой низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Это снижает качество жизни в городе и серьезно ухудшает образ города в глазах потенциальных партнеров, инвесторов, туристов

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Формирование благоустройства и развитие территории города создает условия для повышения качества и комфорта городской среды путем проведения необходимых мероприятий по благоустройству.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 1 к муниципальной программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение 2 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение 3 к муниципальной программе).

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территории общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и территории общего пользования в программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского.

Адресный перечень дворовых территорий на 2018 год формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень территорий общего пользования формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Оценка предложений о включении дворовых и территорий общего пользования в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащий благоустройству в рамках муниципальной программы предложенный к конкурсному отбору содержится в приложениях №№ 4, 5 к муниципальной программе.

.

1. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы являются:

1. повышение качества и комфорта городской среды на территории города Переславля-Залесского;
2. обеспечение чистоты и благоустроенности города

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора  (показателя) | Единица  измерения | | Базовое  значение | Значения плановых показателей | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | | 38 | 53 | 68 | | 83 | | 98 | | 110 | |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорийв рамках Программы от общего количества дворовых территорий; | % | | 5,8 | 8,1 | 10,4 | | 12,7 | | 15,0 | | 16,8 | |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Переславля-Залесского) | % | | 21,4 | 25,1 | 28,8 | | 32,5 | | 36,2 | | 39,9 | |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 10% | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ |
| 5. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 10% | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ | | Не менее 10% от  стоимости работ |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | | 5 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | | 7,7 | 13,4 | 15,9 | | 17,7 | | 18,6 | | 19,5 | |
| 8. | доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий | % | | 45,4 | 63,6 | 72,7 | | 81,8 | | 90,9 | | 100 | |
| 9. | доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | | 39,7 | 68,7 | 81,7 | | 90,6 | | 95,5 | | 100 | |
| 10. | Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства многоквартирных и индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | шт. | | 653 | 3976 | - | | - | | - | | - | |

1. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

* Основными задачами муниципальной программы являются:
* 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
* 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
* 3.Повышение уровня благоустройства общественных территорий;
* 4.Развитие формирования единого облика городского округа города Переславля-Залесского.

1. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа реализуется в соответствии с:

* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
* Постановлением Администрации города Переславля-Залесского «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 год»;
* Постановлением Администрации города Переславля-Залесского «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 год».

1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) в 2018 году | Оценка расходов (тыс. руб.) в 2019 году | Оценка расходов (тыс. руб.) в 2020 году | Оценка расходов (тыс. руб.) в 2021 году | Оценка расходов (тыс. руб.) в 2022 году |
| **Всего по муниципальной программе:** | **15 031,5** | **15 031,5** | **15 031,5** | **15 031,5** | **15 031,5** |
| Федеральный бюджет | 9940,0 | 9940,0 | 9940,0 | 9940,0 | 9940,0 |
| Областной бюджет | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 | 4060,0 |
| Городской бюджет | 736,8 | 736,8 | 736,8 | 736,8 | 736,8 |
| Внебюджетные источники | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 | 294,7 |

\*Оценка расходов может быть изменена в соответствии с предоставленными лимитами финансирования.

1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Включение предложений заинтересованных лиц в муниципальную программу «Формирование современной среды в городе Переславле-Залесском на 2018-2022 годы» осуществляется путем реализации следующих этапов:

– рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, на которой планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 годы»;

– рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в наиболее посещаемой территорий общего пользования города Переславля-Залесского, на которой планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 годы»;

При формировании предложений по благоустройству территорий необходимо принимать во внимание перечень мероприятий, предусмотренных правилами распределения субсидии из бюджета Ярославской области бюджету городского округа города Переславля-Залесского:

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий с выполнением следующих видов работ из минимального и дополнительного перечней:

1.1. Минимальный перечень:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

1.2. Дополнительный перечень:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство пешеходных дорожек;

- устройство иных малых архитектурных форм.

2. Иные мероприятия по благоустройству с выполнением работ из основного и дополнительного перечней (за исключением дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям) на следующих типах общественных территорий:

- сквер, бульвар, набережная, пляж;

- территория около общественного здания, памятника;

- пешеходная зона улицы;

- площадь.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 годы» осуществляется общественной комиссией, регламент работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом Администрации города Переславля-Залесского.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Трудовое и финансовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, снятие старого оборудования, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев и т.д.);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

- финансовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимальных и дополнительных перечней работ (аккумулирование средств финансового участия осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры производится с учетом обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения.

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Взаимосвязь с показателями муниципальной программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий (Приложение 4) | МКУ, УАиГ | 01.01.2018 | 31.12.2022 | проведение комплексного благоустройства дворовой территории | [показатели](#Par214) 1 –3 таблицы 1 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | |
| Мероприятие 2 | Привлечение граждан к участию в реализации мероприятий Задачи1 и Задачи 3 | МКУ | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Рост вовлеченности граждан в процесс благоустройства города | показатели 4, 5 таблицы 1 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| Мероприятие 3 | Благоустройство общественных территорий (приложение 5) | МКУ, УАиГ | 01.01.2018 | 31.12.2022 | совершенствование эстетического состояния городских территорий. | показатели 6- 9 таблицы 1 |
| Задача 4. Развитие формирования единого облика городского округа города Переславля-Залесского | | | | | | |
| Мероприятие 4 | Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | МКУ, УАиГ, УМС | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1) составление паспортов благоустройства территории города Ярославля;  2) оптимизация содержания территории. | показатель 10 таблицы 1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |
|  | Ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям | | |
|  | Устройство уличного освещения дворовых территорий: | | |
|  | Светильник уличный |  |  |
|  | Светильник уличный |  |  |
|  | Приобретение и установка скамеек: | | |
|  | Диван парковый |  | 770\*2000\*950 |
|  | Скамья со спинкой |  | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770мм;  Высота - 975мм. |
|  | Приобретение и установка урн: | | |
|  | Урна кубок, 30 литров, с грунтозацепом |  | 800\*370\*300 |
|  | Урна с грунтозацепом |  | 1200\*420\*380 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  2) устройство автомобильных парковок;  3) озеленение дворовых территорий;  4) ограждение дворовых территорий;  5) устройство пандусов;  6) устройство контейнерных площадок;  7) устройство пешеходных дорожек;  8) устройство иных малых архитектурных форм. |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

1. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
   1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству осуществляется представителями Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского совместно с представителем заинтересованных лиц с оформлением ведомости работ и схемы зонирования;

5.2. разработка дизайн - проекта реализуется Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского на основании данных осмотра дворовой территории.

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского ;

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания для их урегулирования.

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия  по благоустройству дворовой территории | Объем в  натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован с учетом предложений заинтересованных лиц, представленных в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах, на территории муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в  натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован с учетом предложений заинтересованных лиц, представленных в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории , подлежащей благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_