

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2017 № ПОС.03-1857/17

г. Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории города Переславля-Залесского»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского» согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение к постановлению

Администрации города Переславля-Залесского

от 25.12.2017 № ПОС.03-1857/17

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского»

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее – МКУ) |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Цели муниципальной программы | -превращение города Переславля-Залесского в культурный центр «Золотого кольца России»;  -обеспечение чистоты и благоустроенности города |
| Объем финансирования муниципальной программы | Всего по программе 17000,0 тыс. руб.,  в том числе:  - городской бюджет –17000,0 тыс. руб.  в том числе по годам:  2018 год  5000,0 тыс. руб., в том числе:  - городской бюджет –5000,0 тыс. руб.  2019 год  3000,0 тыс. руб., в том числе:  - городской бюджет –3000,0 тыс. руб.  2020 год  3000,0 тыс. руб., в том числе:  - городской бюджет –3000,0 тыс. руб.  2021 год  3000,0 тыс. руб., в том числе:  - городской бюджет –3000,0 тыс. руб.  2022 год  3000,0 тыс. руб., в том числе:  - городской бюджет –3000,0 тыс. руб. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы | Не имеется |
| Контакты кураторов и разработчиков программы | Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского – Леженко Виталий Юрьевич, 3-04-64;  Директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» - Усманов Денис Анатольевич, 3-04-64, 6-08-19;  Начальник управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского – главный архитектор-Цымбалов Артем Юрьевич, 6-09-81. |
| Ссылка на электронную версию документа | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СЕКТОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ

По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь территории города Переславля-Залесского составила 2247 га. Основную долю территории – 72,6% – занимают застроенные земли, земли, занятые зелеными насаждениями, – 14,6%.

На территории города Переславля-Залесского имеется 23 общественные территории. Площадь всех общественных пространств составляет 416317,76 м2, благоустроено 75095 м2, что составляет 18 %.

На территории города Переславля-Залесского расположены 653 многоквартирных жилых дома и 491 дворовая территория. На 1 января 2017 года только 25 дворовых территорий (5,1% от общего количество дворовых территорий) можно считать относительно благоустроенными. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 21,4 % от общей численности населения города.

Низкий уровень благоустройства территорий города и его жилищного фонда, увеличивающий затратность содержания жилищно-коммунального хозяйства, создает социальные и экологические проблемы.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

-отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

-неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Указанные проблемы влекут за собой низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Это снижает качество жизни в городе и серьезно ухудшает образ города в глазах потенциальных партнеров, инвесторов, туристов.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Формирование благоустройства и развитие территории города создает условия для повышения качества и комфорта городской среды путем проведения необходимых мероприятий по благоустройству.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 1 к муниципальной программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 2 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (приложение 3 к муниципальной программе).

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и территории общего пользования в программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского.

Адресный перечень дворовых территорий на 2018 год формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень территорий общего пользования формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Оценка предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащий благоустройству в рамках муниципальной программы и предложенный к конкурсному отбору содержится в приложениях №№ 4, 5 к муниципальной программе.

1. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы являются:

1. превращение города Переславля-Залесского в культурный центр «Золотого кольца России»;
2. обеспечение чистоты и благоустроенности города.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Базовое  значение | Значения плановых показателей | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 25 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорийот общего количества дворовых территорий | % | 5,1 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | 9,8 | 10,8 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Переславля-Залесского) | % | 21,4 | 25,1 | 28,8 | 32,5 | 36,2 | 39,9 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 7,5 | 10,2 | 12,7 | 14 | 18,9 | 20,4 |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 26,1 | 34,8 | 39,1 | 43,5 | 47,8 | 52,1 |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 18,0 | 24,5 | 30,4 | 33,6 | 45,4 | 49,1 |
| 8. | Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства многоквартирных и индивидуальных жилых домов, земельных участков, предоставленных для размещения объектов благоустройства | шт. | 491 | 3814 | - | - | - | - |

1. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Благоустройство дворовых территорий;
2. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территорий города Переславля-Залесского;
3. Благоустройство общественных территорий;
4. Обеспечение населения благоустроенными дворовыми территориями;
5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа реализуется в соответствии с:

* Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
* Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.09.2017 №ПОС.03-1341/17 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169»

1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.)  в том числе по годам реализации | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Всего по муниципальной программе:** | **17000,0** | **5000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| Городской бюджет | 17000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |

\*Оценка расходов может быть изменена в соответствии с предоставленными лимитами финансирования.

1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Включение предложений заинтересованных лиц в муниципальную программу «Формирование современной среды в городе Переславле-Залесском» осуществляется путем реализации следующих этапов:

– рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, на которой планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского»;

– рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о включении в наиболее посещаемой территорий общего пользования города Переславля-Залесского, на которой планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского»;

При формировании предложений по благоустройству территорий необходимо принимать во внимание перечень мероприятий, предусмотренных правилами распределения субсидии из бюджета Ярославской области бюджету городского округа города Переславля-Залесского:

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий с выполнением следующих видов работ из минимального и дополнительного перечней:

1.1. Минимальный перечень:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

1.2. Дополнительный перечень:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство пешеходных дорожек;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- иные виды работ.

2. Иные мероприятия по благоустройству с выполнением работ из основного и дополнительного перечней (за исключением дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям) на следующих типах общественных территорий:

- сквер, бульвар, набережная, пляж;

- территория около общественного здания, памятника;

- пешеходная зона улицы;

- площадь.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского» осуществляется общественной комиссией, регламент работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом Администрации города Переславля-Залесского.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Трудовое и финансовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, снятие старого оборудования, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев и т.д.);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы;

- финансовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимальных и дополнительных перечней работ (аккумулирование средств финансового участия осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского).

Благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры производится с учетом обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения.

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Взаимосвязь с показателями муниципальной программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий | | | | | | |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий (Приложение 4) | МКУ, УАиГ | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Проведение комплексного благоустройства дворовой территории | [показатели](#Par214) 1 –3 таблицы 1 |
| Задача 2. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территорий города Переславля-Залесского | | | | | | |
| Мероприятие 2 | Привлечение граждан к участию в реализации мероприятий Задачи1 и Задачи 3 | МКУ | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Рост вовлеченности граждан в процесс благоустройства города | показатели 1-8 таблицы 1 |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий | | | | | | |
| Мероприятие 3 | Благоустройство общественных территорий (Приложение 5) | МКУ, УАиГ | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Совершенствование эстетического состояния городских территорий | показатели 5- 7 таблицы 1 |
| Задача 4. Обеспечение населения благоустроенными дворовыми территориями | | | | | | |
| Мероприятие 4 | Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства многоквартирных и индивидуальных жилых домов, земельных участков, предоставленных для размещения объектов благоустройства | МКУ, УАиГ, УМС | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1) Составление паспортов благоустройства территории города;  2) Оптимизация содержания территории | показатель 8 таблицы 1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |
|  | Ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям | | |
|  | Устройство уличного освещения дворовых территорий: | | |
|  | Светильник уличный |  |  |
|  | Светильник уличный |  |  |
|  | Приобретение и установка скамеек: | | |
|  | Диван парковый |  | 770\*2000\*950 |
|  | Скамья со спинкой |  | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770мм;  Высота - 975мм. |
|  | Приобретение и установка урн: | | |
|  | Урна кубок, 30 литров, с грунтозацепом |  | 800\*370\*300 |
|  | Урна с грунтозацепом |  | 1200\*420\*380 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| - оборудование детских и (или) спортивных площадок;  - устройство автомобильных парковок;  - устройство пешеходных дорожек;  - озеленение дворовых территорий;  - ограждение дворовых территорий;  - устройство пандусов;  - иные виды работ. |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

1. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
   1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству осуществляется представителями Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского совместно с представителем заинтересованных лиц с оформлением ведомости работ и схемы зонирования;

5.2. разработка дизайн-проекта реализуется Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского на основании данных осмотра дворовой территории.

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения и представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания для их урегулирования.

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 4

к муниципальной программе

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, подлежащих благоустройству**

**в 2018 – 2022 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** | **Основные направления реализации** |
|
|
| **2018 -2022 годы** | | | |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола-10,12 | Ремонт дворовых проездов |
| Оборудование малых архитектурных форм (далее -МАФ) |
| Оборудование детской площадки |
| Озеленение дворовой территории |
| Устройство ограждения |
| 2 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Полевая-4,6, пер.Трудовой-14 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Устройство автомобильной парковки |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство уличного освещения |
| Оборудование спортивной площадки |
| Озеленение дворовой территории |
| 3 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Менделеева-24,20 | Ремонт дворовых проездов |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Озеленение дворовой территории |
| Иные мероприятия |
| Устройство автомобильной парковки |
| Оборудование детской площадки |
| 4 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Октябрьская-43, ул.Строителей-36,38 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Устройство автомобильной парковки |
| Устройство пандусов |
| 5 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, мкр.Чкаловский-51 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство автомобильной парковки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| 6 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Маяковского-3,5,7 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство автомобильной парковки |
| Озеленение дворовой территории |
| Оборудование детской площадки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Устройство ограждения |
| 7 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Строителей-28,30,32,34 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство автомобильной парковки |
| Оборудование детской площадки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Иные мероприятия |
| 8 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, мкр.Чкаловский-35 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство автомобильной парковки |
| Оборудование детской площадки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Устройство ограждения |
| Озеленение дворовой территории |
| 9 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола-15 | Ремонт дворовых проездов |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Оборудование МАФ |
| Устройство автомобильной парковки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Озеленение дворовой территории |
| Иные мероприятия |
| 10 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Малая Протечная-27 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Устройство автомобильной парковки |
| Оборудование МАФ |
| Оборудование детской площадки |
| 11 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Октябрьская-1,3 | Ремонт дворовых проездов |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство автомобильной парковки |
| Устройство уличного освещения |
| Оборудование детской площадки |
| 12 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Пушкина-33,35,37, ул.Вокзальная-31,33,35 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Оборудование детской площадки |
| Оборудование МАФ |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| 13 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Менделеева-46,44 | Ремонт дворовых проездов |
| Оборудование спортивной площадки |
| Устройство автомобильной парковки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Иные мероприятия |
| 14 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Маяковского-21,23,25 | Ремонт дворовых проездов |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Оборудование детской площадки |
| Озеленение дворовой территории |
| Устройство ограждения |
| 15 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Кооперативная-56 | Ремонт дворовых проездов |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство автомобильной парковки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Устройство ограждения |
| 16 | Благоустройство дворовой территории | г. Переславль-Залесский, ул.Плещеевская-56,58,60,62 | Ремонт дворовых проездов |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Оборудование детской площадки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Устройство ограждения |
| 17 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Свободы-28, пер.Школьный-2 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Оборудование спортивной площадки |
| Оборудование детской площадки |
| Устройство автомобильной парковки |
| Иные мероприятия |
| 18 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Свободы-48 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Оборудование детской площадки |
| 19 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Красноэховская-12,11, ул.Берендеевская-24,26 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство автомобильной парковки |
| Оборудование детской площадки |
| 20 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Менделеева-30,32,40 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Устройство автомобильной парковки |
| Оборудование детской площадки |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Озеленение дворовой территории |
| 21 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Менделеева-14,16,18,20, ул.50 лет Комсомола-21,23 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Устройство автомобильной парковки |
| Устройство пандусов |
| Устройство пешеходных дорожек |
| Озеленение дворовой территории |
| 22 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, пер.Фабричный-10 | Ремонт дворовых проездов |
| Устройство уличного освещения |
| Установка скамеек и урн для мусора |
| Оборудование детской площадки |
| Устройство автомобильной парковки |
| Иные мероприятия |
| 23 | Благоустройство дворовой территории | г.Переславль-Залесский, ул.Берендеевская, д.24 | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к домам |
| Обеспечение освещения дворовой территории |
| Установка лавочек |
| Установка урн для мусора |
| Установка сушилки для белья |
| Снос дерева |
| Устройство пешеходной дорожки |

\*Адресный перечень дворовых территорий, основные мероприятия могут быть изменены с учетом предложений, представленных в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.09.2017 №ПОС.03-1341/17

Приложение 5

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах, на территории муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** |
|
|
| **2018-2022 годы** | | |
| 1 | Благоустройство парка (ул. Магистральная, ул. Менделеева, ул. Строителей) | ул. Строителей |
| 2 | Благоустройство общественной территории "Сокольская слобода" | мкр. Соколка |
| 3 | Благоустройство парка имени В.П. Вейнгарта | ул. Маяковского |
| 4 | Благоустройство "Парка Победы" | ул. Маяковского |
| 5 | Благоустройство общественной территории "Городской пляж" | ул. Депутатская |
| 6 | Благоустройство общественной территории "Народная площадь" | пл. Народная |
| 7 | Благоустройство общественной территории "Городские валы" | ул. Валовое кольцо |
| 8 | Благоустройство общественной территории "Красная площадь" | пл. Красная |
| 9 | Благоустройство Мемориала ВОВ | ул. Левая Набережная |
| 10 | Благоустройство общественной территории "Набережная" | пер. Призывной |
| 11 | Благоустройство общественной территории "Набережная реки Трубеж вдоль ул. Плещеевской" | ул. Плещеевская |
| 12 | Благоустройство общественной территории "Набережная реки Трубеж возле завода «Лит»" | ул. Советская |
| 13 | Благоустройство общественной территории «Большая песочница» | ул. Валовое кольцо |
| 14 | Благоустройство общественной территории "Поселок газовиков" | пер. Ямской, пер. Троицкий |
| 15 | Благоустройство общественной территории "Чкаловский парк" | мкр. Чкаловский |
| 16 | Благоустройство общественной территории "Богатый сад" | пер. Кривоколенный |
| 17 | Благоустройство общественной территории возле домов №1-7 по ул. Пушкина | ул. Пушкина |
| 18 | Благоустройство общественной территории "Набережная реки Трубеж" | вдоль ул. Левая набережная и ул. Правая набережная |
| 19 | Благоустройство общественной территории "Пушкинский парк" | ул. Советская, возле д.14б |

\*Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, может быть изменён с учетом предложений, представленных в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории , подлежащей благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.09.2017 №ПОС.03-1341/17