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Тема проверки: проверка законности и эффективности использования бюджетных средств Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, выделенных на строительство и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в 2025 году. 
Проверка проводилась в соответствии с планом работы на 2026 год.
Акт проверки подписан 09.09.2026 без возражений.

Сведения о проверяемой организации

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области является казенным учреждением.
В период, рассматриваемый проверкой, деятельность Учреждения регламентировалась Положением об Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, утвержденным решением Думы Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 18.12.2024 № 90.
По всем вопросам, которые подлежали рассмотрению в рамках контрольного мероприятия, взаимодействие Контрольно-счётной палаты осуществлялось с Администрацией муниципального округа, Управлением финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учёта» и учреждениями, которым в 2025 году предоставлялись бюджетные средства для целей финансирования мероприятий в сфере дорожной деятельности:
·  МКУ «Центр обеспечения деятельности» (правопреемник МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» и МКУ «Служба обеспечения деятельности Администрации и Единая дежурно-диспетчерская служба»;
· МБУ «Центр благоустройства территорий» (ранее именуемое МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области) далее – МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства».
Объем проверенных средств

В проверяемом периоде бюджетные средства, выделенные на строительство и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры, были запланированы в соответствии с постановлениями Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.
Фактически в 2025 году мероприятия по капитальному ремонту муниципальных дорог местного значения общего пользования осуществляли два учреждения:
- МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (с 21.01.2026 МКУ «Центр обеспечения деятельности»);
- МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (с 16.10.2026 МБУ «Центр благоустройства территорий»), далее по тексту при совместном упоминании – Учреждения. 
Финансирование МКУ «Центр развития» в 2025 году осуществлялось на основании бюджетной сметы. Объём средств, направленных на капитальный ремонт муниципальных дорог, составил 278,3 млн. рублей.
Финансирование МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» осуществлялось в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на иные цели по реализации мероприятий по проектированию, капитальный ремонт дорог от 16.09.2024 № Д-79, заключенного с Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на общую сумму 183,7 млн. рублей.

Результат проверки

По результатам проверки установлено финансовых нарушений на сумму 52,9 млн. рублей (из них устранено 6,9 млн. рублей), а именно:
- 51,2 млн. рублей – нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (действовавшей в проверяемом периоде);
- 1,7 млн. рублей – нарушения ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Также были допущены нефинансовые нарушения.
По результатам проверки Администрации Переславль-Залесского муниципального округа выдано представление.
Материалы проверки направлены в Переславскую межрайонную прокуратуру – во исполнение Протокола координационного совещания руководителей правоохранительных органов городского округа город Переславль-Залесский.
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