Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», утвержденная постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.03.2022 № ПОС.03-0652/22 (в редакции постановления от 26.04.2022 № ПОС.03-0877/22, от 24.05.2022 № ПОС.03-1033/22, от 29.06.2022 № ПОС.03-1393/22, от 27.07.2022 № ПОС.03-1614/22, от 25.08.2022 № ПОС.03-1871/22, от 29.09.2022 № ПОС.03-2199/22, от 27.10.2022 № ПОС.03-2364/22, от 13.12.2022 № ПОС.03-2759/22, от 17.02.2023 № ПОС.03-261/23, от 28.03.2023 № ПОС.03-564/23, от 26.04.2023 № ПОС.03-894/23, от 16.06.2023 № ПОС.03-1261/23, от 25.08.2023 № ПОС.03-2117/23, от 26.04.2024 № ПОС.03-947/24, от 21.05.2024 № ПОС.03-1153/24, от 10.07.2024 № ПОС.03-1609/24, от 17.07.2024 № ПОС.03-1699/24, от 02.10.2024 № ПОС.03-2487/24, от 28.10.2024 № ПОС.03-2696/24)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 30.03.2022 № ПОС.03-0652/22

Муниципальная программа

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

- 1. Паспорт муниципальной программы

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| --- | --- |
| 2. Кураторы муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Фокин Александр Николаевич |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | ‒ Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского, Поляков Александр Николаевич, телефон (48535) 3-27-82; ‒ Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского, Васьковская Жанна Валерьевна, телефон (48535) 3-12-21 |
| 4. Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 |
| 5. Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ; - обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения. |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего 416 441,8 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год – 7 276,0 тыс. руб.; 2023 год – 41 739,0 тыс. руб.; 2024 год – 63 000,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа: 2022 год – 7 258,8 тыс. руб.; 2023 год – 291 306,8 тыс. руб.; 2024 год – 5 861,2 тыс. руб. Справочно: По бюджету на 2025 год предусмотрено: -средства городского бюджета 5 899,7 тыс. руб. По бюджету на 2026 год предусмотрено: - средства областного бюджета 84 125,6 тыс. руб. - средства городского бюджета 5 928,3 тыс. руб. |
| 7. Перечень городских целевых программ/ведомственных целевых программ/ городских адресных программ и (или) программных мероприятий | - городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы; - городская целевая программа «Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

2. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»  (далее по тексту – муниципальная программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее по тексту – городской округ) до 2030 года, где основными стратегическими целями развития городского округа являются создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ и обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. Жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Потребителями услуг ЖКХ являются большинство населения городского округа, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, которое является составной частью преобразований экономики городского округа.

Анализ изменений, произошедших в системе ЖКХ городского округа, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение уровня оплаты населением ЖКУ с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований в сфере ЖКХ остаются следующие проблемы в данной отрасли:

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта потребления коммунальных услуг;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей;

- уровень газификации жилищного фонда;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

Приоритетными направлениями развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере реализации муниципальной программы являются:

- Газоснабжение.

Мероприятия по газификации предусматривают строительство распределительных газовых сетей, перевод на индивидуальное газовое отопление индивидуальных жилых домов и квартир.

Прокладка сетей газоснабжения и использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит:

- значительно улучшить качество жизни населения городского округа;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ, путем строительства газовых котельных;

- создать условия для более интенсивного развития экономики городского округа за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Теплоснабжение.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и центральных тепловых пунктов, строительство и модернизацию сетей теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение населения городского округа осуществляется от 25 котельных.

Протяженность тепловых сетей в двутрубном исчислении составляет 167,055 км. Отсутствие замен трубопроводов на протяжении длительного времени привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству блочно-модульных котельных на альтернативном виде топлива взамен существующих котельных, использующих мазутное топливо в качестве основного. Кроме того, необходима реконструкция тепловых сетей, выработавших свой ресурс.

3. Водоснабжение и водоотведение.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения предусматривают строительство и реконструкцию водопроводно-канализационных сетей.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

В соответствии с действующим законодательством задача обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения возложена на органы местного самоуправления. В настоящее время ввиду недостаточной инвестиционной привлекательности большинства систем водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций основное финансирование работ по строительству новых и модернизации существующих объектов осуществляется за счет бюджетных средств. Однако ежегодная замена водопроводных сетей составляет менее 1% от их общей протяженности, что в 5-6 раз менее необходимых объемов. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в городском округе вызвано недостаточным финансированием отрасли. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности бюджета городского округа по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Качество водоснабжения является важной составляющей данной задачи и, вместе с тем, серьезной проблемой, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

Построенные 25-30 лет назад системы водоснабжения и водоотведения (гидротехнические сооружения) требуют капитального ремонта и реконструкции. Однако, отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать их в надлежащем техническом состоянии. Территория городского округа активно развивается и застраивается, потребление воды возрастает. При этом, активная застройка вокруг озера и отсутствие центральной канализации в прибрежных районах р. Трубеж и оз. Плещеева приводит к загрязнению водосбора. С не канализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

Сети системы централизованного водоснабжения городского округа характеризуются высокой степенью износа, темпы замены сетей низкие и не позволяют увеличивать надежность функционирования существующей системы централизованного водоотведения. Основное и вспомогательное оборудование некоторых канализационных насосных станций (далее – КНС) устарело и не соответствует современным аналогам по энергоэффективности и уровню автоматизации.

Источниками водоснабжения сельских территорий в основном являются подземные воды. В настоящее время эксплуатируется 76 артезианских скважин, 48 водонапорных башен, открытый водозабор из р. Кубрь и п. Лось. В сельских населенных пунктах водоснабжение как централизованное, так и из колодцев. Количество шахтных колодцев – 393 шт. Протяженность водопроводных сетей составляет 144,445 км, из которых 45,99 км нуждаются в замене. Основной проблемой водопроводной сети и, как следствие, высоких потерь является износ запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 90-95%, а также наличие нерастворенных механических частиц, приводящих к засорению и абразивному износу труб.

Протяженность канализационных сетей сельских территорий составляет 85,3 км, из которых 49,7 км нуждаются в замене.

В целом, для систем водоснабжения и систем водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области характерны высокий уровень износа и технологическая отсталость.

В процессе реализации муниципальной программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

В связи с объединением Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город Переславль-Залесский Ярославской области, возникла необходимость разработки документа территориального планирования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

До утверждения Генерального плана городского округа город Переславль Залесский Ярославской области (далее – Генеральный план городского округа) на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области действуют Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26 (в ред. от 06.06.2012 № 76), генеральный план Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района, утвержденный решением Собрания представителей Переславского муниципального района от 17.12.2009 № 227 (в ред. от 02.03.2016 № 222, от 29.09.2016 № 273), генеральный план Нагорьевского сельского поселения Переславского муниципального района, утвержденный решением Собрания представителей Переславского муниципального района от 17.12.2009 № 229 (в ред. от 28.05.2015 № 164), генеральный план Рязанцевского сельского поселения Переславского муниципального района, утвержденный решением Собрания представителей Переславского муниципального района от 17.12.2009 № 231 (в ред. от 29.10.2015  № 196). В 2018 году в генеральные планы указанных сельских поселений планировалось внесение изменений, но в связи с объединением города и района проекты не прошли утверждение.

Работа по подготовке Генерального плана городского округа началась сразу после объединения и продолжилась в 2019-2020 годах. При подготовке проекта Генерального плана городского округа учтена изменившаяся градостроительная ситуация на территории городского округа, связанная с изменением границ земельных участков, их разрешенного использования, вовлечением в градостроительное освоение новых территорий, подготовкой документации по развитию улично-дорожной сети и изменения в федеральном законодательстве.

Исходя из сложившейся ситуации, возникшей в связи с объединением города и района, требуется разработка единого документа градостроительного зонирования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. Сейчас на территории городского округа действуют правила землепользования и застройки города и поселений Переславского муниципального района. Таким образом предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительств различны для населенных пунктов, входящих в городской округ. Документы требуют актуализации и приведению в соответствие с действующим законодательством.

Данный вопрос особенно актуален для территории бывшего Пригородного сельского поселения, поскольку решением Ярославского областного суда от 04.10.2018 дело № 3а-84/2018 Правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения, утвержденные решением Собрания представителей Переславского муниципального района от 17.12.2009 № 226, признаны недействующими в части установления территориальных зон на карте градостроительного зонирования в отношении территории национального парка «Плещеево озеро» и его охранной зоны. В связи с этим в конце 2020 года планируется в плановом порядке разработать правила землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

Поскольку часть территории городского округа расположена на территории национального парка «Плещеево озеро» и его охранной зоны, учитывая требования Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» проект Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до утверждения необходимо будет согласовать с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся национальные парки (Минприроды России).

Для внесения сведений о границах населенных пунктов городского округа, а также сведений о границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости необходимо провести ряд мероприятий по их межеванию и разработке соответствующей землеустроительной документации на каждый населенный пункт.

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения всех уровней, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов разрабатываются и утверждаются проекты планировки и проекты межевания территории. На сегодняшний день площадь территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории очень незначительна.

Анализ существующей ситуации показывает, что в число проблем при реализации документов градостроительной деятельности входят:

- изменения в градостроительном законодательстве, утверждение документов территориального планирования муниципального и регионального уровней, а также документов, связанных с использованием земель в соответствии с правовым режимом, определившим необходимость внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа;

- недостаточная обеспеченность современной картографической, топографической и другой инженерно-изыскательской базы и своевременность её обновления;

- несвоевременная актуализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, которые являются документами по реализации мероприятий стратегии социально-экономического развития муниципального образования и разрабатываются на основании утвержденного генерального плана;

- недостаточная обеспеченность техническими и программными средствами для реализации полномочий и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Утверждение муниципальной программы – это необходимый шаг для решения задачи по планированию устойчивого развития территории городского округа на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, а также обеспечения доступности сведений, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Решение данной задачи при условии выстраивания земельных, имущественных и градостроительных отношений в единую систему позволит привлечь средства инвесторов для развития территории. При этом инвесторы должны быть уверены в правовом закреплении имущества и получении последующей прибыли, поэтому на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области должна быть обеспечена стабильность и предсказуемость градостроительной и экономической деятельности.

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

– создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ;

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения.

Целевые показатели муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество газифицированных населённых пунктов |  | ед. |  | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Устойчивое развитие градостроительной деятельности |  | да (1)/нет (0) |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований | да (1)/нет(0) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) | да (1)/нет(0) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) | да (1)/нет(0) |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Городская целевая программа «Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие актуализированных и соответствующих действующему законодательству документов, обеспечивающих устойчивое развитие градостроительной деятельности | да (1)/нет (0) |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |

4. Задачи муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить ряд следующих задач:

- обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований;

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей);

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных);

- создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы | 409 938,7 | 12 734,8 | 330 692,7 | 66 511,2 |
| Средства областного бюджета | 112 015,0 | 7 276,0 | 41 739,0 | 63 000,0 |
| Средства бюджета городского округа | 297 923,7 | 5 458,8 | 288 953,7 | 3 511,2 |
| Городская целевая программа «Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы | 6 503,1 | 1 800,0 | 2 353,1 | 2 350,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 6 503,1 | 1 800,0 | 2 353,1 | 2 350,0 |
| Итого по муниципальной программе | 416 441,8 | 14 534,8 | 333 045,8 | 68 861,2 |
| Средства областного бюджета | 112 015,0 | 7 276,0 | 41 739,0 | 63 000,0 |
| Средства бюджета городского округа | 304 426,8 | 7 258,8 | 291 306,8 | 5 861,2 |

6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования при реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года»;

- Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля- Залесского».

Ответственный исполнитель:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру муниципальной программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по муниципальной программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Соисполнителями муниципальной программы являются управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского, Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского.

Соисполнители муниципальной программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств муниципальной программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию муниципальной программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы.

Досрочное завершение муниципальной программы осуществляется в следующих случаях:

– достижение поставленных целей муниципальной программы;

– прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа;

– ликвидация ответственного исполнителя муниципальной программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Муниципальная программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Приложение

к муниципальной программе

Основные сведения о городских целевых программах, входящих в состав муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

Таблица 1

| 1. Наименование городской целевой программы | Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| 2.Ответственный исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 3. Сроки реализации городской целевой программы | 2022 - 2024 годы |
| 4. Цель городской целевой программы | Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |
| 5. Задачи городской целевой программы | - обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований; - обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей); - обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) |
| 6. Целевые показатели городской целевой программы | - выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований; - обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей); - обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) |
| 7. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 409 938,7 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год – 7 276,0 тыс. руб.; 2023 год – 41 739,0 тыс. руб.; 2024 год – 63 000,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа: 2022 год – 5 458,8 тыс. руб.; 2023 год – 288 953,7 тыс. руб.; 2024 год – 3 511,2 тыс. руб. Справочно: По бюджету на 2025 год предусмотрено: -средства городского бюджета 3 972,7 тыс. руб. По бюджету на 2026 год предусмотрено: - средства областного бюджета 84 125,6 тыс. руб. - средства городского бюджета 3 987,2 тыс. руб. |
| Муниципальный правовой акт, утвердивший городскую целевую программу | Постановление Администрации города Переславля-Залесского № ПОС.03- 0531/22 от 17.03.2022 «Об утверждении городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы» |

Таблица 2

| 1.Наименование городской целевой программы | «Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель городской целевой программы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского, Горулев Дмитрий Сергеевич, телефон (48535) 3-20-26 |
| 3. Сроки реализации городской целевой программы | 2022 - 2024 годы |
| 4. Цель городской целевой программы | Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения |
| 5. Задача городской целевой программы | Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |
| 6. Целевой показатель городской целевой программы | Наличие актуализированных и соответствующих действующему законодательству документов, обеспечивающих устойчивое развитие градостроительной деятельности |
| 7. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 6 503,1 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского округа: 2022 год – 1 800,0 тыс. руб.; 2023 год – 2 353,1 тыс. руб.; 2024 год – 2 350,0 тыс. руб. Справочно: - средства бюджета городского округа: 2025 год – 1 927,0 тыс. руб. 2026 год – 1 941,1 тыс. руб. |
| Муниципальный правовой акт, утвердивший городскую целевую программу | Постановление Администрации города Переславля-Залесского № ПОС.03-0475/22 от 09.03.2022 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы» |