
[image: image1.wmf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2026 № ПОС.03-1339/26
город Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной комплексной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Переславль-Залесского муниципального 
округа Ярославской области» на 2026-2028 годы 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2028 годы», постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024-2030 годы и порядков предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа от 29.09.2025 № ПОС.03-2538/25 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области», решением Думы Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 11.12.2025 № 105 «О бюджете Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа

постановляет:
1. Утвердить муниципальную комплексную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2026-2028 годы, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:
- от 12.08.2025 № ПОС.03-1993/25 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы»;

- от 05.09.2025 № ПОС.03-2293/25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 12.08.2025 № ПОС.03-1993/25»;

- от 12.09.2025 № ПОС.03-2325/25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 12.08.2025 № ПОС.03-1993/25»;

- от 17.09.2025 № ПОС.03-2384/25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 12.08.2025 № ПОС.03-1993/25»;

- от 10.11.2025 № ПОС.03-3015/25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 12.08.2025 № ПОС.03-1993/25»;

- от 11.03.2026 № ПОС.03-663/26 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 12.08.2025 № ПОС.03-1993/25»;

- от 11.08.2025 № ПОС.03-1991/25 «Об утверждении городской целевой программы «Жилище» на 2025-2027 годы»;

- от 03.09.2025 № ПОС.03-2282/25 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Жилище» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа от 11.08.2025 № ПОС.03-1991/25»;
- от 10.11.2025 № ПОС.03-3013/25 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Жилище» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа от 11.08.2025 № ПОС.03-1991/25»;

- от 11.03.2026 № ПОС.03-661/26 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Жилище» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа от 11.08.2025 № ПОС.03-1991/25»;

- от 03.07.2025 № ПОС.03-1649/25 «Об утверждении городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» на 2025-2027 годы»;

- от 05.09.2025 № ПОС.03-2292/25 «О внесении изменений в городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 03.07.2025 № ПОС.03-1649/25»;                           

  - от 12.09.2025 № ПОС.03-2326/25 «О внесении изменений в городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 03.07.2025 № ПОС.03-1649/25»;

   - от 10.11.2025 № ПОС.03-3014/25 «О внесении изменений в городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 03.07.2025 № ПОС.03-1649/25»;

     - от 11.03.2026 № ПОС.03-662/26 «О внесении изменений в городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 03.07.2025 № ПОС.03-1649/25».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа 
по развитию инфраструктуры
   
         
                                           В.А. Талалаев

Приложение 

к постановлению Администрации
  Переславль-Залесского 
  муниципального округа 
  Ярославской области

                                                                                     от 04.05.2026 № ПОС.03-1339/26
Муниципальная комплексная программа

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»

1. Паспорт муниципальной комплексной программы

	1. Кураторы программы
	Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по развитию инфраструктуры, Талалаев Виктор Анатольевич, телефон (48535) 3-08-85;
Первый заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по экономическому развитию, Кулакова Татьяна Игоревна, телефон (48535) 3-59-25

	2. Ответственный исполнитель программы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского
муниципального округа, Клыков Владислав Александрович, телефон (48535) 3-18-82;
Управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского
муниципального округа, Кулешов Максим Николаевич, телефон (48535) 3-07-21

	3. Соисполнители (-и) программы
	Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Дёгтева Наталья Александровна, телефон (48535) 3-20-24;
Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Быкова Татьяна Александровна, телефон (48535) 3-26-07;
Управление архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Захряпина Елена Анатольевна, телефон (48535) 3-24-85;

Правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Николаева Елена Викторовна, телефон (48535) 3-28-23;
МБУ «Центр благоустройства территорий», Черноногов Алексей Владимирович, (48535) 3-27-10;

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета», Багрова Надежда Анатольевна, телефон (48535) 3-25-05

	4. Период реализации программы
	2026-2028 годы

	5. Цель (-и) программы
	Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения

	6. Объемы и источники финансирования программы
	Всего 496 020,8 тыс. руб., из них:

‒ средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»:

2026 – 292,4 тыс. руб.;

2027 – 185 848,9 тыс. руб.;

2028 – 80 738,3 тыс. руб.

‒ средства областного бюджета:

2026 – 643,0 тыс. руб.;

2027 – 157 593,0 тыс. руб.;

2028 – 68 889,8 тыс. руб.

‒ средства бюджета муниципального округа:

2026 – 671,8 тыс. руб.

2027 – 671,8 тыс. руб.;

2028 – 671,8 тыс. руб.

	7. Подпрограммы (в случае реализации муниципальной комплексной программы)
	‒ подпрограмма «Жилище»;

‒ подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа»

	8. Ссылка на электронную версию программы
	https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty


2. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной комплексной программы
Муниципальная комплексная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа» (далее по тексту – муниципальная комплексная программа, программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа (далее по тексту – муниципальный округ) до 2030 года, где одной из основных стратегических целей развития муниципального округа является обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышение доступности жилья для населения.

В настоящее время на территории Переславль-Залесского муниципального округа разработан и реализуется ряд целевых программ, социально направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Проблема улучшения жилищных условий граждан остается актуальной и именно из потребности в реализации социальной программы следует исходить при формировании новых подходов к развитию строительной отрасли. В целом социальная потребность в жилье ориентировочно составила: в 2022 году – 46 256 кв. м, в 2023 году – 44 534 кв. м, в 2024 году – 44 142 кв. м, в 2025 году – 53 910 кв. м. Потребность в жилье для расселения аварийного жилья – более 15,8 тыс. кв. м.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов.

Для поддержки темпов роста объемов рынка ипотечного кредитования, а также в целях сохранения влияния на рынок государственных институтов развития (для проведения политики снижения процентных ставок и увеличения доступности ипотечных кредитов для всего населения) необходимо оказывать влияние на рынок ипотечного жилищного кредитования. Правительством Ярославской области принято постановление от 27.03.2024 № 393-п, которым предусмотрена возможность предоставления субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования в части возмещение затрат, связанных со снижением процентных ставок по ипотечным кредитам (займам), предоставленным гражданам на приобретение жилого помещения (жилого дома), аккредитованным кредитным организациям или юридическим лицам, осуществляющим ипотечное кредитование граждан на территории Ярославской области или выдачу займов гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений на первичном рынке на территории Ярославской области. 
Одной из проблемных категорий граждан в решении жилищных проблем являются молодые семьи. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита.

В последнее время наиболее остро стоит вопрос улучшения жилищных условий многодетных семей, в которых воспитывается трое и более детей. Многодетные семьи не могут получить доступ на рынок жилья, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечного жилищного кредита.

По состоянию на 01.01.2026 на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области признано аварийными 57 многоквартирных дома, в которых необходимо расселить 973 жителя, площадь расселения составляет 15 707,9 кв. м. 
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания гражданам, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик муниципального округа, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории.
Значительную часть аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако бюджет Переславль-Залесского муниципального округа (далее ‒ бюджет муниципального округа) не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда самостоятельно. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального, областного и местного уровней.
Решение вопроса переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа может осуществляться путем выплаты собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, возмещения за изымаемое недвижимое имущество для муниципальных нужд, предоставления жилых помещений по договорам социального найма, по договорам мены.

Эффективность реализации зависит от стоимости жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области и установленной стоимости в рамках программы.

Повышение доступности приобретения (строительства) жилья за счет программы будет способствовать улучшению качества жизни населения и улучшению социально-экономической ситуации в муниципальном округе.

Доступность жилья – это возможность для семьи оплатить приобретение жилья, которое по площади, физическому состоянию и инженерному оборудованию отвечает стандарту потребительского качества для семьи данного состава в текущий момент времени (не ниже гарантированного законом (нормой) минимума), при этом расходы на приобретение такого жилья составляют такую долю дохода семьи, которая воспринимается как приемлемая и возможная.


Основным показателем доступности жилья с точки зрения возможности его приобретения гражданами является коэффициент доступности жилья, измеряемый как соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому доходу семьи из 3-х человек. Данный показатель характеризует способность граждан приобрести жилье за счет собственных доходов за определенное количество лет, причем, чем выше значение показателя, тем ниже доступность жилья.


Основными параметрами, влияющими на степень доступности и комфортности жилья, являются: уровень доходов граждан, объемы ввода жилья, удовлетворяющие потребительский спрос, уровень доступности ипотечного жилищного кредитования для граждан. Таким образом, доступность жилья напрямую зависит от двух основных параметров – уровня доходов граждан (платежеспособный спрос) и объемов ввода жилья (предложения на рынке жилья).

Параметры уровня доходов граждан, имеющейся потребности в жилье и объемах строительства формируют основные направления работы органов государственной и муниципальной власти по решению проблемы доступности жилья: поддержание платежеспособного спроса граждан на жилье, стимулирование жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного.


Одним из перспективных направлений повышения доступности жилья для граждан, выступающим в качестве основы для формирования рынка доступного жилья эконом-класса, является увеличение объемов строительства малоэтажного жилья, которое, прежде всего, привлекательно для потребителей своей относительно невысокой стоимостью и комфортностью.

Выполнение мероприятий в рамках муниципальной комплексной программы носит комплексный характер и включает в себя следующие основные мероприятия: 

1. По направлению развития жилищного строительства: 

‒ расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, путем выплаты собственникам возмещений за изымаемое недвижимое имущество для муниципальных нужд;

‒ стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства и строительства жилья эконом-класса путем оказания государственной и муниципальной поддержки в развитии перспективных для жилищного строительства земельных участков, в частности, оказание муниципальной поддержки застройщикам на этапе проектирования и при обеспечении земельных участков для строительства жилья инженерной инфраструктурой. 

Построенное в рамках реализации мероприятий по направлению развития жилищного строительства жилье эконом-класса, в том числе малоэтажное, будет использоваться в первую очередь в рамках мероприятий по оказанию адресной поддержки отдельным категориям граждан, мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также для приобретения гражданами жилья за счет собственных и заемных средств, в том числе с привлечением ипотечных жилищных кредитов и займов. 

2. По направлению поддержки платежеспособного спроса: 

‒ повышение доступности жилья для населения путем создания условий для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, а также оказание бюджетной поддержки в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов; 

‒ улучшение жилищных условий граждан путем оказания муниципальной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении их жилищных условий, в частности, молодым и многодетным семьям. 

Организация процесса развития жилищного строительства в муниципальном округе и формирования рынка доступного жилья эконом-класса в рамках муниципальной программы позволит повысить эффективность капитальных вложений в строительство жилья за счет концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной комплексной программы полностью соответствуют приоритетной задаче социально-экономического развития области и муниципального округа ‒ повышению уровня и качества жизни населения в части обеспечения жителей муниципального округа доступным жильем.  

Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы предусматривает учет сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, которые влияют или могут повлиять на реализацию муниципальной комплексной программы. 

Сильными сторонами муниципальной комплексной программы являются:

‒ наличие доступного жилья на рынке недвижимости;

‒ привлечение новых кадров в сфере здравоохранения, образования, органов исполнительной власти, федеральных органов;

‒ строительство жилого фонда;

‒ заинтересованность граждан в участии в программных мероприятиях в получении государственной и муниципальной поддержки социальных выплат, направленных на приобретение (строительство) жилья.

Слабыми сторонами муниципальной комплексной программы являются:

‒ низкая стоимость квадратного метра жилья, установленная региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п (Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 24.12.2025 одобрены изменения в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части продления до 01.09.2028 срока выполнения обязательства по переселению граждан из всего аварийного жилищного Фонда, признанного таковым до 01.01.2017, установленного пунктом 9.10 части 1 статьи 14 Федерального закона). 

‒ требования к собственникам жилых помещений при их продаже на вторичном рынке, сопровождаемые применением и использованием мер обеспечительного характера в рамках федерального закона РФ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

‒ риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования строительной отрасли;

‒ риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, оборудование, что может привести к увеличению стоимости жилья, снижению объемов строительства.
3. Цели и целевые показатели муниципальной комплексной программы

Реализация муниципальной комплексной программы предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области до 2030 года: 

‒ обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения.
Данная цель включает: 

– финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.
Целевые показатели муниципальной комплексной программы

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение показателя

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная комплексная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Переславль-Залесского муниципального округа» на 2026-2028 годы

	Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, фонда с высоким уровнем износа
	да (1)/нет (0)
	1


	1
	1

	Предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты
	да (1)/нет (0)
	1
	1
	1

	Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу)
	да (1)/нет (0)
	1
	1
	1

	Подпрограмма «Жилище» 

	Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане
	кв.м


	114,6
	261,2
	344,7

	Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты
	семей
	1
	1
	1

	Количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу)
	ед.
	0
	1
	1

	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» 

	Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации подпрограммы
	кв. м
	1828,6
	0
	0

	Число граждан, расселенных в результате реализации подпрограммы
	чел.
	133
	0
	0


4. Задачи муниципальной комплексной программы

Для достижения цели муниципальной комплексной программы необходимо решить ряд следующих задач:

‒ переселение граждан из жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

‒ муниципальная поддержка молодых семей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья;

‒ государственная и муниципальная поддержка граждан Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования;
– повышение доступности жилья для населения муниципального округа.

– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

– формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной комплексной программы
	Источник финансирования
	Всего

(тыс. руб.)
	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

	
	
	2026 год
	2027 
год
	2028 
год

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Жилище» 
	4 864,6
	1 607,2
	1 623,2
	1 634,2

	Средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»
	920,2
	292,4
	308,4
	319,4

	Средства областного бюджета
	1 929,0
	643,0
	643,0
	643,0

	Средства бюджета муниципального округа
	2 015,4
	671,8
	671,8
	671,8


	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа»
	491 156,2
	0,0
	342 490,5
	148 665,7

	Средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»
	265 959,4
	0,0
	185 540,5
	80 418,9

	Средства областного бюджета
	225 196,8
	0,0
	156 950,0
	68 246,8


	Средства бюджета муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по муниципальной комплексной программе
	496 020,8
	1 607,2
	344 113,7
	150 299,9

	Средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»
	266 879,6
	292,4
	185 848,9
	80 738,3

	Средства областного бюджета
	227 125,8
	643,0
	157 593,0
	68 889,8

	Средства бюджета муниципального округа
	2 015,4
	671,8
	671,8
	671,8


6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной комплексной программы
Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию муниципальной комплексной программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и Переславль-Залесского муниципального округа:

‒ Жилищный кодекс Российской Федерации;

‒ постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

‒ постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
‒ постановление Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы» (Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 24.12.2025 одобрены изменения в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части продления до 01.09.2028 срока выполнения обязательства по переселению граждан из всего аварийного жилищного Фонда, признанного таковым до 01.01.2017, установленного пунктом 9.10 части 1 статьи 14 Федерального закона);

‒ постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024-2030 годы и порядков предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

‒ постановление Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050»;

‒ решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области до 2030 года».

7. Управление муниципальной комплексной программой 
и контроль за ходом ее реализации
Общее управление муниципальной комплексной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по развитию инфраструктуры, первый заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по экономическому развитию.

Ответственными исполнителями муниципальной комплексной программы являются управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

Ответственные исполнители:
– обеспечивают разработку муниципальной комплексной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;
– формируют структуру муниципальной комплексной программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организуют реализацию муниципальной комплексной программы, принимают решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия.

– несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной комплексной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации муниципальной комплексной программы уточняют объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– запрашивают у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной комплексной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, управления экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;
– запрашивают у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальной комплексной программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивают занесение информации о фактических данных по муниципальной комплексной программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Соисполнителями муниципальной комплексной программы являются: управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, управление архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, МБУ «Центр благоустройства территорий», МКУ «Центр бухгалтерского учета».
Соисполнители муниципальной комплексной программы:

– несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной комплексной программы;

– осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий муниципальной комплексной программы;

– осуществляют контроль за целевым использованием средств муниципальной комплексной программы;

– осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета муниципального округа, предусматриваемых на реализацию муниципальной комплексной программы;

– осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий муниципальной комплексной программы в пределах выделенных средств;

– осуществляют своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий муниципальной комплексной программы.

Досрочное завершение муниципальной комплексной программы осуществляется в следующих случаях:

‒ достижение поставленной цели муниципальной комплексной программы;

‒ прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная комплексная программа;

‒ ликвидация ответственных исполнителей муниципальной комплексной программы и невозможность возложения его обязанностей на других ответственных исполнителей.

Муниципальная комплексная программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной комплексной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной комплексной программы будет осуществляться управлением по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, управлением экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

Методика оценки результативности и эффективности реализации под программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа от 29.09.2025 № ПОС.03-2528/25 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области».

Приложение 1
к муниципальной комплексной программе

Подпрограмма «Жилище» 
1. Паспорт подпрограммы
	1. Кураторы подпрограммы
	Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по развитию инфраструктуры, Талалаев Виктор Анатольевич, телефон (48535) 3-08-85;

Первый заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по экономическому развитию, Кулакова Татьяна Игоревна, телефон (48535) 3-59-25

	2. Ответственный исполнитель подпрограммы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского
муниципального округа, Клыков Владислав Александрович, телефон (48535) 3-18-82;

Управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского
муниципального округа, Кулешов Максим Николаевич, телефон (48535) 3-07-21

	3. Соисполнители (-и) подпрограммы
	Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Дёгтева Наталья Александровна, телефон (48535) 3-20-24;
Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Быкова Татьяна Александровна, телефон (48535) 3-26-07;
Управление архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Захряпина Елена Анатольевна, телефон (48535) 3-24-85;

Правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Николаева Елена Викторовна, телефон (48535) 3-28-23;
МБУ «Центр благоустройства территорий», Черноногов Алексей Владимирович, (48535) 3-27-10;

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета», Багрова Надежда Анатольевна, телефон (48535) 3-25-05

	4. Период реализации подпрограммы
	2026-2028 годы

	5. Цель (-и) подпрограммы
	Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения

	6. Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Всего 4 864,6 тыс. руб., из них:

- средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»:

2026 – 292,4 тыс. руб.;

2027 – 308,4 тыс. руб.;

2028 – 319,4 тыс. руб.
- средства областного бюджета:

2026 – 643,0 тыс. руб.;

2027 – 643,0 тыс. руб.;

2028 – 643,0 тыс. руб.

- средства бюджета муниципального округа:

2026 – 671,8 тыс. руб.

2027 – 671,8 тыс. руб.;

2028 – 671,8 тыс. руб.

	7. Ссылка на электронную версию программы
	https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty


2. Цель и целевые показатели подпрограммы

Реализация подпрограммы «Жилище» предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области до 2030 года: 

 ‒ обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения.
Целевые показатели подпрограммы

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение показателя

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Жилище» 

	Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане
	кв. м


	114,6
	261,2
	344,7

	Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты
	семей
	1
	1
	1

	Количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу)
	ед.
	0
	1
	1


3. Задачи подпрограммы

Для достижения цели муниципальной комплексной программы необходимо решить ряд следующих задач:

‒ переселение граждан из жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

‒ муниципальная поддержка молодых семей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья;

‒ государственная и муниципальная поддержка граждан Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования;
– повышение доступности жилья для населения муниципального округа.

– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

– формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

	Источник финансирования
	Всего

(тыс. руб.)
	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»
	920,2
	292,4
	308,4
	319,4

	Средства областного бюджета
	1 929,0
	643,0
	643,0
	643,0

	Средства бюджета муниципального округа
	2 015,4
	671,8
	671,8
	671,8

	Итого по подпрограмме
	4 864,6
	1 607,2
	1 623,2
	1 634,2


5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Задача 1: переселение граждан из жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

Участником задачи 1. является: 

‒ Администрация Переславль-Залесского муниципального округа.

Претендовать на участие в данной задаче 1. можно при выполнении следующих условий:

‒ наличие на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (аварийного жилищного фонда);

‒ выделение из бюджета муниципального округа средств на реализацию мероприятий по расселению и ликвидации непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (аварийного жилищного фонда).

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа осуществляет:

‒ установление очередности сноса непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (аварийного жилищного фонда);

‒ разработку и утверждение подпрограммы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа;

‒ снос расселенных многоквартирных домов (за исключением зданий, являющихся объектами культурного наследия).

Предоставление гражданам жилых помещений в рамках задачи 1. осуществляется исходя из следующих положений жилищного законодательства Российской Федерации:

‒ граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в установленном статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации порядке, имеют право на предоставление другого благоустроенного применительно к условиям населенного пункта жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. При приобретении на первичном рынке жилья, долевого участия в строительстве жилые помещения по договорам социального найма предоставляются по общей площади не менее минимальных требований СНИП;

‒ гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
С гражданами-собственниками заключаются соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее – соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплате возмещения), либо соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд с предоставлением объекта недвижимого имущества взамен изымаемого. 

Размер возмещения определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Общее управление за реализацией задачи 1. осуществляется заместителем Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:

‒ готовит проект решения об изъятии земельного участка под многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу и неразрывно связанного с ним жилого помещения, и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме путем выкупа;

‒ инициирует процедуру оценки изымаемого имущества для муниципальных нужд;

‒ подает соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплате возмещения, либо соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд с предоставлением объекта недвижимого имущества взамен изымаемого, либо судебное решение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд на государственную регистрацию в Росреестр;
‒ проводит работы по приемке квартир и жилых помещений в аварийных МКД, а также в домах с высоким уровнем износа.

Правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:

‒ формирует необходимую для выполнения Программы нормативно-правовую базу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

‒ готовит соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплате возмещения, либо соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд с предоставлением объекта недвижимого имущества взамен изымаемого;
‒ подготавливает исковые заявления в суд, обращается в суд и осуществляет иные мероприятия по принудительному изъятию недвижимого имущества в судебном порядке;

Управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:

‒ формирует заявку на денежные средства для оплаты соглашения об изъятии недвижимого имущества;
‒ формирует поквартировку жилых помещений.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета»:

‒ производит перечисление денежных средств собственнику недвижимого имущества.
МБУ «Центр благоустройства территорий»:

‒ организует мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов после завершения их расселения в сроки, установленные постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

Задача 2: муниципальная поддержка молодых семей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья

Участниками задачи 2. являются:

‒ Администрация Переславль-Залесского муниципального округа;

‒ кредитные организации (банки), осуществляющие ипотечное кредитование физических лиц;

‒ молодые семьи, изъявившие желание получить социальную выплату.

Механизм реализации задачи 2. в части предоставления молодым семьям социальных выплат определен Положением о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п. 

Молодая семья – участник задачи имеет право вместо социальной выплаты получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 

Порядок предоставления земельных участков определён Законом Ярославской области от 27 апреля 2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
В рамках задачи 2. Администрация Переславль-Залесского муниципального округа осуществляет:

‒ подготовку необходимой для выполнения подпрограммы нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

‒ признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

‒ формирование списков молодых семей, проживающих на территории муниципального округа, претендующих на государственную поддержку;

‒ ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий Подпрограммы;
‒ выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа, а также объемов софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов и обеспечение данных свидетельств; 
‒ контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию задачи 2.

Источниками финансирования задачи 2. в установленном порядке могут являться:

‒ средства бюджета муниципального округа, направляемые на реализацию задачи 2.;

‒ средства областного бюджета, передаваемые бюджету Переславль-Залесского муниципального округа для реализации задачи 2.;

‒ средства федерального бюджета, полученные в установленном порядке для реализации задачи 2.;

‒ внебюджетные источники, в том числе собственные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения (строительства) жилья;

‒ средства кредитных организаций, используемые для кредитования молодых семей, в том числе под залог приобретаемого (строящегося) жилья и (или) земельных участков, выделенных под жилищное строительство.

Общее управление за ходом реализации задачи 2. осуществляется заместителем Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по развитию инфраструктуры, первым заместителем Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по экономическому развитию.

Управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа осуществляет:
‒ консультирование молодых семей по порядку признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

‒ признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

Управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа осуществляет:

‒ ежеквартально расчет норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области для расчета социальной выплаты;
‒ консультирование молодых семей по условиям участия в подпрограмме;

‒ прием заявлений и документов на участие в подпрограмме;

‒ ежеквартально расчет размера социальных выплат для молодых семей;

‒ оформление свидетельств на получение социальной выплаты молодым семьям;

‒ подготовку нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» осуществляет перечисление бюджетных ассигнований на расчетные счета молодым семьям в части оплаты свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Задача 3: государственная и муниципальная поддержка граждан Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования:
1. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования осуществляется посредством безвозмездного предоставления средств областного бюджета на условиях софинансирования местным бюджетам для выдачи гражданам субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа) (далее - субсидия на приобретение или строительство жилых помещений) и субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) (далее - субсидия на возмещение части аннуитетных платежей) в рамках реализации подпрограммы.  Участие в данной задаче 3. добровольное.

2. Форма и условия предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии на возмещение части аннуитетных платежей в рамках реализации данной задачи, а также исполнители определены в государственной программе Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024-2030 годы и  порядков  предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п.
3. Участниками задачи являются:

‒ кредитные организации, осуществляющие ипотечное кредитование физических лиц на территории Ярославской области, и юридические лица, аккредитованные по стандартам акционерного общества «Банк ДОМ.РФ», осуществляющие выдачу займов физическим лицам на приобретение (строительство) жилых помещений, заключившие соглашение о реализации данной задачи с ОМСУ (далее - кредиторы).

‒ граждане, желающие получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа), которые постоянно или преимущественно проживают на территории Переславль-Залесского муниципального округа, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьями 49, 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) признаны нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основанию, установленному статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не состоят на учете, при наличии положительного решения кредитора о выдаче ипотечного кредита (займа) в размере не менее 30 процентов от стоимости (предполагаемой стоимости) жилых помещений.

‒ граждане, желающие получить субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу), которые использовали субсидию на приобретение или строительство жилых помещений, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о возникшем праве на жилое помещение или свидетельством о государственной регистрации права на жилое (ые) помещение (я), при наличии копии кредитного договора (займа) с целью использования кредита на приобретение или строительство жилого (ых) помещения (й), приобретаемого (ых) по свидетельству о праве на получении субсидии, соответствующие условиям пункта 4. 

4. В приоритетном порядке субсидия на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидия на возмещение части аннуитетных платежей предоставляется следующим гражданам:

‒ педагогическим работникам государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;

‒ медицинским работникам государственных или муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Переславль-Залесского муниципального округа;

‒ государственным гражданским служащим Ярославской области, проходящим государственную службу в государственных органах, расположенных на территории Переславль - Залесского муниципального округа Ярославской области;

‒ муниципальным служащим Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;

‒ инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

‒ многодетным семьям, отнесенным к данной категории Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области».

Если гражданин изъявит желание получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений как гражданин, указанный в абзацах 2-5 данного подпункта, должно соблюдаться следующее дополнительное обязательное условие: на момент подачи заявления о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений непрерывный стаж работы должен составлять не менее 2 лет, для молодых специалистов (до 30 лет включительно) - не менее 6 месяцев.

5. Для участия в задаче по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Переславль-Залесского муниципального округа, в сфере ипотечного жилищного кредитования гражданин обращается в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа с заявлением о признании участником задачи по государственной поддержке в сфере ипотечного жилищного кредитования и включении в список участников задачи для предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа). Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 1 месяца рассматривает поступившие документы и принимает решение о признании (об отказе) гражданина участником задачи.

Решение о признании гражданина участником задачи принимается Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в виде постановления и является основанием для включения его в список граждан - участников задачи. В соответствии с очередностью граждан - участников задачи Администрация Переславль-Залесского муниципального округа уведомляет гражданина - участника задачи о предоставлении ему субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в текущем году.

В случае наличия намерения получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений в текущем году гражданин - участник задачи в течение 10 рабочих дней обращается в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа с заявлением о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и соответствующим пакетом документов. 

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 10 рабочих дней рассматривает заявления и документы и принимает решение о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и ее размере либо об отказе в предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений.

6. Принятие Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа постановления о предоставлении гражданину - участнику задачи субсидии на приобретение или строительство жилых помещений является основанием для направления документов в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области в соответствии постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и порядков предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».
7. Администрация Переславль-Залесского муниципального округа при получении от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области уведомления о предоставлении на условиях софинансирования средств областного бюджета бюджету муниципального округа для выдачи гражданину субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в 3-дневный срок оформляет свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в рамках реализации задачи (далее - свидетельство о праве на получение субсидии) с указанием размера предоставляемой гражданину субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, рассчитанного на день принятия соответствующего решения, и в 3-дневный срок после получения гражданином свидетельства направляет его копию в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

8. Свидетельство о праве на получение субсидии является действительным в течение 7 месяцев с момента его выдачи. Если гражданин ‒ участник задачи не использовал свидетельство о праве на получение субсидии в течение 7 месяцев, оно аннулируется.

9. Гражданин ‒ участник задачи, получивший свидетельство о праве на получение субсидии, в течение срока его действия передает свидетельство о праве на получение субсидии кредитору и открывает именной блокированный счет.

10. Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 5 рабочих дней с момента получения информации кредитора о реквизитах открытого гражданином именного блокированного счета и поступления в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа субсидии на приобретение или строительство жилых помещений производит ее перечисление на именной блокированный счет гражданина - участника задачи.

11. В течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии гражданин - участник задачи определяется со способами приобретения жилого помещения, заключает с кредитором ипотечный кредитный договор или договор займа в размере не менее 30 процентов от стоимости жилого помещения и регистрирует право собственности на приобретенное (построенное) жилое помещение.

Способы приобретения жилых помещений:

‒ заключение договора участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, подлежащего государственной регистрации (при этом договор должен быть заключен только с застройщиком ‒ юридическим лицом, соответствующим требованиям статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и регистрация права собственности на жилое помещение допускается после истечения срока действия свидетельства о праве на получение субсидии);

‒ заключение договора купли-продажи жилых помещений в многоквартирных домах или договора купли-продажи индивидуального жилого дома, введенных в эксплуатацию не позднее чем за 4 года до заключения договора купли-продажи (при этом регистрация права собственности гражданина должна быть осуществлена в течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии);

‒ строительство индивидуального жилого дома, ввод которого в эксплуатацию, и регистрация права собственности гражданина должны быть осуществлены в течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии (при этом индивидуальный жилой дом оформляется в собственность заявителя и (или) членов его семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение субсидии и выступавших застройщиками при строительстве. Лицо (лица), на чье (чьи) имя (имена) оформлено право собственности на жилое помещение, представляет (представляют) в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа нотариально заверенное обязательство о переоформлении построенного с использованием субсидии на приобретение или строительство жилых помещений жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение субсидии, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения).

Приобретаемое жилое помещение должно быть расположено на территории Ярославской области, являться пригодным для постоянного проживания, соответствовать санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, Ярославской области.

Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется(ются) в долевую собственность всех членов семьи, участвующих в задаче, в равных долях.

12. Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 2 рабочих дней с даты получения договора на приобретение жилого помещения осуществляет его проверку.

В случае соответствия договора данным свидетельства о праве на получение субсидии и соответствия приобретаемого жилого помещения требованиям, установленным подпунктом 4 задачи 3., Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 1 рабочего дня направляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области запрос о санкционировании расходования субсидии с приложением копии договора.

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 2 рабочих дней с даты получения от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области указанного уведомления уведомляет кредитора о санкционировании расходования субсидии по договору.

Кредитор после получения информации о санкционировании Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области расходования субсидии осуществляет перечисление субсидии по реквизитам, указанным в договоре.

По истечении срока действия свидетельства о праве на получение субсидии кредитор направляет свидетельство о праве на получение субсидии с отметкой об оплате либо об аннулировании указанного свидетельства в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа, выдавшую свидетельство.

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в 5-дневный срок направляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области копию свидетельства о праве на получение субсидии с отметкой кредитора об оплате либо об аннулировании указанного свидетельства.

13. Использование гражданином субсидии на приобретение или строительство жилых помещений является основанием для снятия его с учета нуждающихся в жилых помещениях.

14. Субсидия на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) предоставляется гражданам в Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, где им выдавалось свидетельство о праве на получение субсидии, по заявительному принципу с приложением соответствующих документов.

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 10 рабочих дней с момента обращения гражданина рассматривает поступившие документы и принимает решение о признании гражданина участником задачи либо об отказе в признании гражданина участником задачи. Постановление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа о признании гражданина участником задачи является основанием для включения его в список граждан - участников задачи.

15. Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей принимаются Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа в срок до 10 числа месяца (в январе - в срок до 16 числа месяца), следующего за отчетным кварталом.

16. Администрация Переславль-Залесского муниципального округа в течение 10 рабочих дней с момента обращения гражданина - участника задачи с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей рассматривают поступившие документы и принимают решение о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей и ее размере либо об отказе в предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей в виде постановления.

17. Принятие Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа постановления о предоставлении гражданину - участнику задачи субсидии на возмещение части аннуитетных платежей является основанием для направления документов в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и порядков предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа при получении от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) на условиях софинансирования средств областного бюджета бюджету муниципального округа для выдачи гражданину - участнику задачи субсидии на возмещение части аннуитетных платежей и в течение 5 рабочих дней с момента поступления в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа указанных средств из областного бюджета осуществляет перечисление субсидии на возмещение части аннуитетных платежей на именной счет гражданина - участника задачи, указанный в заявлении о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей.

18. Субсидия на возмещение части аннуитетных платежей выделяется гражданину - участнику задачи ежеквартально, в течение 5 лет с момента его первоначального обращения в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей.  Первоначальное обращение и последующие ежеквартальные обращения гражданина носят заявительный характер.

19. Определение размера субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидии на возмещение части аннуитетных платежей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и порядков предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

Для граждан ‒ участников задачи сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, не должна превышать:

‒ 500 тысяч рублей ‒ для состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в расчете на семью (одиноко проживающего гражданина);

‒ 300 тысяч рублей ‒ для признанных Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа нуждающимися в жилых помещениях, в расчете на семью (одиноко проживающего гражданина).

Для многодетных семей формы и условий предоставления субсидий, сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, рассчитывается без ограничений.

Размер субсидии на приобретение или строительство жилых помещений рассчитывается на дату принятия решения о предоставлении субсидии, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока действия свидетельства.

Общий размер средств областного бюджета и бюджета муниципального округа на выплату субсидии на возмещение части аннуитетных платежей не должен превышать:

‒ в первый год пользования кредитом (займом) ‒ 30 тысяч рублей в квартал;

‒ во второй год пользования кредитом (займом) ‒ 24 тысячи рублей в квартал;

‒ в третий год пользования кредитом (займом) ‒ 18 тысяч рублей в квартал;

‒ в четвертый год пользования кредитом (займом) ‒ 12 тысяч рублей в квартал;

‒ в пятый год пользования кредитом (займом) ‒ 6 тысяч рублей в квартал.

В целях расчета субсидии на возмещение части аннуитетных платежей первым годом пользования кредитом (займом) считается период, состоящий из четырех кварталов подряд начиная с момента первоначального обращения гражданина в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа с заявлением, при этом первым кварталом считается квартал из трех месяцев подряд, который указан в первоначальном заявлении гражданина на получение субсидии на возмещение части аннуитетных платежей.

В случае если ежемесячный аннуитетный платеж оплачен в соответствующем квартале в большем размере, чем установленный графиком погашения платежей по кредитному договору (займу), то гражданин представляет новый график погашения платежей, в котором платежные даты изменению не подлежат.

Субсидия на возмещение части аннуитетных платежей не насчитывается за месяц в квартале в случае, если фактический ежемесячный аннуитетный платеж не оплачен в соответствующем квартале или его оплата менее суммы ежемесячного аннуитетного платежа, установленной в графике погашения платежей по кредитному договору (займу).

Общее управление за реализацией задачи 3. осуществляется заместителем Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по развитию инфраструктуры.

Управление по развитию Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:

‒ разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования или займа с выделением средств на их реализацию в соответствующих местных бюджетах;

‒ с учетом положений данной задачи разрабатывает и утверждает порядок признания граждан участниками данной задачи, порядок и условия формирования списка граждан - участников данной задачи;

‒ осуществляет признание граждан участниками данной задачи и формирует список граждан - участников данной задачи;

‒ ежегодно определяют объем средств, выделяемых из бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий данной задачи;

‒ оформляет и выдает гражданам свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в рамках реализации данной задачи; 

‒ заключают соглашения с кредиторами, с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области о реализации данной задачи;

‒ готовит проект постановления о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии на возмещение части аннуитетных платежей в рамках данной задачи гражданам в пределах средств областного бюджета и бюджета муниципального округа, предусмотренных на эти цели в соглашениях о реализации данной задачи;

‒ контролирует приобретение гражданами жилых помещений в соответствии с условиями данной задачи путем санкционирования сделок граждан по приобретению (строительству) жилых помещений;

‒ представляет заявки по форме и в сроки, установленные задачей;

‒ представляет отчетность по форме и в сроки, установленные задачей.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета»:

‒ перечисляет средства субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидии на возмещение части аннуитетных платежей; 

‒ принимает меры по возврату средств, перечисленных в местный бюджет для выдачи субсидий в рамках данной задачи, в областной бюджет в случаях, установленных постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и порядков предоставления субсидий и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

Управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:

‒ проверяет расчеты субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидии на возмещение части аннуитетных платежей;

‒ рассчитывает норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в форме постановления Администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации подпрограммы

Подпрограмма «Жилище» направлена на реализацию полномочий по улучшению жилищных условий, расселения граждан из аварийных многоквартирных домов, поддержки отдельных категорий граждан.

При реализации подпрограммы к концу 2028 года ожидается достижение следующих результатов:

‒ площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане составит не менее 720,5 кв. м;

‒ количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты, составит не менее 3 семей;

‒ количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) составит 2 ед. (в случае обращения семей на субсидию на приобретение или строительство жилья и обращений на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу)).

7. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей подпрограммы «Жилище»

	№

п/п
	Наименование задачи/ мероприятия

(в установленном порядке)
	Результат выполнения задачи/ мероприятия
	Срок реализации, годы
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке)

	
	
	Наименование (единица измерения)
	Плановое значение
	
	Всего
	Средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»
	Средства областного бюджета
	Средства бюджета муниципального округа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача 1. Переселение граждан из жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
	Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане, кв. м


	114,6
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	УРИ, ПУ, УМИЗО, УЭР, УФ, МКУ ЦБУ

	
	
	
	261,2
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	344,7
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.
	Переселение граждан
	Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане, кв. м


	114,6
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	УРИ, ПУ, УМИЗО, УЭР, УФ, МКУ ЦБУ

	
	
	
	261,2
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	344,7
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Задача 2. Муниципальная поддержка молодых семей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья
	Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты, семей
	1
	2026
	1 578,4
	292,4
	643,0
	643,0
	УЭР

	
	
	
	1
	2027
	1 594,4
	308,4
	643,0
	643,0
	

	
	
	
	1
	2028
	1 605,4
	319,4
	643,0
	643,0
	

	2.2.
	Получение социальной выплаты
	Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты, семей
	1
	2026
	1 578,4
	292,4
	643,0
	643,0
	УЭР

	
	
	
	1
	2027
	1 594,4
	308,4
	643,0
	643,0
	

	
	
	
	1
	2028
	1 605,4
	319,4
	643,0
	643,0
	

	3.
	Задача 3. Государственная и муниципальная поддержка граждан Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования
	Количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу), ед.
	0
	2026
	28,8
	0,0
	0,0
	28,8
	УРИ, УЭР, УФ, МКУ ЦБУ

	
	
	
	1
	2027
	28,8
	0,0
	0,0
	28,8
	

	
	
	
	1
	2028
	28,8
	0,0
	0,0
	28,8
	

	3.1.
	Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования
	Количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу), ед.
	0
	2026
	28,8
	0,0
	0,0
	28,8
	УРИ, УЭР, УФ, МКУ ЦБУ

	
	
	
	1
	2027
	28,8
	0,0
	0,0
	28,8
	

	
	
	
	1
	2028
	28,8
	0,0
	0,0
	28,8
	

	Итого по подпрограмме
	2026
	1 607,2
	292,4
	643,0
	671,8
	

	
	2027
	1 623,2
	308,4
	643,0
	671,8
	

	
	2028
	1 634,2
	319,4
	643,0
	671,8
	


Список сокращений:

УРИ – управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

ПУ – правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

УМИЗО – управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

УЭР – управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

УФ – Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

МКУ ЦБУ – Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета».

Приложение 2
к муниципальной комплексной программе

Подпрограмма

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Переславль-Залесского муниципального округа»
1. Паспорт подпрограммы
	1. Кураторы подпрограммы
	Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по развитию инфраструктуры, Талалаев Виктор Анатольевич, телефон (48535) 3-08-85

	2. Ответственный исполнитель подпрограммы
	Управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского
муниципального округа, Клыков Владислав Александрович, телефон (48535) 3-18-82

	3. Соисполнители (-и) подпрограммы
	Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Дёгтева Наталья Александровна, телефон (48535) 3-20-24;
Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Быкова Татьяна Александровна, телефон (48535) 3-26-07;
Управление архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Захряпина Елена Анатольевна, телефон (48535) 3-24-85;

Правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Николаева Елена Викторовна, телефон (48535) 3-28-23;
МБУ «Центр благоустройства территорий», Черноногов Алексей Владимирович, (48535) 3-27-10;

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета», Багрова Надежда Анатольевна, телефон (48535) 3-25-05

	4. Период реализации подпрограммы
	2026-2028 годы

	5. Цель  подпрограммы
	Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения

	6. Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Всего 491 156,2 тыс. руб., из них:

‒ средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»:

2026 – 0,0 тыс. руб.;

2027 – 185 540,5 тыс. руб.;

2028 – 80 418,9 тыс. руб.

‒ средства областного бюджета:

2026 – 0,0 тыс. руб.;

2027 – 156 950,0 тыс. руб.;

2028 – 68 246,8 тыс. руб.

‒ средства бюджета муниципального округа:

2026 – 0,0 тыс. руб.

2027 – 0,0 тыс. руб.;

2028 – 0,0 тыс. руб.

	7. Ссылка на электронную версию программы
	https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty


2. Цель и целевые показатели подпрограммы

Реализация подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области до 2030 года: 

 ‒ обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения.
Целевые показатели подпрограммы
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение показателя

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа» 

	Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации подпрограммы
	кв. м
	1828,6
	0
	0

	Число граждан, расселенных в результате реализации подпрограммы
	чел.
	133
	0
	0


3. Задачи подпрограммы

Для достижения цели муниципальной комплексной программы необходимо решить ряд следующих задач:

‒ переселение граждан из жилищного фонда Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

‒ муниципальная поддержка молодых семей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья;

‒ государственная и муниципальная поддержка граждан Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования;
– повышение доступности жилья для населения муниципального округа.

– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

– формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

	Источник финансирования
	Всего

(тыс. руб.)
	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»
	265 959,4
	0,0
	185 540,5
	80 418,9

	Средства областного бюджета
	225 196,8
	0,0
	156 950,0
	68 246,8

	Средства бюджета муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по подпрограмме
	491 156,2
	0,0
	342 490,5
	148 665,7


5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы определяется исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с подпрограммой.

Стоимость 1 квадратного метра устанавливается в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее – нормативная стоимость квадратного метра) на 1 квартал текущего года.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем привлечения финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонда) и областного бюджета.

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из Фонда, предоставляются в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда путем:

– приобретения жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

– приобретение жилых помещений на вторичном рынке;

– строительства многоквартирных домов органом местного самоуправления;

– выплаты размера возмещения за изымаемое жилое помещение в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Объем субсидий определяется исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений и уровня софинансирования, определенного Правительством Ярославской области.

Объем потребности в средствах бюджета Переславль-Залесского муниципального округа является расчетным показателем и подлежит уточнению в процессе реализации программы. 

Объем долевого финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда на 2026 ‒ 2028 годы осуществляется в следующих пропорциях:

Средствами консолидированного бюджета, а именно: 90% ‒ средства областного бюджета; 10% ‒ средства бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, в рамках подпрограммы:

	N

П№ п/п

п
	Адрес многоквартирного дома (МКД)
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2026 года
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	общая площадь, кв. м 
	количество человек, чел.
	дата

	1.
	ул. Свободы, д. 14
	305,2
	19
	31.12.2026

	2.
	пер. Северный, д. 14
	50,8
	8
	31.12.2026

	3.
	ул. Маловский сад, д.  16
	323,7
	20
	31.12.2026

	4.
	ул. Московская, д. 26
	210,7
	10
	31.12.2026

	5.
	ул. Кардовского, д. 62б
	177,9
	11
	31.12.2026

	6.
	ул. Проездная, д. 14
	54,7
	6
	31.12.2026

	7.
	ул. Коммунальная, д. 10
	126,9
	14
	31.12.2026

	8.
	ул. Ростовская, д. 26
	25,4
	3
	31.12.2026

	9.
	ул. Свободы, д. 37
	535,4
	38
	31.12.2026

	10.
	ул. Трудовая, д. 16
	17,9
	4
	31.12.2026

	
	
	1828,6
	133
	


Объем дополнительного финансирования приобретения жилых помещений, связанного с предоставлением жилого помещения, площадь которого больше площади ранее занимаемого помещения, рассчитывается Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа, как стоимость разницы между занимаемой площадью и минимально необходимой площадью жилого помещения, рассчитанной на основе СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» с соблюдением требований статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом способа реализации мероприятий. 

В случае приобретения (строительства) Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, меньшей, чем цена приобретения (строительства) жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения.

Дополнительное финансирование предусматривается в бюджете Переславль-Залесского муниципального округа.

Для расчета целевого индикатора (показателя) подпрограммы учитывается общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого завершено, а также общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено исключительно по причинам, связанным, в частности, со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания гражданина, наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и другим причинам, связанным с личностью гражданина.

Для расчета целевого индикатора (показателя) подпрограммы учитывается также количество человек, переселение которых завершено, а также количество человек, переселение которых не завершено по причинам, связанным, в частности, со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания гражданина, наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, или судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и другим причинам, связанным с личностью гражданина.
6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на комплексное решение проблем функционирования и развития жилищной сферы путем обеспечения переселения граждан, проживающих в домах, признанных с 01.01.2012 до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, признанных таковыми с 01.01.2012 до 01.01.2017 в результате физического износа, в рамках подпрограммы осуществляется исходя из следующих положений жилищного законодательства:

1. Гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, и выселяемым в порядке, установленном статьями 85, 86, 87, 87.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляется другое соответствующее требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации благоустроенное применительно к условиям Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области жилое помещение по договору социального найма равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Поскольку жилое помещение гражданам предоставляется не в связи с улучшением жилищных условий, а в связи с обеспечением безопасных условий проживания граждан, то предоставляемое жилье должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, без принятия во внимание иных обстоятельств, учитываемых при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При этом граждане, которым предоставлено другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если у них остались основания состоять на таком учете.

2. Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственнику выплачивается возмещение за изымаемое жилое помещение в связи с изъятием земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд. Размер возмещения за жилое помещение, сроки и другие условия выкупа определяются действующим законодательством и соглашением.

По соглашению собственнику взамен изымаемого жилого помещения может быть предоставлено другое жилое помещение на праве собственности с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае, если размер возмещения меньше стоимости, предоставляемого жилого помещения, то оплата разницы между стоимостью изымаемого и предоставляемого жилого помещения осуществляется собственником в бюджет муниципального округа.

В случае, если изымаемое жилое помещение принадлежит нескольким собственникам, то предоставленное взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение передается им в общую собственность пропорционально их долям в праве собственности на изъятое жилое помещение. 

Стоимость одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном доме, устанавливается на основании оценки рыночной стоимости объекта недвижимости и рыночной стоимости доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме (в том числе земельного участка) в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

7. Перечень и описание программных мероприятий по решению задачи и достижению цели подпрограммы 

	№

п/п
	Наименование задачи/ мероприятия

(в установленном порядке)
	Результат выполнения задачи/ мероприятия
	Срок реализации, годы
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке)

	
	
	Наименование (единица измерения)
	Плановое значение
	
	Всего
	Средства публично‑правовой компании «Фонд развития территорий»
	Средства областного бюджета
	Средства бюджета муниципального округа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Повышение доступности жилья для населения муниципального округа
	Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации программы, кв. м


	1828,6
	2026
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	УРИ, ПУ, УМИЗО, УФ, УАиГ, МБУ ЦБТ

	
	
	
	0
	2027
	342 490,5
	185 540,5
	156 950,0
	0,0
	

	
	
	
	0
	2028
	148 665,7
	80 418,9
	68 246,8
	0,0
	

	1.1.
	Возмещение за жилые помещения в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд у граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
	Число граждан, расселенных в результате реализации программы, чел.
	133
	2026
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	УРИ, ПУ, УМИЗО, УФ, УАиГ, МБУ ЦБТ

	
	
	
	0
	2027
	342 490,5
	185 540,5
	156 950,0
	0,0
	

	
	
	
	0
	2028
	148 665,7
	80 418,9
	68 246,8
	0,0
	

	Итого по подпрограмме
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	2027
	342 490,5
	185 540,5
	156 950,0
	0,0
	

	
	2028
	148 665,7
	80 418,9
	68 246,8
	0,0
	


Список сокращений:

УРИ – управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

ПУ – правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

УМИЗО – управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

УФ – Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

УАиГ – управление архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

МКУ ЦБУ – Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета».

МБУ ЦБТ – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства территорий».

