PAGE  

[image: image1.wmf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2025 № ПОС.03-2267/25
город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую 

программу «Сохранность автомобильных дорог 

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» 

на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Переславля-Залесского 

от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 25.01.2024 № 1 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 14.12.2023 № 99 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в целях уточнения объема финансирования, целевых показателей и в связи с кадровыми изменениями,  
Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:
1.Внести изменения в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22 (в редакции постановлений Администрации города Переславля-Залесского от 22.03.2022 № ПОС.03-0568/22, от 07.04.2022 № ПОС.03-0702/22, от 20.06.2022 № ПОС.03-1306/22, от 15.07.2022 № ПОС.03-1496/22, от 12.10.2022 № ПОС.03-2242/22, от 30.11.2022 № ПОС.03-2612/22, от 14.02.2023 № ПОС.03-242/23, от 02.03.2023 № ПОС.03-343/23, от 10.03.2023 № ПОС.03-452/23, от 30.05.2023 № ПОС.03-1121/23, от 24.07.2023 № ПОС.03-1661/23, от 07.09.2023 № ПОС. 03-2291/23, от 04.10.2023 № ПОС.03-2533/23, от 15.11.2023 № ПОС.03-2920/23, от 15.12.2023 № ПОС.03-3253/23, от 02.02.2024 № ПОС.03-226/24, от 28.02.2024 № ПОС.03-406/24, от 05.04.2024 № ПОС.03-700/24, от 05.02.2025 № ПОС.03-235/25), согласно приложению. 
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.01.2024 г.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации 

Переславль-Залесского муниципального округа                                В.А. Талалаев

                                                                                     Приложение

                                                                                     к постановлению Администрации 

                                                                                     Переславль-Залесского               муниципального округа

                                                                                     от 02.09.2025 № ПОС.03-2267/25
Изменения, вносимые в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы:

            1. В разделе 1 «Паспорт Программы» позиции «3. Исполнитель городской целевой программы», «6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

	3. Исполнитель городской целевой программы
	Управление городского хозяйства Переславль-Залесского муниципального округа, телефон (48535) 3-27-82

	6.Объемы и источники финансирования городской целевой программы 
	Всего 759 469,3 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета:

2022 год – 93 545,0 тыс. руб.;

2023 год – 155 655,7 тыс. руб.;

2024 год – 173 654,2 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа:

2022 год – 73 996,7 тыс. руб.;

2023 год – 139 198,2 тыс. руб.;

 2024 год – 123 419,5 тыс. руб.

Справочно:

 2025 год 411 233,8 тыс. руб. из них:

-средства областного бюджета 323 473,2 тыс. руб.;

-средства городского бюджета 87 760,6 тыс. руб.

 2026 год 173 261,8 тыс. руб. из них:

-средства областного бюджета 73 473,2 тыс. руб.;

-средства городского бюджета 99 788,6 тыс. руб.



2. Раздел 4 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы» изложить в следующей редакции:

	Источник финансирования
	Всего

(тыс. руб.)
	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Средства областного бюджета
	422 854,9
	93 545,0
	155 655,7
	173 654,2

	Средства бюджета городского округа
	336 614,4
	73 996,7
	139 198,2
	123 419,5

	Итого по городской целевой программе
	759 469,3
	167 541,7
	294 853,9
	297 073,7


3. Раздел 7. «Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Плановое значение показателя

	
	
	
	2021 год (базовое значение*)
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства
	км
	0
	0,034
	0,034
	0

	2.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
	км
	2,4
	2,915
	2,8
	2,2

	3.
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию
	м2
	9 000
	12 850
	17 500
	12 000

	4.
	Количество перевезенных пассажиров 
	тыс. чел.
	350
	350
	350
	350

	5. 
	Количество отремонтированных (замененных) светильников
	шт.
	270
	350
	350
	350


4. Раздел 8. «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:

 По итогам реализации программы планируется достичь следующих конечных результатов:

· Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, составит 0,034 км;
· Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт, составит 7.915 км;
· Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию, составит 42 350м2;

· Количество перевезенных пассажиров составит 1050 тыс. чел;

· Количество отремонтированных (замененных) светильников составит 1050 шт.


9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы 

	№

п/п
	Наименование задачи/ мероприятия

(в установленном порядке)
	Результат выполнения задачи/ мероприятия
	Срок реализации, годы
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнитель и участники мероприятия

	
	
	Наименование (единица измерения)
	Плановое значение
	
	Всего
	Средства областного бюджета
	Средства бюджета городского округа
	(в установленном порядке)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, км
	0,034
	2022
	263,3
	0,0
	263,3
	Управление городского хозяйства

	
	
	
	0,034
	2023
	998,9
	0,0
	998,9
	

	
	
	
	0,0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.
	Строительство моста через р. Трубеж (в т. ч. разработка ПСД)
	Протяженность автомобильных дорог, км
	0,034
	2022
	263,3
	0,0
	263,3
	Управление городского хозяйства

	
	
	
	0,034
	2023
	998,9
	0,0
	998,9
	

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен, капитальный ремонт и ремонт, км
	4,656
	2022
	80 441,8
	72 900,4
	7 541,4
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	2,209
	2023
	175 529,3
	135 655,7
	39 873,6
	

	
	
	
	2,2
	2024
	205 883,8
	149 473,2
	56 410,6
	

	2.1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования:
	Протяженность автомобильных дорог, км
	2,008
	2022
	27 525,5
	22 629,9
	4 895,6
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	0,996
	2023
	57 232,9
	23 274,5
	33 958,4
	

	
	
	
	2,100
	2024
	88 311,0
	37 811,0
	50 500,0
	

	2.1.1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Вокзальная (ПК0+00 – ПК1+40)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,140
	2022
	3 935,6
	3 738,8
	196,8
	МКУ «Центр развития»

	2.1.2.
	Капитальный ремонт ул. Кузнецова (ПК0+00-ПК2+02)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,202
	2022
	4 260,0
	4 047,0
	213,0
	МКУ «Центр развития»

	2.1.3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Призывной (ПК9+40-ПК11+50)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,210
	2022
	4 547,6
	4 320,2
	227,4
	МКУ «Центр развития»

	2.1.4.
	Ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово» (ПК10+15-ПК12+65)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,250
	2022
	2 057,6
	1 954,7
	102,9
	МКУ «Центр развития»

	2.1.5.
	Ремонт автомобильной дороги «Рязанцево-Аниково» (ПК0+00-ПК3+30)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,330
	2022
	3 233,9
	1 064,4
	2 169,5
	МКУ «Центр развития»

	2.1.6.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Оптимистов
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,240


	2022
	2 696,8
	2 562,0
	134,8
	МКУ «Центр развития»

	2.1.7.
	Капитальный ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги ул. Ростовская (участок от ул. Плещеевская до ул. Кузнецова)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,446
	2022
	5 202,9
	4 942,8
	260,1
	МКУ «Центр развития»

	2.1.8.
	Капитальный ремонт тротуара от ул. Московская до д. 55 пер. Фёдоровский (район школы №2)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,170
	2022
	1 211,3
	0,0
	1 211,3
	МКУ «Центр развития»

	2.1.9. 
	Устройство съезда и пешеходных дорожек от автомобильной дороги ул. Магистральная к ФОКу, расположенному   по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, возле д. 52
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,020
	2022
	379,8
	0,0
	379,8
	МКУ «Центр развития»

	2.1.10.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кузнецова (ПК6+69-ПК11+22)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,453
	2023
	11 404,9
	10 834,6
	570,3
	МКУ «Центр развития»

	2.1.11.
	Капитальный ремонт тротуаров вдоль ул. Советская (от Сергиевского моста до конца ул. Валовое кольцо)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	1,584
	2023
	9 281,4
	8 817,2
	464,2
	МКУ «Центр развития»

	2.1.12.
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Менделеева (участок от ул. Урицкого до поворота на 1-й Галев проезд) в части обустройства пешеходного перехода, совмещенного с искусственной дорожной неровностью, а также с обустройством подходов и пешеходных дорожек
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,131
	2023
	3 816,1
	3 622,7
	193,4
	МКУ «Центр развития»

	2.1.13.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Центральная (ПК0+00-ПК0+53) в д. Болшево с устройством разворотной и посадочной площадки
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,053
	2023
	3 504,0
	0,0
	3 504,0
	МКУ «Центр развития»

	2.1.14.
	Ремонт автомобильной дороги Аниково-Борисово (ПК12+65-ПК14+65)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,200
	2023
	1 774,0
	0
	1 774,0
	МКУ «Центр развития»

	2.1.15.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Рязанцево-Аниково (ПК3+30 – ПК6+20)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,290
	2023
	2 019,8
	0
	2 019,8
	МКУ «Центр развития»

	2.1.16
	Ремонт дорог с грунтовым покрытием
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	
	2023
	25 432,7
	0
	25 432,7
	МКУ «Центр развития»

	2.1.17.
	Разработка проектно-сметной документации
	Количество, шт.
	3
	2023
	0,0
	0
	5 000,0
	МКУ «Центр развития»

	2.1.18
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Озерная (участок от ул. Ростовская до ул. Комсомольская)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,245
	2024
	7 936,7
	7 509,6
	427,1
	МКУ «Центр развития»

	2.1.19
	Капитальный  ремонт автомобильной дороги улица Трудовая (участок от ул. Свободы до пер. Лесной)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,274
	2024
	7 790,0
	7 653,7
	136,3
	МКУ «Центр развития»

	2.1.20
	Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Призывной (участок от ул. Кардовского до ул. Пыряева)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,348
	2024
	7515,0
	6 878,4
	636,6
	МКУ «Центр развития»

	2.1.21
	Ремонт автомобильной дороги   Аниково- Борисово (ПК14+65 - ПК16+65)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,2
	2024
	1904,4
	1 904,4
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	2.1.22
	Ремонт автомобильной дороги Рязанцево-Аниково (ПК6+20-ПК8+20)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,2
	2024
	1912,9
	1 912,9
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	2.1.23
	Ремонт дорог с грунтовым покрытием
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	
	2024
	11 952,0
	11 952,00
	0
	МКУ «Центр развития»

	2.1.24
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	
	2024
	49 300,0
	0
	49 300,0
	МКУ «Центр развития»

	2.2.
	Капитальный ремонт и ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы, здравоохранения, образовательных учреждений:
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км
	1,23
	2022
	24 619,3
	23 388,4
	1 230,9
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	1,213
	2023
	32 190,8
	30 581,2
	1 609,6
	

	
	
	
	1,184
	2024
	33 362,2
	31 662,2
	1 700,0
	

	2.2.1.
	Капитальный ремонт дорожного проезда от ул.Пролетарская в районе д.40а до ул.Свободы
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,176
	2022
	2 514,2
	2 388,5
	125, 7
	МКУ «Центр развития»

	2.2.2.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Берендеевский (ПК0+00-ПК2+96)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,296
	2022
	4 646,1
	4 413,8
	232,3
	МКУ «Центр развития»

	2.2.3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Новомирский (ПК0+00-ПК2+91)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,291
	2022
	5 256,6
	4 993,8
	262,8
	МКУ «Центр развития»

	2.2.4.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (ПК2+02-ПК6+69)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,467
	2022
	12 202,4
	11 592,3
	610,1
	МКУ «Центр развития»

	2.2.5.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (участок от ж.д.4 до ул. Озерная)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,200
	2023
	4 584,3
	4 355,1
	229,2
	МКУ «Центр развития»

	2.2.6.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Купанское, ул.Советская (участок от д.4а по ул.Советская до ул.Борисоглебская)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,100
	2023
	3 037,9
	2 886,0
	151,9
	МКУ «Центр развития»

	2.2.7.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Купанское

ул.Борисоглебская (ПК0+00-ПК1+00)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,100
	2023
	3 072,5
	2 918,9
	153,6
	МКУ «Центр развития»

	2.2.8.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в   с.Берендеево, ул.Центральная (участок от ул. Некрасова до пер.Клубный)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,200
	2023
	6 886,3
	6 542,0
	344,3
	МКУ «Центр развития»

	2.2.9.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Берендеево

пер. Клубный (участок от ул.Центральная до д.10 по пер. Клубный)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,300
	2023
	5 596,7
	5 316,9
	279,8
	МКУ «Центр развития»

	2.2.10.
	Капитальный ремонт ул.Строителей в с.Большая Брембола
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,200
	2023
	6 563,6
	6 235,4
	328,2
	МКУ «Центр развития»

	2.2.11.
	Капитальный ремонт подъездной дороги от ул. Разведчика Петрова к д. 6 ул. разведчика Петрова
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,113
	2023
	2 449,4
	2 326,9
	122,6
	МКУ «Центр развития»

	2.2.12
	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги пер. Фёдоровский от д. №56 по ул. Московская до школы №2

 и участка дорожного проезда от д.№80 по ул. Московская до съезда к школе №2
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,719
	2024
	14 177,9
	13 454,8
	723,1
	МКУ «Центр развития»

	2.2.13
	Капитальный ремонт участка дорожного проезда от д.№5 по ул. Ямская до д. №117 (детский сад Колосок) по ул. Московская
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,106
	2024
	2 963,0
	2 799,5
	163,5
	МКУ «Центр развития»

	2.2.14
	Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Строителей в районе д.№36 до школы №4 и участка дорожного проезда от ул. Строителей в районе д. №30А до ул. Октябрьская
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,359
	2024
	16 221,3
	15 407,9
	813,4
	МКУ «Центр развития»

	2.3.
	Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности 
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	1,418
	2022
	28 297,0
	26 882,1
	1 414,9
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	2,156
	2023
	86 105,6
	81 800,0
	4 305,6
	

	
	
	
	2,156
	2024
	84 210,6
	80 000,0
	4 210,6
	

	2.3.1.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кошелевская (ПК1+93-ПК6+00)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,407
	2022
	5 653,3
	5 370,6
	282,7
	МКУ «Центр развития»

	2.3.2.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Октябрьская (участок от ул.Кооперативная до ул.Кошкина)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,497
	2022
	13 623,8
	12 942,6
	681,2
	МКУ «Центр развития»

	2.3.3.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кооперативная (участок от ул.Строителей до ул.Октябрьская)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0,514
	2022
	9 019,9
	8 568,9
	451,0
	МКУ «Центр развития»

	2.3.4.
	Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	2.3.5.
	Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	2.3.6
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Свободы (участок от ул. Ростовская до пересечения с ж/д путями в районе дома 102 по ул. Свободы)
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	2,156
	2023
	84 210,6
	80 000,0
	4 210,6
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	2,156
	2024
	84 210,6
	80 000,0
	4 210,6
	

	3.
	Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию, м2
	12 850
	2022
	28 258,8
	20 644,6
	7 614,2
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	17 500
	2023
	44 985,3
	20 000,0
	24 985,3
	

	
	
	
	12 000
	2024
	38 831,0
	24 181,0
	14 650,0
	

	3.1.
	Содержание автомобильных дорог
	Площадь, м2
	12 850
	2022
	22 438,3
	19 697,4
	2 740,9
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17 500
	2023
	36 882,7
	18 442,4
	18 440,3
	

	
	
	
	12 000
	2024
	35 173,3
	22 501,4
	12671,9
	

	3.2.
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	Количество мероприятий, шт.
	2
	2022
	2 890,8
	947,2
	1 943,6
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	2023
	3 673,6
	1 557,6
	2 116,0
	

	
	
	
	3
	2024
	3 657,7
	1 679,6
	1 978,1
	

	3.2.1.
	Устройство светофора Т.7.2 М300
	Количество, шт.
	3
	2022
	600,0
	0,0
	600,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	2
	2023
	443,6
	0,0
	443,6
	

	
	
	
	3
	2024
	690,9
	0,0
	690,9
	

	3.2.2.
	Установка дорожных знаков
	Количество, шт.
	119
	2022
	1 628,8
	947,2
	681,6
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	40
	2023
	588,9
	559,5
	29,4
	

	
	
	
	57
	2024
	598,0
	0,0
	598,0
	

	3.2.3.
	Нанесение дорожной разметки
	Протяженность, м/м2
	33 490/    3 893,2
	2023
	1 050,6
	998,1
	52,5
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.4.
	Установка ограничивающего пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги пер. Федоровский
	Протяженность, пог. м.
	180
	2022
	662,0
	0,0
	662,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.5
	Устройство светофора с вызывной фазой по адресу ул.Менделеева, д.24
	Количество, шт.
	0
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	1
	2023
	1 340,5
	0,0
	1 340,5
	

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.6
	Обследование моста р.Трубеж
	Протяженность автомобильных дорог, км
	0
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	1
	2023
	250,0
	0,0
	250,0
	

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.7
	Обследование моста через реку Сольба д. Степанцево
	Протяженность автомобильных дорог, км
	0
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.8
	Ремонт в части содержания автомобильной дороги ул. Центральная д. Пономаревка
	Площадь, м3
	0
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	111,7
	2024
	587,4
	557,3
	30,1
	

	3.2.9
	Ремонт в части содержания автомобильной дороги ул. Центральная д. Горохово
	Площадь, м3
	0
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	114,3
	2024
	597,1
	566,4
	30,7
	

	3.2.10
	Устройство проекционного пешеходного перехода методом гобо-проекции для проекции дорожной разметки 1.14.1 (зебра) 
	Количество, шт.
	0
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	1
	2024
	586,0
	555,9
	30,1
	

	3.2.11
	Установка пешеходных ограждений по ул. Советская (вблизи Пушкинского сада)
	Протяженность, пог. м.
	0
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	80
	2024
	598,3
	0,0
	598,3
	

	3.3.
	Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам
	Исполнение судебных актов, (да (2)/нет (0))
	1
	2022
	2 929,7
	0,0
	2 929,7
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	3
	2023
	4 429,0
	0,0
	4 429,0
	

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.
	Задача 4. Повышение качества транспортного обслуживания населения
	Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел.
	350
	2022
	23 420,5
	0,0
	23 420,5
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	350
	2023
	33 368,8
	0,0
	33 368,8
	

	
	
	
	350
	2024
	27 806,0
	0,0
	27 806,0
	

	4.1.
	Автобусные перевозки
	Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел.
	350
	2022
	23 420,5
	0,0
	23 420,5
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	350
	2023
	33 368,8
	0,0
	33 368,8
	

	
	
	
	350
	2024
	27 806,0
	0,0
	27 806,0
	

	5.
	Задача 5. Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения
	Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт.
	350
	2022
	35 157,3
	0,0
	35 157,3


	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	350
	2023
	39 971,6
	0,0
	39 971,6
	

	
	
	
	350
	2024
	24 552,9
	0,0
	24 552,9
	

	5.1.
	Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения
	Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт.
	350
	2022
	2 600,0
	0,0
	2 600,0
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	350
	2023
	3 112,1
	0,0
	3 112,1
	

	
	
	
	350
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.2.
	Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения
	Количество потребляемой электроэнергии, кВт⋅ч.
	4 023 950
	2022
	32 097,1
	0,0
	32 097,1
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	4 023 950
	2023
	35 728,9
	0,0
	35 728,9
	

	
	
	
	4 023 950
	2024
	24 552,9
	0,0
	24 552,9
	

	5.3.
	Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам
	Исполнение судебных актов, (да (1)/нет (0))
	1
	2022
	460,2
	0,0
	460,2
	МКУ «Центр развития»

	
	
	
	2
	2023
	1 130,6
	0,0
	1 130,6
	

	
	
	
	0
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого по городской целевой программе
	2022
	167 541,7
	93 545,0
	73 996,7
	

	
	2023
	294 853,9
	155 655,7
	139 198,2
	

	
	2024
	297 073,7
	173 654,2
	123 419,5
	


Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;
- Управление городского хозяйства - управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.

